БУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ проєкт

від      лютого 2025 року                  місто Обухів                                     №

Про хід виконання Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту  та технічного переоснащення  багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської територіальної  громади  на 2021 –2025 роки  за 2024 рік

Розглянувши  звіт про хід виконання Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту  та технічного переоснащення  багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської територіальної  громади  на 2021 –2025 роки за 2024 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 № 57-3-VIII, керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В :

1. Звіт про хід виконання Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту  та технічного переоснащення  багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської територіальної  громади  на 2021 –2025 роки за 2024 рік схвалити  та  винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.

Секретар Обухівської міської ради                                     Лариса ІЛЬЄНКО

Людмила Шевченко

Додаток до

рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради

Київської області

від     .02.2025 №

Звіт про хід виконання

Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту

та технічного переоснащення багатоквартирних житлових будинків Обухівської міський територіальної громади

на 2021 – 2025 роки

за 2024 рік

| № з/п | Перелік об̓’єктів та заходів Програми | Кошторисна вартість, тис.грн | Сума співфінансування з міського бюджету на 2024 рік, тис.грн | Сума співфінансування співвласників житлових будинків на 2024 рік, тис.грн | Профінансовано всього, тис.грн 01.10.2024 | Профінансовано з міського бюджету, тис.грн 01.12.2024 | Профінансовано співвласниками, тис.грн 01.12.2024 | Виконано (встановлено вікон, замінено/відремонтовано труб, відремонтовано покрівлі тощо) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж холодного та гарячого водопостачання в житловому будинку №7Б по вул.Каштанова м.Обухів, Київської області | 446,586 | 312,6102 | 133,9758 | 419,50704 | 291,44242 | 128,06462 | Труби поліпропіленові: діам.20мм – 3 м; діам.32мм-165м; діам.40мм-17м; діам.50мм-57м; діам.63мм-31м; діам.75мм-9,1м |
| 2. | Реконструкція системи опалення житлового будинку по вул.Київська, 123, в м.Обухів, Київської області | 1716,6914 | 1373,3531 | 343,3383 | 1548,13892 | 1246,17477 | 301,96415 | Труби: ДУ 108-95,7м; ДУ 89-134,7м; ДУ76-114м; ДУ56-62м; ДУ48-12,8м; ДУ159-14м; ППР,Дн25-9м |
| 3. | Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку в частині опалення по вул. Миру,9, м. Обухів, Київської області | 239,603 | 199,669 | 39,934 | 239,60239 | 199,66839 | 39,934 | Труби: ДУ57-51м; ДУ40-9м; ДУ133-15м; ДУ108-124м; ДУ89-72м; ДУ76-216м |
| 4 | Капітальний ремонт внутрішнобудинкової системи гарячого водопостачання житлового будинку № 11 по вул. Каштановій м. Обухів, Київської області | 446,216 | 312,3512 | 133,8648 |  |  |  | Закупівля не відбулась Заплановано на жовтень |
| 5 | Капітальний ремонт ліфта реєстр.№20620, 10 зуп., в/п 400 кг, шв 0,71 м/с за адресою: вул. Київська, 123 (2п.) в м. Обухові, Київської області» | 33,2 | 29,9 | 3,3 | 33,15873 | 29,85873 | 3,3 | Заміна канато-тягового шківа-1 шт; ремонт відводного блока- 1 шт. |
|  | Розподілені кошти по об’єктам та заходам Програми | 2882,2964 | 2227,8835 | 654,4129 | 2240,40708 | 1767,14431 | 473,2627 |  |
|  | Нерозподілені кошти по об’єктам та заходам Програми | 726,7036 | 470,1165 | 256,5871 |  |  |  |  |
|  | Всього по Програмі | 3609,0 | 2698,0 | 911,0 |  |  |  |  |

Начальник відділу житлово-комунального господарства

та  транспорту  управління капітального будівництва та

експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської

міської ради Київської області              	                     						                                    Людмила ШЕВЧЕНКО