ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 11 лютого 2025 року                  місто Обухів                                     № 47

Про хід виконання  Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади Київської  області на 2023-2025 роки за  2024 рік

Розглянувши звіт про хід виконання Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади Київської  області на 2023-2025 роки за  2024 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 22.12.2022 695- 36-VІІІ та змінами внесеними рішенням Обухівської міської ради Київської області від 20.12.2024 № 1515-67-VIII, керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В :

1. Звіт про хід виконання Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади Київської  області на 2023-2025 роки за 2024 рік схвалити  та  винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.

Секретар Обухівської міської ради              (підпис)           Лариса ІЛЬЄНКО

Людмила Шевченко

Додаток до

рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради

Київської області

від 11.02.2025 № 47

Звіт про хід виконання

Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади Київської  області на 2023-2025 роки

за 2024 рік

| № з/п | Перелік заходів Програми | Строк виконання | Відповідальні виконавці | Потреба в бюджетних коштах, Обухівської міської територіальної громади 2024 рік (тис.грн.) | Обсяги фінансування з бюджету Обухівської міської територіальної громади 2024 рік (тис.грн.) | Виконано, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи здійснення всіх можливих невідкладних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд на території Обухівської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Послуги з технічного обстеження будівель та споруд, пошкоджених об’єктів | 2024 рік | Відділ житлово комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | 98,0 | 98,0 | 0 |
| 2 | Виготовлення кошторисної документації аварійно-відбудовних (аварійно-ремонтних робіт) | 2024 рік | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | 98,0 | 98,0 | 0 |
| 3 | Виготовлення проєктів аварійно-відбудовних (аварійно-ремонтних робіт) | 2024 рік | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | 98,0 | 98,0 | 0 |
| 4 | Проведення експертизи кошторисної документації | 2024 рік | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | 98,0 | 98,0 | 0 |
| 5 | Отримання Експертного звіту/технічного звіту / щодо можливості подальшої експлуатації будівлі/складання чек-листа | 2024 рік | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | 98,0 | 98,0 | 0 |
|  | Всього |  |  | 490,0 | 490,0 | 0 |

Начальник відділу  житлово-комунального

господарства та транспорту управління капітального

будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області                                                                    (підпис)                   Людмила ШЕВЧЕНКО