ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| від 11 лютого 2025 року | м. Обухів | №51 |
| --- | --- | --- |

Про хід виконання комплексної Програми «Розумне

місто» на території Обухівської міської

територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2024 рік

Розглянувши звіт про хід виконання комплексної Програми «Розумне місто» на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2024 рік, з метою  забезпечення  сталого розвитку інформаційно-комунікаційних систем та технологій, підтримки існуючих інформаційно-комп’ютерних систем, впровадженню нових інноваційних та сучасних технологій, згідно з підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
В И Р І Ш И В:

- 1.  Схвалити звіт про хід виконання комплексної Програми «Розумне місто» на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2024 рік, що додається, та внести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради.

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Київської області згідно розподілу обов’язків.

| Секретар Обухівської міської ради | (підпис) Лариса ІЛЬЄНКО |
| --- | --- |

Олександр Устименко

Додаток

до рішення

виконавчого комітету

Обухівської міської ради

№51 від 11.02.2025

ЗВІТ

##### про хід виконання комплексної Програми «Розумне місто» на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2024 рік

| № п/ п | Заходи програми: | Сума в кошторисі програми, грн. | Вико-нання, грн.: | % викон. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання мережевого файлового сховища для зберігання інформації архівного відділу та інших підрозділів Каштанова,13 | 49000,00 | 48990,00 | 99,98 |  |
| 2 | Придбання шафи для мережевого обладнання підрозділів вул. Каштанова,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сума була вилучена |
| 3 | Придбання комплектуючих для модернізації та ремонту існуючого парку комп.техніки (ОЗУ, SSD, БЖ і т.п.) | 49500,00 | 0,00 | 0,00 | Тендер 2 рази не відбувся |
| 4 | Придбання блоків безперебійного живлення для обладнання, та запасних батарей для ремонту існуючих | 35000,00 | 34910,00 | 99,74 |  |
| 5 | Послуги хмарного дата центру по доступу до даних | 18000,00 | 18000,00 | 100,00 |  |
| 6 | Продовження дії/оформлення нових засобів КЗІ (токенів) | 7920,00 | 4950,00 | 62,50 |  |
| 7 | Придбання мережевого обладнання: комутатори, кабель вита пара UTP5e, конектори - для роботи локальної мережі | 5000,00 | 4978,00 | 99,56 |  |
| 8 | Придбання засобів КЗІ (носії ел.ключів) 15шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сума була вилучена |
| 9 | Придбання зарядної станції (1шт.) для роботи мережевого обладнання вул.Київська,10 | 43080,00 | 43080,00 | 100,00 |  |
| 10 | Придбання ліцензій системи електронного документообігу (СЕД) | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | Тендер завершено 29.12.24 => сума (255900грн.) перейшла в кредиторку, на 70 сесії 30.01.25 суму було довиділено |
| Всього: |  | 507500,00 | 154908,00 | 30,52 |  |

- Керуюча справами виконавчого комітету

- Обухівської міської ради       (підпис)	Жанна САМОФАЛОВА

Начальник відділу інформаційних технологій

та електронного урядування виконавчого

комітету Обухівської міської ради		(підпис)	Олександр УСТИМЕНКО