**ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 11 лютого 2025 року м. Обухів №28

**Про хід виконання Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2024 рік**

Розглянувши звіт про хід виконання Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, за 2024 рік та керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

**В И Р І Ш И В:**

1. Звіт про хід виконання Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, за 2024 рік схвалити та винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

**Секретар Обухівської міської ради (підпис) Лариса ІЛЬЄНКО**

Андрій СМИКОВСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Обухівської міської ради

№28   від 11.02.2025

**Звіт про хід виконання Програми з питань благоустрою**

**на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2024 рік**

Додаток 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Сума бюджетних коштів,грн.** | **Виконано за 12 місяців**  **2024 року (грн.)** | **Плановий кількісні показник** | **Фактичний кількісний показник** |
| 1 | Експлуатація , поточний ремонт вуличного освітлення | 5 120 300 | 4 887 140,40 | 350 км. | 350 км. |
| 2 | Експлуатація вуличного освітлення – Споживання електроенергії | 5 521 600 | 5 518 080,19 | 600 тис.кВт | 342728 кВт |
| 3 | Технічне обслуговування світлофорів, поточний ремонт | 635 800 | 621 631, 77 | 5 шт. | 5 шт. |
| 4 | Послуги з проведення робіт з регулювання чисельності безпритульних тварин (стерилізація) | 630 000 | 621 500, 00 | 324 тварин | 324 тварин |
| 5 | Технічне обслуговування системи безперебійного живлення світлофорних об’єктів | 20 000 | 0 | 1 шт. |  |
| 6 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для системи безперебійного живлення світлофорних об’єктів | 50 000 | 0 | 800 л. |  |
| 7 | Технічне обслуговування аераційного фонтану | 94 300 | 85500,40 | 3 послуги | 3 послуга |
| 8 | Проведення паспортизації дитячих ігрових майданчиків на території Обухівської ТГ | 90 000 | 0 | 30 шт. |  |
| 9 | Приєднання до мереж електроустановок вуличного освітлення в с. Макарівка Обухівського району Київської області | 16 700 | 16 678,80 | 1 послуга | 1 послуга |
| 10 | Приєднання до мереж електроустановок вуличного освітлення в с. Долина Обухівського району Київської області | 18 600 | 18 523,20 | 1 послуга | 1 послуга |
| 11 | Приєднання до мереж електроустановок вуличного освітлення в с. Мала Вільшанка Обухівського району Київської області, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи | 40 000 | 39 994,80 | 1 послуга | 1 послуга |
|  | **Всього** | **12 237 300** | **11 809 049. 56** |  |  |

Додаток 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заходи** | **Сума бюджетних коштів,грн.** | **Виконано за 12 місяців 2024 року (грн.)** | **Плановий кількісний показник** | **Фактичний кількісний показник** |
| **Виконавець послуг КП Обухііської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»** | | | | |
| Послуги з прибирання снігу (розчистка доріг та вивезення снігу) | 1 274 700 | 367 989, 50 | 1270 год. | 367 год. |
| Послуги з прибирання льоду (зимове утримання автомобільних доріг, боротьба з ожеледицею, посипання вулиць і доріг піском, сіллю, протиожеледневою сумішшю; навантаження та розвантаження протиожеледнивого матеріалу; розвезення піщано-сольової суміші) | 860 000 | 843 763, 27 | 600 год | 600 год. |
| Послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ | 364 400 | 300 643, 50 | 330- 700м3 | 606 м3 |
| Завезення піску для улаштування дитячих ігрових майданчиків, місць масового відпочинку людей та інше (кладовища) | 328 100 | 219 294, 02 | 280 т | 170 т |
| Технічне обслуговування дитячих ігрових майданчиків на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади ( поточний ремонт та фарбування обладнання на побутових, ігрових та комунальних майданчиках (фарбування дитячих майданчиків приватного сектору, ремонт паркових лавок, пам’ятних знаків, меморіалів слави та інше)). | 1 700 300 | 1 564 913, 39 | 350 шт. | 322 шт. |
| Послуги по похованню невідомих, безрідних | 78 000 | 64 088, 60 | 10 особи | 9 особи |
| Придбання піщано-сольової суміші | 3 000 000 | 2 835 993, 60 | 1 200 т | 1 150 т. |
| Проведення хімічних аналізів піщано-сольової суміші | 40 000 |  | 2 шт. |  |
| Послуги щодо благоустрою території Обухівської міської територіальної громади:   * прибирання територій МТГ; * послуги з озеленення територій МТГ; * послуги з благоустрою кладовищ території МТГ; * послуги з обрізання, підрізання, вирізання та кронування дерев. | 12 139 700, в т.ч.  -6 000 000;  -3 500 000;  -1 304 700;  -1 335 000 | 9 234 634, 43  4 993 757, 54  2 115 877, 92  1 184 266, 35  940 732, 62 | 34 га  47 га  56 шт.  202,9 м3 | 34 га  47 га  56 шт. |
|  | **19 785 200** | **15 431 320,31** |  |  |
| **Комунальне підприємство «Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство»** | | | | |
| Технічне обслуговування павільйону бюветного водопостачання | 203 000 | 175575,95 | 2 шт. | 2 шт. |
| Технічне обслуговування ливневих каналізацій | 608 000 | 625 316, 42 | 10 км. | 10 км. |
|  | **811 000** | **800 892,37** |  |  |
| **Всього** | **20 596 200** | **16 232 212,68** |  |  |

**Керуюча справами виконавчого комітету**

**Обухівської міської ради (підпис) Жанна САМОФАЛОВА**

**Начальник відділу благоустрою**

**Управління капітального будівництва**

**та експлуатаційних послуг**

**виконавчого комітету**

**Обухівської міської ради (підпис) Андрій СМИКОВСЬКИЙ**