ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ проєкт

від               травня 2025 року                  місто Обухів                           №

- Про заходи з підготовки  житлово-комунального господарства

- та об’єктів соціальної сфери Обухівської міської територіальної

- громади  Обухівського району Київської області до роботи в

- осінньо-зимовий період  2025 – 2026 років

- Заслухавши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства та транспорту управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області про  заходи з підготовки житлово-комунального господарства  та об’єктів соціальної сфери Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області до роботи в осінньо-зимовий період  2025-2026 років, відповідно до   підпункту 1 пункту «а» статті 30, частини 6 статті 59   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

- В И Р І Ш И В:

1. Затвердити план заходів з підготовки житлово-комунального господарства  та об’єктів соціальної сфери Обухівської міської   територіальної громади  Обухівського району Київської області до роботи в осінньо-зимовий період  2025-2026 років, що додається.

2. Інформацію про хід виконання заходів  з підготовки житлово-комунального господарства  та об’єктів соціальної сфери Обухівської міської   територіальної громади  Обухівського району Київської області до роботи в осінньо-зимовий період  2025-2026 років розглянути на засіданні виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області  у вересні 2025 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.

Секретар Обухівської міської ради                           Лариса ІЛЬЄНКО

Людмила ШЕВЧЕНКО

- Додаток

- до рішення виконавчого комітету

- Обухівської міської ради київської області

- від       травня 2025 року №

- ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області до роботи в осінньо-зимовий період  2025-2026 років

1. Провести організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2025-2026 років. Створити оперативний штаб для контролю за ходом підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років та його стабільним проходженням на території Обухівської міської територіальної громади.

Відділ житлово-комунального господарства та транспорту управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, відділ з питань благоустрою управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області

- до 20.05.2025

2. Забезпечити необхідні запаси матеріально-технічних ресурсів для стабільної роботи ремонтних служб у підпорядкованих закладах, установах, організаціях до опалювального сезону.

Відділ житлово-комунального господарства та транспорту управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, відділ з питань благоустрою управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, ТОВ «Міський житловий центр», КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд», Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство,

КП «Обухіврайтепломережа», ПрАТ «Енергія»

- до 01.10.2025

3. Вжити заходів щодо своєчасного проведення у повному обсязі підприємствами теплоенергетики, установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської ради, управління  освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської  ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико–санітарної допомоги», ТОВ «Міський житловий центр», КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд», Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство,

КП «Обухіврайтепломережа», ПрАТ «Енергія»

- до 01.10.2025

4. Сприяти укладанню теплопостачальними підприємствами з бюджетними установами та організаціями договорів про споживання природного газу і теплової енергії в межах коштів, передбачених для їх оплати в кошторисах.

Відділ житлово-комунального господарства та транспорту управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області

- до 30.09.2025

5. Розробити та узгодити в установленому порядку оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Відділ житлово-комунального господарства та транспорту управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області,  відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської  області, ТОВ «Міський житловий центр», КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд», Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство,

КП «Обухіврайтепломережа», ПрАТ «Енергія»

- до 01.06.2025

6. Провести аналіз заборгованості населення за отримані житлово-комунальні послуги та вжити заходів з її погашення.

Відділ житлово-комунального господарства та транспорту управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, керівники:об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, обслуговуючих кооперативів

- до 01.10.2025

7. Забезпечити розроблення та затвердження керівниками підприємств комунальної теплоенергетики графіків погашення заборгованості з оплати спожитого природного газу протягом осінньо-зимового періоду 2025-2026 року.

- КП «Обухіврайтепломережа», ПрАТ «Енергія»

- до 25.05.2025

8. Забезпечити проведення підготовчих і ремонтних робіт житлових будинків, інженерних мереж і споруд тепло-, водопостачання і водовідведення, газопостачання, електропостачання, доріг, об'єктів благоустрою згідно з графіками. З метою забезпечення надійності теплопостачання споживачів виконати основний комплекс заходів та скласти акти готовності систем теплопостачання до опалювального сезону. З метою забезпечення надійного теплоспоживання оформити паспорта  готовності роботи в опалювальний період 2025-2026 років.

ТОВ «Міський житловий центр», керівники:  об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, обслуговуючих кооперативів

- до 15.09.2025

9. Вжити заходів щодо створення нормативних запасів палива та реагентів для водопідготовки на об’єктах теплового господарства.

КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд»,

КП «Обухіврайтепломережа», ПрАТ «Енергія»

- до 01.10.2025

10. Забезпечити контроль за виконанням завдань з енергозбереження щодо скорочення споживання природного газу і впровадження прогресивних технологій та обладнання для ефективного його використання.

Відділ житлово-комунального господарства та транспорту управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд»,КП«Обухіврайтепломережа», ПрАТ «Енергія»

- Травень-жовтень 2025 року

11. Власникам (балансоутримувачам), управителям, забезпечити приведення в належний стан димових і вентиляційних каналів та внутрішньобудинкових систем газопостачання, герметизацію вводів інженерних комунікацій у будинки, заміну побутових газових приладів, які відпрацювали амортизаційний термін.

ТОВ «Міський житловий центр», керівники: об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, обслуговуючих кооперативів, Київська філія  ТОВ «Газорозподільні мережі України»

- до 30.09.2025

12. При внесенні змін до місцевих бюджетів, передбачити кошти для підготовки об’єктів соціально-культурного призначення до сталого функціонування його в зимових умовах 2025-2026 років. Для підготовки господарського комплексу залучати у встановленому порядку для цих цілей кошти підприємств, інвесторів, кредити банків.

- Фінансове управління виконавчого

комітету Обухівської міської ради

- до 30.09.2025

13.	Забезпечити систематичне інформування населення про стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років і раціональне використання енергоресурсів.

Відділ житлово-комунального господарства та транспорту управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області

постійно

14. Забезпечити стовідсоткову готовність закладів освіти до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2025 - 2026 року.

Управління освіти виконавчого

комітету Обухівської міської ради Київської області

до 01.09.2025

15. Проаналізувати стан наявності на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності дозвільної документації на виконання робіт з підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки та у разі її відсутності вжити заходів щодо її отримання.

Відділ житлово-комунального господарства та транспорту управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області

до 01.10.2025

16. Забезпечити контроль за проведенням пробного запуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням актів готовності до опалювального періоду відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001.

Відділ житлово-комунального господарства та транспорту управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області

до 01.09.2025

17. Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), що може бути задіяна в очистці автодоріг від снігових заметів, незалежно від форми власності та відомчої належності.

Відділ з питань благоустрою управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, виконавці послуг

до 01.11.2025

18. Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних та посипкових матеріалів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах.

Відділ з питань благоустрою управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, виконавці послуг

до 01.11.2025

19. Забезпечити виконання планових показників з комплексної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2025 – 2026 згідно з графіками.

Відділ житлово-комунального господарства та транспорту управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, відділ з питань благоустрою управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, виконавці послуг,  управління освіти виконавчого  комітету Обухівської міської ради Київської області, ТОВ «Міський житловий центр», керівники: об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, обслуговуючих кооперативів, Київська філія  ТОВ «Газорозподільні мережі України»

до 15.09.2025

20. Визначити відповідальних осіб за протипожежний стан будівель, споруд та приміщень. Організувати проведення навчань з питань пожежної безпеки.

Керівники:  житлово-комунальних підприємств,

об’єднань співвласників багатоквартирного будинку,

житлово-будівельного кооперативу, обслуговуючих

кооперативів, управління освіти, управління

соціального захисту населення, відділ культури

виконавчого комітету Обухівської міської ради

Київської області, Комунальне некомерційне

підприємство Обухівської міської  ради «Обухівська

багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»,

Комунальне некомерційне підприємство

Обухівської міської ради «Обухівський міський

центр первинної медико-санітарної допомоги»,

територіальний центр надання  соціальних послуг

Обухівської міської ради Київської області

до 01.06.2025

21. При підготовці об’єктів до осінньо-зимового періоду привести в справний стан електромережу та електрообладнання, опалювальні установки, технологічне обладнання, системи внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, установки автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння.

Керівники:   житлово-комунальних підприємств,

об’єднань співвласників багатоквартирного будинку,

житлово-будівельного кооперативу, обслуговуючих

кооперативів, управління освіти, управління

соціального захисту населення, відділ культури

виконавчого комітету Обухівської міської ради

Київської області, Комунальне некомерційне

підприємство Обухівської міської  ради

«Обухівська багатопрофільна лікарня

інтенсивного лікування», Комунальне некомерційне

підприємство Обухівської міської ради

«Обухівський міський центр первинної медико–

санітарної допомоги», територіальний центр надання

соціальних послуг Обухівської міської ради Київської

області

до 01.06.2025

22. Очистити територію, виробничі, складські, господарські приміщення, горища, підвали від горючих матеріалів.

Керівники:  житлово-комунальних підприємств,

об’єднань співвласників багатоквартирного будинку,

житлово-будівельного кооперативу, обслуговуючих

кооперативів, управління освіти, управління

соціального захисту населення, відділ культури,

виконавчого  комітету Обухівської міської ради

Київської області, Комунальне некомерційне

підприємство Обухівської міської  ради «Обухівська

багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»,

Комунальне некомерційне підприємство

Обухівської міської ради «Обухівський міський

центр первинної медико–санітарної допомоги»,

територіальний центр надання соціальних послуг

Обухівської міської ради Київської  області

до 01.06.2025, постійно

23. Забезпечити виконання заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років відповідно до переліку:

| № п\п | Перелік об’єктів будівництва | Загальний обсяг виконання робіт | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Заходи з підготовки теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років теплове господарство |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Організаційно - технічні заходи з підготовки ПрАТ „Енергія” до опалювального періоду 2025-2026 років |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Найменування заходів |  | Термін виконання |  |  | Джерела фінансування |
|  | 1 | Згідно затверджених планів провести обстеження та виконати ремонт будівель і споруд підприємства |  | Згідно з графіком |  |  | Кошти підприємства |
|  | 2 | Перевірити стан пожежних гідрантів, виконати перемотування пожежних рукавів, при необхідності замінити |  | II квартал |  |  | Кошти підприємства |
|  | 3 | Виконати перевірку щільності газоходів парових та водогрійних котлів |  | II квартал |  |  | Кошти підприємства |
|  | 4 | Виконати ремонт насосів мережної води, а також насосів підживлення тепломережі |  | до початку опалюваль-ного сезону |  |  | Кошти підприємства |
|  | 5 | Згідно затвердженого графіку ППР виконати ремонт тепломеханічного устаткування, електричного обладнання, приладів КВПіА котельні та теплових мережі |  | Згідно з графіком |  |  | Кошти підприємства |
|  | 6 | Виконати ревізію джерел світла загального користування та вуличного освітлення |  | II-III квартали |  |  | Кошти підприємства |
|  | 7 | Провести державну повірку засобів обліку енергоносіїв |  | Згідно з графіком |  |  | Кошти підприємства |
|  | 8 | Виконати ревізію первинних давачів обліку витрат теплоносіїв |  | III квартал |  |  | Кошти підприємства |
|  | 9 | Провести інвентаризацію всіх споживачів теплової енергії приєднаних до теплової мережі (наявність договорів, схем балансового розмежування тощо). |  | До 25 вересня 2025 року |  |  | Кошти підприємства |
|  | 10 | Провести гідравлічні випробування теплової мережі на міцність і щільність згідно вимог діючих НД |  | Серпень 2025 року |  |  | Кошти підприємства |
|  | 11 | Розробити та затвердити температурний графік тепломережі на опалювальний період 2025-2026 років |  | до початку опалюваль-ного сезону |  |  | Кошти підприємства |
|  | 12 | Провести повірку приладів комерційного обліку житлових будинків |  | До 25 вересня 2025 року |  |  | Кошти підприємства |
|  | 13 | Виконати ревізію арматури систем опалення будівель і споруд підприємства |  | до початку опалюваль-ного сезону |  |  | Кошти підприємства |
|  | 14 | Створити аварійний запас обладнання, запасних частин, матеріалів, інструментів , знаряддя, засобів захисту, теплого спецодягу |  | до початку опалюваль-ного сезону |  |  | Кошти підприємства |
|  | 15 | Забезпечити своєчасне укладання угоди на поставку природного газу на опалювальний період 2025-2026 років |  | до початку опалюваль-ного сезону |  |  | Кошти підприємства |
|  | 16 | Провести режимно-налагоджувальні та еколого-теплотехнічні випробування парового котла БКЗ 75-39 ст. № 7 (паливо – природний газ та мазут) |  | I квартал |  |  | Кошти підприємства |
|  | 17 | Виконати експертне обстеження (технічне діагностування) і технічний огляд обладнання підвищеної небезпеки, що працює під тиском – парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском та трубопроводів пари та гарячої води. За результатами обстеження виконати необхідні ремонтні роботи |  | II-IV квартали |  |  | Кошти підприємства |
|  | 18 | Забезпечити робочі місця персоналу технічною документацією згідно заявок виробничих дільниць |  | до початку опалюваль-ного сезону |  |  | Кошти підприємства |
|  | 19 | Оформити акт готовності газового обладнання сезонної дії |  | До 25 вересня 2025 року |  |  | Кошти підприємства |
|  | 20 | В установленому порядку оформити акт готовності підприємства до опалювального періоду |  | До 25 вересня 2025 року |  |  | Кошти підприємства |
|  | 21 | Провести ремонт внутрішньої поверхні металевого газовідвідного стовбура, оголовку, захисного металевого навісу та перехідного коробу з розділювальною перегородкою димової залізобетонної труби |  | ІІ-й квартал |  |  | Кошти підприємства |
|  | 22 | Погодити положення про режимні графіки відпуску теплової енергії та обмеження і відключення теплових установок у разі виникнення надзвичайних ситуацій в м. Обухів на 2025-2026 років |  | ІІI-й квартал |  |  | Кошти підприємства |
|  | 23 | Погодити режимний графік відпуску теплової енергії та обмеження і відключення теплових установок у разі виникнення надзвичайних ситуацій в м. Обухів на 2025-2026 років |  | ІІI-й квартал |  |  | Кошти підприємства |
|  | Організаційно - технічні заходи з підготовки КП „Обухівтепломережа” до опалювального періоду 2025-2026 років |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменування робіт та заходів для виконання. Адреса котельні. |  |  | термін виконання |  |  |
|  |  | м.Обухів, ліцей ім.Мельника |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Регулювання газового вузла обліку |  |  | 01.08.2025 |  |  |
|  | 2. | Виконати ревізію автоматики котлів |  |  | 01.08.2025 |  |  |
|  | 3 | Перевірити опір заземлення |  |  | 25.08.2025 |  |  |
|  | 4 5. 6. | Промивка котла та технологічні трубопроводи котельні Заміна газового котла КОЛВІ-100 Реконструкція вузла обліку |  |  | 20.08.2025 15.09.2025 01.09.2025 |  |  |
|  |  | м.Обухів, ліцей №2 |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Виконати ревізію кранів і засувок на котельні |  |  | 05.08.2025 |  |  |
|  | 2. | Замінити крани теплових мереж d 50- 5од. |  |  | 15.07.2025 |  |  |
|  | 3. | Перевірка димоходів і вентиляційних каналів |  |  | 16.07.2025 |  |  |
|  |  | с.Семенівка |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ревізія та заміна кранів гарячої води d 50-3од. |  |  | 15.08.2025 |  |  |
|  | 2. | Заміна спускного кран теплової мережі |  |  | 01.08.2025 |  |  |
|  | 3. | Промивка обладнання та технологічні трубопроводи котельні |  |  | 01.08.2025 |  |  |
|  | 4. 5. 6. 7. | Фарбування кришки над тепловим колодязем Герметизація щілин димової труби від котла Реконструкція вузла обліку газу Повірка КПіА |  |  | 01.08.2025 10.07.2025 01.09.2025 01.08.2025 |  |  |
|  |  | с. Германівка(школа) |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ревізія кранів для води, d50-3од. |  |  | 05.08.2025 |  |  |
|  | 2. | Усунунення щілин димової труби на виході з котла |  |  | 01.08.2025 |  |  |
|  | 3. 4. | Ремонтні роботи приміщення котельні Реконструкція вузла обліку газу |  |  | 01.10.2025 15.09.2025 |  |  |
|  |  | с.Германівка(с/рада) |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ремонт арматури в теплових колодязях |  |  | 10.07.2025 |  |  |
|  | 2. | Ремонт покрівлі котельні та заміна димоходу. |  |  | 01.09.2025 |  |  |
|  | 3. | Регулювання та повірка КВП. |  |  | 01.07.2025 |  |  |
|  | 4. | Промивка котлів |  |  | 30.07.2025 |  |  |
|  | 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Заміна вхідних дверей Ремонт вимощення навколо будівлі Ремонт сигналізації приміщення Пофарбувати внутрішні теплові мережі Заміна газового котла Реконструкція вузла обліку газу |  |  | 01.09.202 01.09.2025 01.08.2025 01.08.2025 01.09.2025 11.09.2025 |  |  |
|  |  | с.Германівка(лікарня) |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ремонт блока сигналізації |  |  | 01.09.2025 |  |  |
|  | 2. | Усунути щілини димової труби на виході з котла(бажано заміни труби) |  |  | 25.08.2025 |  |  |
|  | 3. 4. | Заміна запірної арматури перед циркуляційним насосом, d 50 -1од. Встановлення теплового лічильника |  |  | 01.08.2025 10.09.2025 |  |  |
|  |  | с. Германівка(будинок пристарілих) |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Фарбування обладнання |  |  | 01.10.2025 |  |  |
|  | 2. | Внутрішній ремонт котельні та димохода. |  |  | 01.10.2025 |  |  |
|  | 3. | Встановлення аварійної сигналізації |  |  | 15.09.2025 |  |  |
|  | 4. | Фарбування газової труби |  |  | 01.07.2025 |  |  |
|  | 5. | Повірка КПіА |  |  | 01.08.2025 |  |  |
|  |  | м. Обухів, вул.8 березня,52 |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Промивка теплообмінників |  |  | 01.07.2025 |  |  |
|  | 2. 3. | Встановлення лічильника холодної води Встановлення автоматичного повітровідвіда |  |  | 01.06.2025 01.06.2025 |  |  |
|  |  | м.Обухів, вул.8 березня,54 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 2. | Промивка теплообмінників Повірка КПіА |  |  | 15.08.2025 01.09.2025 |  |  |
|  |  | м.Обухів, вул.Київська,62 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 2. | Промивка теплообмінників Повірка КПіА |  |  | 15.08.2025 01.08.2025 |  |  |
|  |  | м.Обухів,вул. Київська,58 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 2. 3. | Встановлення лічильника холодної води Промивка теплообмінників Повірка КПіА |  |  | 01.06.2025 15.08.2025 01.08.2025 |  |  |
|  |  | м.Обухів,вул.Київська,64 |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Фарбування газових та мережних труб в котельні |  |  | 15.10.2025 |  |  |
|  | 2. 3. 4. 5. | Встановлення водяного лічильника Фарбування внутрішніх трубопроводів теплової мережі та води Промивка теплообмінників Повірка КПіА |  |  | 01.07.2025 01.08.2025 15.08.2025 01.08.2025 |  |  |
|  |  | с. Дерев’яна(школа) |  |  |  |  |  |
|  | 1. 2. 3. | Ремонт або заміна кранів мережної води Реконструкція вузла обліку газа Повірка КПіА |  |  | 01.08.2025 01.09.2025 01.08.2025 |  |  |
|  |  | м.Обухів, вул.Київська, 105 |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Усунення затікання стелі. |  |  | 01.10.2025 |  |  |
|  | 2. 3. 4. | Ремонт зовнішньої стіни котельні біля димохідної труби Облаштування фундамента будівлі котельні Повірка КПіА |  |  | 01.10.2025 01.10.2025 01.08.2025 |  |  |
|  |  | с. Красне Перше (дитячий садок) |  |  |  |  |  |
|  | 1. 2. 3. | Фарбування ділянки труби подачі води підживлення Встановлення модемного зв’язку вузла обліку газу Повірка КПіА |  |  | 10.09.2025 15.08.2025 01.08.2025 |  |  |
|  |  | с.Долина (школа) |  |  |  |  |  |
|  | 1. 2. 3. 4. | Встановлення заглушки на відключеній продувній газовій трубі Фарбування бака очищеної води Встановлення модемного зв’язку вузла обліку газу Повірка КПіА |  |  | 01.09.2025 01.09.2025 20.08.2025 01.08.2025 |  |  |
|  |  | с. М.Вільшанка(школа,садок) |  |  |  |  |  |
|  | 1. 2. | Фарбування зовнішньої труби димохода Реконструкція вузла обліку газу |  |  | 15.10.2025 20.09.2025 |  |  |
|  |  | с.Копачів (с.рада,школа) |  |  |  |  |  |
|  | 1. 2. | Закріпити лист покрівлі криші котельні Реконструкція вузла обліку газу |  |  | 10.06.2025 20.09.2025 |  |  |
|  |  | с. Гудимове (школа, садок) |  |  |  |  |  |
|  | 1. 2. 3. 4. | Чистка конденсаційного котла Встановлення модемного зв’язку вузла обліку газу с. Гудимове (будинок культури) Реконструкція вузла обліку газу Внутрішній ремонт котельні |  |  | 01.10.2025 05.09.2025 20.09.2025 01.10.2025 |  |  |
|  | 1. 2. 3. | м-н Яблуневий 21-Г Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення когенераційної установки КГУ-70 Встановлення та пуско-налагоджувальні роботи КГУ-70 Реконструкція системи газопостачання |  |  | 01.08.2025 01.11.2025 20.09.2025 |  |  |
|  |  | м. Обухів, вул. В Чаплинського, 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ремонт арматури та іншого обладнання |  |  | 01.08.2025 |  |  |
|  | 2. | Упорядкування теплових колодязів |  |  | 01.08.2025 |  |  |
| Організаційно - технічні заходи з підготовки КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» до опалювального періоду 2025-2026р.р |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Найменування заходів |  |  | Термін виконання |  |
| 1 |  |  | Згідно із затвердженими планами провести обстеження та виконати ремонт будівель і споруд підприємства |  |  | Згідно з планом |  |
| 2 |  |  | Провести ревізію насосного парку, запірної арматури, регулюючих електроклапанів. |  |  | до початку опалювального сезону |  |
| 3 |  |  | Згідно із затвердженим графіком ППР виконати ремонт устаткування, електрообладнання, КВП і А КТЕП; ПР№1 - №2 та теплових мереж |  |  | Згідно з графіком |  |
| 4 |  |  | Виконати ревізію систем опалення, ГВП, (чистка фільтрів). |  |  | до початку опалювального сезону |  |
| 5 |  |  | Провести держповірку засобів обліку енергоносіїв своїми силами (метрологічний стіл та обладнання до нього) |  |  | Згідно з графіком |  |
| 6 |  |  | Виконати заміну пошкодженої ізоляції трубопроводів в КТЕП |  |  | до початку опалювального сезону |  |
| 7 |  |  | Провести гідравлічні випробування мережі на міцність і щільність згідно з вимогами діючих НД |  |  | з урахуванням термінів ремонту тепломережі |  |
| 8 |  |  | Затвердити в установленому порядку температурний графік тепломережі на опалювальний період 2025-2026 р.р. |  |  | до початку опалювального сезону |  |
| 9 |  |  | Створити аварійний запас обладнання, запасних частин, матеріалів, інструментів, знаряддя, засобів захисту, спецодягу |  |  | до початку опалювального сезону |  |
| 10 |  |  | Згідно із заявками виробничих дільниць, забезпечити робочі місця персоналу технічною та експлуатаційною документацією |  |  | до початку опалювального сезону |  |
| 11 |  |  | В установленому порядку оформити акт готовності підприємства до опалювального періоду |  |  | до початку опалювального сезону |  |
| 12 |  |  | Реконструкція ПР№1; заміна засувок 2шт, клапана прямої дії (до себе) 1шт. |  |  | до початку опалювального сезону |  |
| 13 |  |  | Ремонт промивання пластинчатих бойлерів КТЕП№3;4;6;9;11;13;14. |  |  | до початку опалювального сезону |  |
| 14 |  |  | КТЕП№2;3;4;7;11; заміна засувок |  |  | до початку опалювального сезону |  |
| 15 |  |  | Монтаж циркуляційних насосів ГВП КТЕП№11, 14 |  |  | до початку опалювального сезону |  |
| 16 |  |  | Перевірка вогнегасників та розміщення їх в КТЕП |  |  | до початку опалювального сезону |  |

| Заходи з підготовки водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування робіт |  | # Од. виміру |  |  | # Завдання з підготовки |  | Термін виконання |
| Капітальний ремонт одиночної протяжності водопровідних мереж (всього), в т.ч. - ветхих/аварійних: - з них, що підлягають капітальному ремонту |  | км км км |  |  | 83,125 41,7 10,4 |  | 10/09/2025 0 |
| Капітальний ремонт одиночної протяжності каналізаційних мереж (всього), - ветхих/аварійних: - з них, що підлягають капітальному ремонту |  | км км км |  |  | 33,2 15,1 9,4 |  | 10/09/2025 |
| Підготовка водопровідних насосних станцій |  | шт |  |  | 4 |  | 10/10/2025 |
| Підготовка каналізаційних насосних станцій |  | -“- |  |  | 2 |  | 01/10/2025 |
| Підготовка каналізаційних очисних споруд |  |  |  |  | - |  |  |
| Підготовка водозаборів з поверхневих джерел |  |  |  |  | - |  |  |
| Підготовка артсвердловин |  | шт |  |  | 42 |  | 15/09/2025 |
| Впорядкування санітарних зон артсвердловин з ремонтом огорожі |  | шт/м2 |  |  | 42/500 |  | 15/09/2025 |
| Ремонт/заміна водорозбірних колонок |  | шт |  |  | 1 |  | 10/05/2025 |
| Ремонт колодязів на водопровідних/каналізаційних мережах |  | -“- |  |  | 146/42 |  | 10/10/2025 |
| Ремонт/заміна запірної арматури на водопровідних мережах |  | -“- |  |  | 41/8 |  | 01/10/2025 |
| Ремонт/заміна запірної арматури на каналізаційних мережах |  | -“- |  |  | 4/3 |  | 20/09/2025 |
| Ремонт/заміна пожежних гідрантів |  | -“- |  |  | 70 |  | 10/10/2025 |
| Промивка і дезінфекція водопровідних мереж |  | км |  |  | 83,125 |  | 01/10/2025 |
| Промивка і хлорування резервуарів чистої води |  | шт |  |  | 10 |  | 01/10/2025 |
| Промивка і прочистка каналізаційних мереж |  | км |  |  | 33,2 |  | 01/10/2025 |
| Ремонт/заміна насосного устаткування водопровідних насосних станцій |  | шт |  |  | 8/2 |  | 01/10/2025 |
| Ремонт/заміна насосного устаткування каналізаційних насосних станцій |  | шт |  |  | 3/2 |  | 01/10/2025 |
| Ремонт водонапірних башт |  | шт |  |  | 9 |  | 15/07/2025 |
| Ремонт покрівель виробничих споруд |  | м2 |  |  | 450 |  | 01/10/2025 |
| Створення запасів реагентів і дезінфікуючих засобів: - гіпохлорид натрію; - сірчанокислого алюмінію; - хлорного вапна |  | т |  |  | 4,0 |  | 01/10/2025 |
| Заходи з підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років ТОВ «Міський житловий центр» |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Перелік об’єктів будівництва |  | Одиниці виміру | Загальний обсяг виконання робіт (м2 чи п.м, чи шт.) |  | Джерела фінансування |  |
| 1 | Поточний (частковий) ремонт покрівлі житлових будинків: -вул.Миру,1(102м2),2(160м2), 9(120м2),11(96м2),16(50м2),17а (250м2); -вул.Київська,62(14м2), 64(12м2),164(300м2), 178(48м2); - вул.Чумацький Шлях,2 (56м2); -вул.Каштанова,11(27м2), 26(480м2),28(160м2); -м-н Яблуневий,3(60м2), 5(106м2) |  | буд | 16 |  | Кошти співвласників (при наявності)або по програмі співфінансування |  |
| 2 | Відновлення димо-вентиляційних каналів вул..Київська,101; м-н Яблуневий,12,13,14 |  | буд | 4 |  | Кошти співвласників (при наявності ) |  |
| 3 | Ремонт покрівлі балконів вул.Київська,111(1шт),113(1шт),115(4шт),158(2шт),166(2шт),170(1шт),172(1шт); вул.Миру,2(1шт),7(1шт),9(1шт),10(1шт),11(1шт),14(1шт),16(1шт),17(1шт),17а(1шт); вул.Каштанова,2а(1шт),4/2(1шт),9(1шт),11(1шт),13(1шт); вул.Академічна,2(1шт),22(1шт); м-н Яблуневий,15(3шт),16(2шт),17(1шт),20(5шт) |  | шт | 39 |  | Кошти співвласників (при наявності ) |  |
| 4 | Часткове скління вікон, закладання полікарбонатом слухових вікон та вікон продух вул.Київська,1,113,115; Миру,1,2,13,14,17; вул.Каштанова,7б |  | буд | 9 |  | Кошти співвласників (при наявності ) |  |
| 5 | Очищення вентканалів від сміття |  | буд | 99 |  | Кошти співвласників (при наявності ) |  |
| 6 | Заміна (ремонт) вікон та дверей вул.Київська,158,180; вул.Миру,16; вул.Каштанова,16; м-нЯблуневий,8,9,10,11 |  | буд | 7 |  | Кошти співвласників (при наявності ) |  |
| 7 | Ремонт систем опалення: вул.Миру,16; вул.Київська,64; м-н Яблуневий,12,13,14 |  | буд | 4 |  | Кошти співвласників (при наявності ) |  |
| 8 | Ремонт систем ГВП: вул.Каштанова,11; вул.Миру,11,14,17; вул.Київська,115 |  | буд | 5 |  | Кошти співвласників (при наявності )або по програмі співфінансування |  |
| 9 | Ремонт систем ХВП: вул.Каштанова,7в,4/1,28; вул.Миру,10,11; вул.Академічна,2; вул.Київська,121 |  | буд | 6 |  | Кошти співвласників (при наявності )або по програмі співфінансування |  |
| 10 | Утеплення (частково)технічних поверхів : вул.Київська, 115, 164; Каштанова,13; |  | м2 | 307 |  | Кошти співвласників (при наявності ) |  |
| 11 | Відновлення ізоляції трубопроводів: вул.Миру,1,2,16; вул.Київська,121 |  | мп | 110 |  | Кошти співвласників (при наявності )або по програмі співфінансування |  |
| 12 | Ремонт систем ХВП: вул.Київська,148,150,166,178,180; вул.Малишка,13; м-н Яблуневий,1 |  | буд | 7 |  | Кошти співвласників (при наявності ) |  |
| 13 | Ревізія та заміна в житлових будинках: -запірної арматури -труб сталевих,ппр -труб каналізаційних |  | буд шт мп мп | 32 305 210 150 |  | Кошти співвласників (при наявності ) |  |

ТОВ «Міський житловий центр», КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд», Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство, КП «Обухіврайтепломережа», ПрАТ «Енергія», відділ капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області

- До 15.10.2025

24. Встановити наступні планові показники з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2025-2026 років

План

з комплексної підготовки житлового фонду та

об'єктів соціально-культурного призначення до роботи в

осінньо-зимовий період 2025/2026 років

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця Виміру | Завдання з підго-товки | Фактич-но під-готовлено | % підго-товки | Кількість паспортів готовно-сті | Кількість актів готов-ності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплексна підготовка будинків до зими з видачою паспортів готовності – всього | 1 | Одиниць | 172 |  |  |  |  |
|  | у тому числі які обслуговуються: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Управителями* | 2 | Одиниць | 108 |  |  |  |  |
|  | 2. ОСББ, ЖБК | 3 | Одиниць | 26 |  |  |  |  |
|  | 3. Відомчий житловий фонд, всього | 4 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міндовкілля | 5 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 6 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 7 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОН | 8 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 9 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 10 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 11 | Одиниць | 38 |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплексна підготовка будинків з централізованим теплопостачанням та видачою паспортів готовності | 12 | Одиниць | 103 |  |  |  |  |
| 1.2. | Заповнення систем опалення | 13 | Одиниць | 103 |  |  |  |  |
| 1.3. | Кількість будинків обладнаних ІТП | 14 | Одиниць | 40 |  |  |  |  |
| 1.4. | Кількість будинків обладнаних даховими котельнями | 15 | Одиниць | 6 |  |  |  |  |
| 2. | Житловий фонд, який обслуговується управителями, у якому проводиться: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | 16 | Одиниць | 5 |  |  |  |  |
|  | - ремонт внутрішньобудинкових систем постачання теплової енергії та гарячої води | 17 | Одиниць | 16 |  |  |  |  |
|  | - промивання внутрішньобудинкових систем постачання теплової систем | 18 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт (промивання) зовнішніх систем постачання теплової енергії та гарячої води | 19 | Одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | 20 | Одиниць | 4 |  |  |  |  |
|  | - ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання | 21 | Одиниць | 4 |  |  |  |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | 22 | Одиниць |  |  |  |  |  |
| 3. | Підготовка об'єктів соціально-культурного призначення – всього | 23 | Одиниць | 44 |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | 24 | Одиниць | 17 |  |  |  |  |
|  | - заклади освіти** | 25 | Одиниць | 17 |  |  |  |  |
|  | - лікарні*** | 26 | Одиниць | 16 |  |  |  |  |
| 4. | Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді | 27 | тис. грн. |  |  |  |  |  |

Примітки:

* 	- житлові будинки усіх форм власності, які обслуговуються управителями;

** 	- школи, коледжі, ліцеї, вищі навчальні заклади тощо;

*** 	- лікарні, поліклініки, ФАП тощо.

ПЛАН

3 підготовки об’єктів теплопостачання  до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 років

Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень 31 одиниць

315,30 МВт/год

Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських, селищних та відомчих теплових мереж 28,5 км

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Всього в експлуатації | Завдання з підгото-вки | Фактично підготовлено | % підготовки | Кількість актів готовності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Підготовка котелень – всього | 1 | одиниць | 31 | 31 |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць | 28 | 28 |  |  |  |
|  | 1.2. Відомчі котельні - всього | 3 | одиниць | 3 | 3 |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міндовкілля | 4 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономіки | 5 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 6 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОН | 7 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 8 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 9 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 10 | одиниць | 3 | 3 |  |  |  |
| 2 | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього | 11 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Комунальні котельні місцевих рад | 12 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | 2.2. Відомчі котельні - всього | 13 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міндовкілля | 14 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономіки | 15 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОН | 17 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 18 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 19 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 20 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 3 | Заміна котлів - всього | 21 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 22 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. На відомчих котельнях -всього | 23 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міндовкілля | 24 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономіки | 25 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 26 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОН | 27 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 28 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 29 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 30 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт котлів комунальних котелень місцевих рад | 31 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього | 32 | км | 28,5 | 28,5 |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 33 | км | 26,40 | 26,4 |  |  |  |
|  | 5.2. Мережі відомчих котелень – всього | 34 | км | 2,1 | 2,1 |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міндовкілля | 35 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономіки | 36 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 37 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОН | 38 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 39 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 40 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 41 | км | 2,1 | 2,1 |  |  |  |
| 6 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього | 42 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього | 43 | км | Х |  |  |  |  |
|  | з них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на попередньо тепло ізольовані ППУ | 44 | км | Х |  |  |  |  |
|  | 6.2. Мережі відомчих котелень всього | 45 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міндовкілля | 46 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономіки | 47 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 48 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОН | 49 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 50 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 51 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 52 | км | Х |  |  |  |  |
| 7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 53 | одиниць | 17 | 17 |  |  |  |
| 8 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 54 | тис. грн. | Х |  |  |  |  |
| Створення запасу палива на початок опалювального сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вугілля – всього | 55 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 56 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 1.2. На відомчих котельнях | 57 | тонн | Х |  |  |  | Х |
| 2 | Рідке паливо – всього | 58 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 59 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 2.2. На відомчих котельнях | 60 | тонн | Х |  |  |  | Х |

Заходи

з підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства  до роботи

в осінньо-зимовий період 2025-2026 років

Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж _83,125__ км

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж __33,2__ км

Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих _4__ од.

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих __2__ од.

Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих  _4 од.

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих ______ од.

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів __ од.

Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин ___42_ од.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Термін виконання | % підготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | 1 | км | 83,125 | 10/09/25 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 2 | км | 83,125 | 10/09/25 |  |
|  | відомчих мереж | 3 | км |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього | 4 | км | 33,2 | 01/09/25 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 5 | км | 33,2 | 01/09/25 |  |
|  | відомчих мереж | 6 | км |  |  |  |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього | 7 | одиниць | 4 | 01/09/25 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | 8 | одиниць | 4 | 01/09/25 |  |
|  | відомчих ВНС | 9 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 10 | одиниць | 2 | 01/09/25 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | 11 | одиниць | 2 | 01/09/25 |  |
|  | відомчих КНС | 12 | одиниць |  |  |  |
|  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього | 13 | одиниць | 4 | 01/09/25 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВОС | 14 | одиниць | 4 | 01/09/25 |  |
|  | відомчих ВОС | 15 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 16 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | 17 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КОС | 18 | одиниць |  |  |  |
|  | Водозаборів з поверхневих джерел, всього | 19 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних водозаборів | 20 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих водозаборів | 21 | одиниць |  |  |  |
|  | У тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | Свердловин, всього | 22 | одиниць | 42 | 15/09/2025 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | 23 | одиниць | 42 | 15/09/2025 |  |
|  | відомчих свердловин | 24 | одиниць |  |  |  |
| 3 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 25 | тис. грн. | 4791,0 |  |  |

План з підготовки дорожньо-мостового господарства

до роботи в осінньо-зимовий період

2025-2026 років

| Капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг |  |  |  | Підготовка спеціалізованої техніки |  |  |  | Залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організацій за укладеними договорами |  |  | Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) |  |  |  | Заготівля посипкових матеріалів та реагентів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План, тис. кв.м | Факт, тис. кв.м | % | Обсяг фінансу- вання, тис.грн | План, од. | Факт, од. | % | Обсяг фінансу- вання, тис.грн | План, од. | Факт, од. | % | План, тис. од. | Факт, тис. од. | % | Обсяг фінансу-вання, тис.грн | План, тис. тонн | Факт, тис. тонн | % | Обсяг фінансу-вання, тис.грн |
| 11,97 |  |  | 10490,0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |

- 25. Встановити планові рекомендовані показники підготовки  житлово-комунального

- господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років.

- Дата	Стан підготовки, %

- 01.06.2025	15

- 15.06.2025	30

- 01.07.2025	40

- 15.07.2025	50

- 01.08.2025	60

- 15.08.2025	70

- 01.09.2025	80

- 15.09.2025	90

- 01.10.2025

- 100

- Начальник управління капітального

- будівництва та експлуатаційних послуг

- виконавчого комітету Обухівської

- міської ради Київської області                                               Олександр ШУМЛЯНСЬКИЙ