
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Обухівської міської ради Київської області

від 26 червня 2025 р. № 1759-78- VIII



**План заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області до 2027 року**

**2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Завдання Стратегії** | | **Захід** | **Період реалізації заходу** | | | | **Відповідальний за виконання** |
| **2025** | **2026** | | **2027** |  |
| **Стратегічна ціль 1. Сталий економічний розвиток громади** | | | | | | | | | |
| **Оперативна ціль 1.1. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх** | | | | | | | | | |
|  | | **1.1.1. Розвиток альтернативної енергетики в громаді** | | 1.Запровадження альтернативних джерел електроенергії (сонячні панелі) на будівлях закладів освіти, охорони здоров'я та мережах вуличного освітлення громади |  |  | |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
| 1. 22.2 | | **1.1.2. Розбудова альтернативних джерел енергії** | | 2.Встановлення газової модульної котельні (Стоматологічна поліклініка, м. Обухів) |  |  | |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг |
|  | | **1.1.2. Розбудова альтернативних джерел енергії** | | 3.Будівництво установок генерації електричної енергії |  |  | |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг |
| **Оперативна ціль 1.2. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх** | | | | | | | | | |
|  | | **1.2.1. Розвиток інфраструктури для бізнесу** | | 4.Будівництво логістичних складів на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області |  |  | |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
|  | | **1.2.1. Розвиток інфраструктури для бізнесу** | | 5.Створення багатофункціонального індустріального парку в Обухівській міській територіальній громаді для розвитку виробничої, логістичної та бізнес-інфраструктури, що включатиме: логістично-складський комплекс; виробничі потужності; бізнес-центр з офісними приміщеннями; IT-хаб та інфраструктуру для малого та середнього підприємництва |  |  | |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
|  | | **1.2.1. Розвиток інфраструктури для бізнесу** | | 6.Створення бізнес-центру на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області |  |  | |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
| **Оперативна ціль 1.3. Сприяння всеохоплюючій та сталій індустріалізації та інноваціям** | | | | | | | | | |
|  | | **1.3.1. Модернізація системи водопостачання та водовідведення** | | 7.Реконструкція водогінних споруд, насосної станції другого підйому в м. Обухів, по вул. Київська, 130 Г |  |  | |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
|  | | **1.3.1. Модернізація системи водопостачання та водовідведення** | | 8.Будівництво нових каналізаційно-очисних споруд Обухівської громади з впровадженням енергоефективних технологій водопостачання та модернізацією системи свердловин і водонапірних веж. |  |  | |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг |
|  | | **1.3.1. Модернізація системи водопостачання та водовідведення** | | 9.Будівництво центрального водопостачання та каналізації в с. Таценки та с. Ленди Обухівської громади |  |  | |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг |
|  | | **1.3.2. Модернізація та підвищення енергоефективності інженерних мереж та систем комунальної інфраструктури** | | 10.Модернізація об'єктів теплопостачання, водопостачання, водовідведення, газопостачання на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району |  |  | |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
|  | | **1.3.2. Модернізація та підвищення енергоефективності інженерних мереж та систем комунальної інфраструктури** | | 11.Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії котельні Германівської АЗПСМ |  |  | |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг |
|  | | **1.3.2. Модернізація та підвищення енергоефективності інженерних мереж та систем комунальної інфраструктури** | | 12.Заміна існуючих котлів АОГВ-100 на котли конденсаційні Модуль МН-120К в комплекті (комплект позамодульних частин КПЧ-К для МН-100, 120К, модуль регулятор АРД 32, пристрій нейтралізації конденсату 80 -450кВт) котельні Германівської АЗПСМ |  |  | |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг |
|  | | **1.3.2. Модернізація та підвищення енергоефективності інженерних мереж та систем комунальної інфраструктури** | | 13.Технічне переоснащення пунктів перерозподілу теплової енергії та КТЕП в м. Обухів  (заміна зворотних регулюючих клапанів, диспетчеризація КТЕП, заміна трубчастих бойлерів на пластинчасті КТЕП-2, 5, 7, 12 тощо) |  |  | |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг |
|  | | **1.3.2. Модернізація та підвищення енергоефективності інженерних мереж та систем комунальної інфраструктури** | | 14.Встановлення вузлів обліку теплової енергії, води, газу на об’єктах Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області |  |  | |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг |
| **Стратегічна ціль 2. Сталий соціальний розвиток громади** | | | | | | | | | |
| **Оперативна ціль 2.1. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь якому віці** | | | | | | | | | |
|  | | **2.1.1. Розвиток інфраструктури для дозвілля та відпочинку** | | 15.Створення паркових зон, зон для відпочинку, рекреаційних зон |  |  | |  | Земельний відділ; Відділ охорони навколишнього середовища |
|  | | **2.1.1. Розвиток інфраструктури для дозвілля та відпочинку** | | 16.Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу |  |  | |  | Відділ культури |
|  | | **2.1.1. Розвиток інфраструктури для дозвілля та відпочинку** | | 17.Реконструкція стадіону "Колос" по вул. Калинова в м. Обухів, Київської області |  |  | |  | Відділ молоді, фізичної культури та спорту |
|  | | **2.1.1. Розвиток інфраструктури для дозвілля та відпочинку** | | 18.Реконструкція стадіону "Нива" провулок Київський, м. Обухів, Київської області в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | |  | Відділ молоді, фізичної культури та спорту |
|  | | **2.1.1. Розвиток інфраструктури для дозвілля та відпочинку** | | 19.Будівництво скейтпарків на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області |  |  | |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
|  | | **2.1.1. Розвиток інфраструктури для дозвілля та відпочинку** | | 20.Реконструкція Обухівського міського комплексу ім. В. Мельника |  |  | |  | Відділ молоді, фізичної культури та спорту |
|  | | **2.1.2. Підтримка вразливих груп населення** | | 21.Будівництво реабілітаційного центру для вразливих груп населення на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області |  |  | |  | Територіальний центр надання соціальних послуг |
|  | | **2.1.2. Підтримка вразливих груп населення** | | 22.Створення центру денного перебування для молоді з ментальними порушеннями "Обухів SPACE" |  |  | |  | Територіальний центр надання соціальних послуг |
|  | | **2.1.2. Підтримка вразливих груп населення** | | 23.Будівництво, створення та відкриття дитячого будинку сімейного типу |  |  | |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
|  | | **2.1.2. Підтримка вразливих груп населення** | | 24.Створення притулку для осіб які потребують захисту від насильства та насильства за ознаками статі |  |  | |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
|  | | **2.1.3. Модернізація та розвиток закладів охорони здоров'я** | | 25.Реконструкція частини будівлі терапевтичного корпусу під пологовий будинок |  |  | |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
|  | | **2.1.3. Модернізація та розвиток закладів охорони здоров'я** | | 26.Реконструкція приміщення поліклініки |  |  | |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
| **Оперативна ціль 2.2. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх** | | | | | | | | | |
|  | | **2.2.1. Підвищення якості професійної освіти** | | 27. Створення сучасного мультифункціонального Центру (культурного, соціального, економічного, молодіжного) |  |  | |  | Відділ культури |
|  | | **2.2.1. Підвищення якості професійної освіти** | | 28.Розвиток та удосконалення профільного навчання (створення сучасного профільного ліцею на базі Ліцею №1 ім. А. С. Малишка) |  |  | |  | Управління освіти |
|  | | **2.2.2. Розвиток інфраструктури для освіти** | | 29.Будівництво школи в м. Обухові, мікрорайон №3 |  |  | |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
|  | | **2.2.2. Розвиток інфраструктури для освіти** | | 30.Будівництво дитячого будинку сімейного типу (для зберігання існуючого освітнього процесу у сільських місцевостях) |  |  | |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
|  | | **2.2.2. Розвиток інфраструктури для освіти** | | 31.Будівництво дитячого садка в м. Обухові, мікрорайон №3 |  |  | |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
| **Оперативна ціль 2.3. Створення стійкої інфраструктури** | | | | | | | | | |
|  | | **2.3.1. Розвиток Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг інфраструктури** | | 32.Удосконалення об’їзної дороги для розв'язки біля ККПК |  |  | |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
|  | | **2.3.1. Розвиток Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг інфраструктури** | | 33.Будівництво дороги Копачів-Глеваха-Підгірці, протяжністю 3.5 км (через землі с. Копачів та землі с. Велика Бугаївка 1.8 км) під'їзд до "Парку Київська Русь" |  |  | |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг |
| **Оперативна ціль 2.4. Реінтеграція ветеранів у цивільне життя** | | | | | | | | | |
|  | **2.4.1. Розвиток центрів та закладів реабілітації військових ветеранів** | | 34.Нове будівництво "Реабілітаційний центр" | |  | |  |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
|  | **2.4.2. Підтримка військових ветеранів** | | 35.Створення військового хабу на базі комунальних закладів (будинків культури, територіальних центрів надання соціальних послуг, бібліотек) для комплексного забезпечення юридичної та соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів та їх сімей | |  | |  |  | Відділ культури |
| **Стратегічна ціль 3. Сталий екологічний розвиток громади** | | | | | | | | | |
| **Оперативна ціль 3.1. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх** | | | | | | | | | |
|  | | **3.1.1. Забезпечення доступу до якісної питної води на всій території громади** | | 36.Будівництво свердловини на Таценківському водозаборі для забезпечення сталого водовідведення в місті Обухів та в селах Обухівської громади |  |  | |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
|  | | **3.1.2. Підвищення екологічної безпеки водних об'єктів** | | 37.Будівництво громадських вбиралень в Обухівській громаді |  |  | |  | Земельний відділ; Відділ охорони навколишнього середовища |
| **Оперативна ціль 3.2. Забезпечення екологічної стійкості міста і населених пунктів** | | | | | | | | | |
|  | | **3.2.1.Розвиток екологічної інфраструктури та впровадження сучасних систем очищення і переробки** | | 38.Будівництво очисних споруд на території мікрорайону "Яблуневий" та в селах Обухівської громади де є водопостачання |  |  | |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
|  | | **3.2.1.Розвиток екологічної інфраструктури та впровадження сучасних систем очищення і переробки** | | 39.Встановлення очисних станцій знезалізнення та пом'якшення води на існуючих системах водопостачання громади (водонапірні вежі, артезіанські свердловини) |  |  | |  | Земельний відділ; Відділ охорони навколишнього середовища |
|  | | **3.2.1.Розвиток екологічної інфраструктури та впровадження сучасних систем очищення і переробки** | | 40.Будівництво сміттєпереробного заводу на території Обухівської громади |  |  | |  | Земельний відділ; Відділ охорони навколишнього середовища |
|  | | **3.2.1.Розвиток екологічної інфраструктури та впровадження сучасних систем очищення і переробки** | | 41.Будівництво споруди для фільтрації водопровідної води в місті Обухів |  |  | |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг |
|  | | **3.2.1.Розвиток екологічної інфраструктури та впровадження сучасних систем очищення і переробки** | | 42.Будівництво заводу з переробки сільськогосподарської продукції на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району |  |  | |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури |
|  | | **3.2.2. Розвиток екологічного та туристичного потенціалу** | | 43. Створення туристичних маршрутів історично-культурної спадщини, створення місць меморіалів пам'яті героїв, облаштування об’єктів природної та культурної спадщини" |  |  | |  | Відділ культури |
|  | | **3.2.2. Розвиток екологічного та туристичного потенціалу** | | 44. Розробка та створення брендингу Обухівської міської територіальної громади |  |  | |  | Відділ культури |

**Секретар Обухівської міської ради**

**Київської області Лариса ІЛЬЄНКО**

**Начальник управління економіки**

**виконавчого комітету Обухівської**

**міської ради Київської області Аліна КОНДРАТЮК**