

**УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

вул. Малишка, 6, м. Обухів, Київська область, 08700, тел. (044) 365 03 20

e-mail: vkb@obcity.gov.ua, сайт: www.obcity.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 4568235

**\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

від \_\_\_лютого 2026 року №\_\_\_\_\_\_\_\_

**Секретарю Обухівської міської ради**

**Ларисі ІЛЬЄНКО**

ПОДАННЯ

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області просить затвердити звіт виконання комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки за 2025 рік та винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області, а саме:

**Про затвердження виконання комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки за 2025 рік.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва** | **Сума бюджетних коштів** | **Виконано за 2025 рік** | **Виконавець** |
| 1 | Капітальний ремонт сходів по вул. Київська, 150 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 80 000,00 | 78 208,06 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 2 | Капітальний ремонт сходів по вул. Київська, 156 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 90 000,00 | 86 792,25 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 3 | Капітальний ремонт тротуару по вулиці Київська, 124-126 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД (аварійно-відновлювальні роботи) | 310 000,00 | 308 965,07 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 4 | Розроблення проєктно-кошторисної документації в тому числі експертиза , «капітальний ремонт частини дорожнього покриття із влаштування водовідведення по вулиці Усівка Київської області місто Обухів | 40 000,00 | 39 999,90 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 5 | "Розроблення проєктно-кошторисної документації в тому числі експертиза «Капітальний ремонт частини зливоприймальної каналізації та укріплення у косу по вулиці Київська, Київська область місто Обухів | 827 900,00 | 79 692,80 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 6 | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття із влаштуванням водовідведення по вулиці Усівка Київської області місто Обухів | 420 500,00 | 415 277,92 | УКБ та ЕП |
| 7 | Капітальний ремонт тротуару, за адресою: вул. Київська 144, м. Обухів, Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза. | 1 460 000,00 | 1 287 361,81 | УКБ та ЕП |
| 8 | Поточний ремонт доріг в с. Германівка (вул. Леоніда Коваленка, вул. Андрія Михайлюка, вул. Братів Пономарьових, вул.Перемоги, вул. Дніпрової Чайки, вул. Івана Войтенка, вул. Замостянська, вул. Івана Виглвського, вул. Незалежності, вул. Шевченка, вул. Ворочанська, вул. Ярова), Обухівського району, Київської області. | 400 000,00 | 389 651,33 | КП ОМТГ «Обухівтеплотрансбуд» |
| 9 | Поточний ремонт доріг в с. Григорівка Обухівського району, Київської області. | 200 000,00 | 186 489,27 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
| 10 | Поточний ремонт доріг в с. Матяшівка, Обухівського району, Київської області. | 71 000,00 | 70 595,79 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
| 11 | Поточний ремонт доріг в с. Долина Обухівського району, Київської області. | 200 000,00 | 199 298,51 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
| 12 | Поточний ремонт доріг в с. Красне Перше (вул. Косинки) Обухівського району, Київської області. | 200 000,00 | 199 427,72 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
| 13 | Поточний ремонт доріг в с. Деремезна (вул. Шевченка, вул. Шкільна), Обухівського району Київської обл. | 200 000,00 | 199 244,78 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
| 14 | Поточний ремонт доріг в с. Дерев'яна, (вул. Гончарна) Обухівського району Київської обл. | 200 000,00 | 199 235,36 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
| 15 | Поточний ремонт доріг с. Семенівка, Обухівського району, Київської обл., (вул. Молодіжна). | 200 000,00 | 199 402,25 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
| 16 | Поточний ремонт доріг с. Кулі, Обухівського району, Київської обл., (вул. Польова). | 200 000,00 | 199 154,46 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
| 17 | Поточний ремонт доріг в с. Слобідка (вул. Першотравнева) Обухівського району, Київської обл. | 400 000,00 | 398 615,35 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
| 18 | Поточний ремонт доріг в с. Перегонівка (вул. Хуторна), Обухівського району, Київської обл. | 200 000,00 | 199 305,54 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
| 19 | Поточний ремонт доріг та інженерної споруди в с. Копачів (вул. Миру), Обухівського району, Київської обл. | 200 000,00 | 199 313,20 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
| 20 | Поточний ремонт доріг с. Нещерів (вул. Садова),Обухівського району, Київської обл. | 200 000,00 | 199 298,51 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
| 21 | Поточний ремонт доріг в с. Мала Вільшанка (вул. Шевченка, вул. Миру, вул. Садова) Обухівського району, Київської області. | 200 000,00 | 199 377,56 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Поточний ремонт доріг в с. Степок (вул. Яблунева) Обухівського району, Київської області. | 200 000,00 | 199 323,22 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Поточний ремонт балансових вулиць (доріг) та ліквідація аварійної ямковості в м.Обухів Обухівського району, Київської області. | 5 420 000,00 | 5 492 888,25 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Поточний ремонт доріг в с. Застугна (вул. Вишнева), Обухівського району, Київської обл. | 200 000,00 | 199 391,68 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Відновлення розриттів після ремонту балансових інженерних мереж КП "Обухівтеплотрансбуд" | 100 000,00 | 100 000,00 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Поточний ремонт вулиць (ж/м Лукавиця) м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 200 000,00 | 199 473,76 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Поточний ремонт доріг (вул. Хуторна), с, Перегонівка, Обухівського району, Київської обл. | 200 000,00 | 199 532,74 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Поточний ремонт вулиці Соловїна, с Долина, Обухівського району, Київської обл.. | 200 000,00 | 199 566,74 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Поточний ремонт вулиці Калинова, с Долина, Обухівського району, Київської обл.. | 200 000,00 | 199 420,10 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Поточний ремонт з відновлення благоустрою міжквартальних проїздів (проїзд шкільних автобусів) до Академічного ліцею №1 імені А.С.Малишка Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Київська, 18, м. Обухів, Київська область. | 420 000,00 | 387 422,16 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Поточний ремонт дороги с.Копачів, вулиця Вишнева, Обухівський район, Київська область | 0,00 | 0,00 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Поточний ремонт доріг в с. Гусачівка Обухівського району, Київської області. | 129 000,00 | 78 130,74 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Поточний ремонт дороги в с. Перегонівка (вул. Шевченка), Обухівського району, Київської обл. | 200 000,00 | 199 532,74 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Поточний ремонт дороги в с. Перегонівка (вул. Перемоги), Обухівського району, Київської обл. | 200 000,00 | 199 532,74 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Поточний ремонт дороги в с. Долина (вул. Калинова), Обухівського району, Київської обл. | 500 000,00 | 500 000,00 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Поточний ремонт дороги в с. Долина (вул. Соловїна), Обухівського району, Київської області. | 500 000,00 | 485 209,55 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Поточний ремонт дороги в с. Застугна, вулиця Вишенва, Обухівський район, Київська область. | 200 000,00 | 199 576,98 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Поточний ремонт дороги в с. Германівка, вул. Шевченка, Обухівський район, Київська область. | 200 000,00 | 197 224,46 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Поточний ремонт дороги в с. Перше Красне, вул. Косинки, Обухівський район, Київська область. | 200 000,00 | 199 637,86 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Поточний ремонт дороги в м. Обухів, вул. Франка, Обухівський район, Київська область. (мікрорайон Сонячний) | 200 000,00 | 199 580,72 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Поточний ремонт дороги в с. Кулі, вул. Вишева, Обухівський район, Київська область. | 80 000,00 | 80 000,00 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  | Поточний ремонт дороги в с. Германівка, вул. Олега Спасиби, Обухівський район, Київська область. | 200 000,00 | 199 451,58 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |
|  |  |  |
|  | Поточний ремонт доріг (влаштування дорожньої розмітки) в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 880 000,00 | 879 999,98 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
|  | Поточний ремонт доріг Обухівської міської територіальної громади (встановлення дорожних знаків), в т.ч. виготовлення КД | 520 000,00 | 509 955,41 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
|  | **Всього** | **17 448 400,00** | **16 439 558,85** |  |

**Начальник Управління капітального**

**будівництва та експлуатаційних**

**послуг виконавчого комітету**

**Обухівської міської ради Володимир ФЕДЧИШИН**