**Депутатам Обухівської міської ради VIII скликання**

**Пояснювальна записка  
до проєкту рішення Обухівської міської ради**

**«Про затвердження виконання комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021–2025 роки за 2025»**

**1. Підстава для розроблення**

Проєкт рішення розроблено відповідно до:

* **Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»** (статті 30, 31) щодо організації благоустрою та утримання вулиць і доріг комунальної власності;
* **Закону України «Про благоустрій населених пунктів»** (статті 10, 21) щодо встановлення елементів благоустрою та організації дорожнього руху;
* **Державних будівельних норм (ДБН)** та **Правил дорожнього руху України**, які регламентують утримання вулично-дорожньої мережі, освітлення, інклюзивність та благоустрій.

**2. Ініціатор і розробник програми**

**Ініціатор:** Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради.  
**Розробник:** Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради.  
**Відповідальні виконавці:** комунальні підприємства міста та управління капітального будівництва.

**3. Мета програми**

Метою Програми є:

* поліпшення транспортно-експлуатаційного стану вулиць та дорожньої інфраструктури;
* забезпечення безперервного розвитку вулично-дорожньої мережі;
* підвищення рівня безпеки руху, швидкості та комфортності перевезень пасажирів;
* сприяння економічно та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства.

**4. Сучасні проблеми галузі**

- Незадовільний стан вулично-дорожньої мережі, що ускладнює пересування та перевезення вантажів і пасажирів.

- Підвищена інтенсивність руху, особливо великовагових транспортних засобів, призводить до руйнування покриття.

- Відсутність сучасних технічних засобів організації руху та інклюзивної інфраструктури.

- Невідповідність дорожньої мережі вимогам безпеки та екологічної стабільності.

**5. Напрямки та способи розв’язання проблем**

**Напрямки:**

* Покращення транспортно-експлуатаційного стану вулиць;
* Підвищення безпеки руху та екологічної безпеки;
* Впровадження прогресивних проектних рішень та сучасних технологій;
* Розвиток дорожньої інфраструктури та інформаційного забезпечення;
* Удосконалення управління об’єктами дорожнього господарства.

**Способи:**

* Капітальний та поточний ремонт доріг і тротуарів;
* Утримання вулиць та благоустрій;
* Встановлення технічних засобів регулювання руху;
* Впровадження інклюзивних маршрутів та безбар’єрної інфраструктури;
* Створення велосипедної інфраструктури.

**6. Основні завдання Програми**

- Розвиток дорожнього господарства;

- Збереження та ефективне функціонування вулично-дорожньої мережі;

- Підвищення рівня безпеки дорожнього руху;

- Захист навколишнього середовища;

- Підвищення ефективності інвестиційної та науково-технічної діяльності;

- Удосконалення управління дорожньою інфраструктурою.

**7. Передбачені заходи**

1. **Капітальний ремонт доріг та інженерних споруд** – підвищення міцності покриття, розширення проїзної частини, удосконалення організації дорожнього руху.
2. **Поточний ремонт** – усунення незначних пошкоджень, підтримка транспортно-експлуатаційних якостей.
3. **Ремонт внутрішньодворових проїздів** – відновлення покриття та благоустрою.
4. **Велосипедні доріжки** – створення безпечних маршрутів для велосипедистів, розвиток велосипедної інфраструктури та екологічно безпечного транспорту.
5. **Інклюзивні маршрути** – створення безбар’єрного середовища, ремонт тротуарів за принципами універсального дизайну, облаштування пішохідних переходів та доступного громадського транспорту.

**8. Фінансове забезпечення**

**- Загальний обсяг фінансових ресурсів:** 16 439 558,85 тис. грн;

**- Кошти міського бюджету на 2025 рік:** 17 448 400,00 тис. грн;

**- Джерела фінансування:** місцевого бюджет, інвестиції та інші джерела, передбачені законодавством.

**9. Координація та контроль**

**- Координація та контроль:** Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради;

**- Контролюючі комісії:** постійні комісії з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, ЖКГ, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури.

**- Звітування:** підсумковий звіт – 1 раз на рік, проміжний – щоквартально.

**10. Очікувані результати**

- Зменшення втрат бюджету через поганий стан доріг;

- Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану та інфраструктури;

- Зниження кількості ДТП та підвищення безпеки учасників руху;

- Покращення транспортного сполучення;

- Підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

- Залучення додаткових джерел фінансування;

- Зниження рівня забруднення атмосфери;

- Зменшення бар’єрності та створення доступної інфраструктури.

**Начальник управління Володимир ФЕДЧИШИН**