**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішення Обухівської міської ради

Київської області

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_-92-VIII

**Виконання комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки за 2025 рік.**

місто Обухів

2026

1. **ПАСПОРТ**

Виконання комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки за 2025 рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| 2. | Розробник програми | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| 3. | Співрозробники програми |  |
| 4. | Відповідальні виконавці програми | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, комунальні підприємства |
| 5. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, комунальні підприємства |
| 6. | Учасники програми | Комунальні підприємства міста, суб’єкти, інші підприємства, які залучені на договірних засадах відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». |
| 7. | Мета програми | Створення сталого розвитку Обухівської об’єднаної територіальної громади Київської області |
| 8. | Термін реалізації програми | 2021 -2025 рік |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів | **16 439 558,85 тис.грн**. |
| 10. | кошти місцевого бюджету на 2025 рік | **17 448 400,00 тис.грн**. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури. |

1. **Сучасні проблеми галузі, на розв’язання яких спрямована Програма**

Місто, як об’єкт управління, є складовою територіальної соціальноекономічної системи, на розвиток якої впливають різнобічні зовнішні і внутрішні чинники. Це породжує чимало проблем соціально-економічного, політичного, містобудівного, екологічного характеру. Їх успішне розв’язання потребує реалізації цільових комплексних програм. Таким чином, формуючи комплекснуПрограму утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області за 2021-2025 роки передусім потрібно брати до уваги нагальні проблеми і виробляти комплексний системний підхід до їх розв’язання. Відмова від такого методологічного підходу, як свідчить досвід українських економічних перетворень, не забезпечить позитивних результатів. Основна проблема полягає в тому, що транспортно-експлуатаційний стан вулично-дорожньої мережі та дорожньої інфраструктури не забезпечує швидкого і комфортного пересування, економічного та безпечного перевезення пасажирів і вантажів, а отже, прискореного соціально-економічного, екологічно збалансованого розвитку міста, підвищення конкурентоспроможності міських вулиць щодо транзитних перевезень та безпеки руху транспорту і пішоходів. Значне зростання інтенсивності руху, особливо великовагових навантажень, призводить до руйнування покриття вулично-дорожньої мережі міста. Комплексна Програма утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області за 2021-2025 роки(далі - Програма) розрахована на три роки. Програма визначає основні напрямки розвитку вуличної-дорожньої мережі населених пунктів, вдосконалення інженерно-транспортної інфраструктури та упорядкування фінансового забезпечення дорожнього господарства. На основі цієї Програми прийматимуться рішення щодо забезпечення належного функціонування об’єктів дорожнього господарства та подальшого його розвитку в населених пунктах Обухівської міської територіальної громади в 2021-2025 роках. В ході виконання Програми можуть відбуватися зміни в залежності від ефективності залучення інвестицій, а також, внутрішньої політики на загальнодержавному рівні.

1. **Мета Програми**

Метою Програми є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану вулиць, дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервного розвитку вулично-дорожньої мережі, покращення її технічних показників, підвищення рівня безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів автомобільним транспортом, розвитку автомобільного туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства.

На основі комплексного вивчення стану вулично-дорожньої мережі ***населених пунктів Обухівської міської територіальної громади*** сформовано системний план її капітального та поточного ремонтів.

**3. Обґрунтування напрямків і способів розв’язання проблем**

3.1. Напрямки розв’язання проблем

Розв’язання проблеми здійснюватиметься за такими напрямками:

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих вулиць населених пунктів;

- підвищення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки;

- підвищення експлуатаційної якості вулично-дорожньої мережі шляхом впровадження прогресивних проектних рішень та сучасних технологій;

- розвиток дорожньої інфраструктури та поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху;

- удосконалення управління об’єктами дорожнього господарства та транспортної інфраструктури.

3.2. Способи розв’язання проблем

Способи розв’язання проблеми полягають у значному збільшенні обсягів робіт із капітального ремонту, поточного ремонту, утримання вулиць та поліпшенні їх якості. Заходи і завдання Програми виконуватимуться за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів інших джерел та спрямовуватимуться в основному на збереження існуючої вулично-дорожньої мережі, забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки вулиць, інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху, вдосконалення організації-дорожнього руху.

1. **Основні завдання Програми**

Програмою визначено такі основні завдання: - розвиток дорожнього господарства населених пунктів Обухівської міської територіальної громади; - збереження вулично-дорожньої мережі та забезпечення її ефективного функціонування; - підвищення рівня безпеки дорожнього руху за допомогою сучасних технічних засобів регулювання дорожнього руху, розвиток дорожнього сервісу та інформаційного забезпечення всіх учасників дорожнього руху; - захист навколишнього природного середовища у процесі ремонту та утримання вулиць; - підвищення ефективності інвестиційної та науково-технічної діяльності; - удосконалення засад функціонування дорожнього господарства. Розвиток вулично-дорожньої мережі передбачає Капітальний та поточний ремонти доріг з твердим покриттям і реконструкцію існуючих вулиць ***населених пунктів Обухівської міської територіальної громади***

**5. Передбачені Програмою заходи**

5.1. Капітальний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської міської територіальної громади

До капітального ремонту відносять роботи, які виконують періодично і які спрямовані на відновлення та поліпшення основних показників експлуатаційної якості дорожнього одягу та інженерних споруд. Капітальний ремонт дорожнього одягу та інженерних споруд передбачає підвищення його міцності з метою зростання інтенсивності та безпеки дорожнього руху та зміни складу потоку автомобілів. При капітальному ремонті одягу з асфальтобетонним покриттям виконують роботи по підсиленню та розширенню проїзної частини, в деяких випадках з перебудовою і підсиленням основи та вдосконаленням організації дорожнього руху.

5.2. Поточний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської міської територіальної громади. Завдання поточного ремонту об’єктів дорожнього господарства полягає у підтриманні їх транспортно-експлуатаційних якостей шляхом усунення незначних пошкоджень, що виникли в процесі експлуатації, а також у постійному догляді за проїжджою частиною, шляхопроводами, виявленні перешкод для учасників дорожнього руху та забезпечення їх усунення.

5.3. Ремонт внутришньодворових проїздів та прибудинкових територій

Зазначена категорія є елементами системи транспортних комунікацій, що не виділяється червоними лініями та забезпечує транспортний зв’язок між будинками і ділянками всередині дворів, а також зв’язок з вуличнодорожньою мережею. За тривалий час експлуатації внутрішньодворові проїзди у районах багатоповерхової забудови зазнали значних руйнувань. Програмою передбачається проведення робіт з ліквідації усідань та деформацій проїжджої та тротуарної частини, з виправленням основи дорожнього одягу та відновленням дорожнього покриття і благоустрою в цілому.

5.4. Улаштування велосипедних доріжок

Основною метою є створення та розвиток велосипедної інфраструктури в населених пунктів Обухівської міської територіальної громади для забезпечення безпеки пересування організованих велосипедистів по населеним пунктам шляхом виведення їх з загального транспортного потоку і влаштуванням для них спеціального проїзду - ділянки (велодоріжки) без зменшення ширини проїзної частини руху для автомобілів, використовуючи при цьому існуючі частини вулиць та тротуарів, відокремлюючи проїзд велосипедистів від загального руху пішоходів. Велосипеди не просто роблять безпечнішими дороги (адже водії змінюють свою поведінку, стають уважнішими, коли навколо є пішоходи та велосипедисти). Велосипедний рух сприяє безпеці в громадському середовищі в цілому. Їзда на велосипеді не спричиняє викидів шкідливих газів та майже не створює шуму. Це є критично важливим для зниження впливу глобального потепління. Крім того, їзда велосипедом економить кошти, які були б витрачені водієм на автомобіль чи на громадський транспорт. Кожен кілометр подорожі на велосипеді замість автомобіля економить непрямі кошти бюджету. Це відбувається за рахунок:

• зниження витрат на охорону здоров’я у зв’язку з посиленою фізичною активністю;

• зниження витрат на пальне;

• зниження витрат, пов'язаних із забезпеченням безпеки на дорогах;

• зниження витрат, пов'язаних із забрудненням повітря та води;

• позитивний економічний вплив на туризм;

Створення велосипедних доріжок включатиме в себе розробку схем руху велосипедистів як в окремих частинах міста так і в комплексі, та подальше їх улаштування на вулицях міста.

5.5. Впровадження інклюзивних маршрутів.

Впровадження інклюзивних маршрутів - спрямовується на створення безбар’єрного середовища на території Обухівської міської територіальної громади та включає такі заходи:

* Проведення аудиту стану вулично-дорожньої мережі на предмет доступності для маломобільних груп населення.
* Визначення та формування переліку пріоритетних інклюзивних маршрутів до закладів освіти, охорони здоров’я, адміністративних установ, об’єктів соціальної інфраструктури та громадських просторів.
* Ремонт тротуарів з урахуванням принципів універсального дизайну (зниження бордюрів, облаштування пандусів, влаштування тактильних елементів, заміна та ремонт покриття).
* Облаштування безпечних пішохідних переходів: зниження бордюрів, нанесення контрастної розмітки, встановлення світлофорів з аудіосигналами та тактильних покажчиків.
* Забезпечення доступності громадського транспорту шляхом влаштування підвищених посадкових платформ, облаштування зупиночних комплексів для низькопідлогового транспорту та встановлення адаптованої навігації.
* Встановлення дорожніх знаків, інформаційних табличок та навігаційних елементів, що відповідають вимогам доступності.
* Створення інклюзивних шляхів у громадських просторах (скверах, парках, зонах відпочинку) з забезпеченням безперервності маршрутів.
* Проведення щорічного моніторингу стану доступності та коригування інклюзивних маршрутів з урахуванням пропозицій мешканців та змін у міській інфраструктурі.

1. **Фінансове забезпечення виконання Програми**

Кошти міського бюджету, інвестиції. Об’єми проведення робіт та фінансування наведені у додатку 1 «Кошторис програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки».

1. **Координація та контроль за ходом виконанням Програми**

Координацію діяльності та систематичний контроль за виконанням передбачених Програмою заходів, ефективним та цільовим використанням коштів її виконавцями здійснює Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради, постійні комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва ; з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури Підсумковий звіт про хід виконання Програми готується 1 раз на рік. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому Обухівської міської ради.

**8. Очікувані результати виконання Програми**

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

- зменшення щорічних втрат із міського бюджету внаслідок незадовільного стану вулиць та збільшення щорічних надходжень до міського бюджету;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану вулично-дорожньої мережі і приведення її у відповідність із вимогами нормативних документів, створення належної дорожньої інфраструктури;

- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху;

- поліпшення транспортного сполучення вулиць;

- удосконалення системи управління вулично-дорожньою мережею населених пунктів;

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

- залучення інших джерел фінансування на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт складових дорожньої інфраструктури;

- зменшення рівня забруднення атмосфери внаслідок транспортних і технологічних викидів та відходів;

- зменшення барєрності на вулично-дорожній мережі громади.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Звіт про хід виконання програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки на 2025 рік** | | | | | | | |
| **Програма** | **№ з/п** | **Заходи** | | **Сума бюджетних коштів,грн.** | **Виконано за 2025** | **Залишок** | **Примітка** | **Відповідальний виконавець** |
|  | **Розділ 1. Будівництво, реконструкція , капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади** | | | | | | |  |
| **7461** | 1.1 | Капітальний ремонт сходів по вул. Київська, 150 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | | 80 000,00 | 78 208,06 | 1 791,94 | Капітальний ремонт сходів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **7461** | 1.2 | Капітальний ремонт сходів по вул. Київська, 156 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | | 90 000,00 | 86 792,25 | 3 207,75 | Капітальний ремонт сходів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **7461** | 1.3 | Капітальний ремонт тротуару по вулиці Київська, 124-126 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД (аварійно-відновлювальні роботи) | | 310 000,00 | 308 965,07 | 1 034,93 | Капітальний ремонт тротуару | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **7461** | 1.4 | Розроблення проєктно-кошторисної документації в тому числі експертиза , «капітальний ремонт частини дорожнього покриття із влаштування водовідведення по вулиці Усівка Київської області місто Обухів | | 40 000,00 | 39 999,90 | 0,10 | Розроблення ПКД | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **7691** | 1.5 | Розроблення проєктно-кошторисної документації в тому числі експертиза  «Капітальний ремонт частини зливоприймальної каналізації та укріплення у косу по вулиці Київська , Київська область місто Обухів | | 827 900,00 | 79 692,80 | 748 207,20 | Капітальний ремонт | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **7461** | 1.6 | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття із влаштуванням водовідведення по вулиці Усівка Київської області місто Обухів | | 420 500,00 | 415 277,92 | 5 222,08 | Капітальний ремонт | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **7461** | 1.7 | Капітальний ремонт тротуару, за адресою: вул. Київська 144, м. Обухів, Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза. | | 1 460 000,00 | 1 287 361,81 | 172 638,19 | Капітальний ремонт тротуару | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
|  |  | **Разом по роздіу 1** | | **3 228 400,00** | **2 296 297,81** |  |  |  |
|  | **Розділ 2.1. Поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади** | | | | | | |  |
| **7461** | 2.1.1. | Поточний ремонт доріг в с. Германівка (вул. Леоніда Коваленка, вул. Андрія Михайлюка, вул. Братів Пономарьових, вул.Перемоги, вул. Дніпрової Чайки, вул. Івана Войтенка, вул. Замостянська, вул. Івана Виглвського, вул. Незалежності, вул. Шевченка, вул. Ворочанська, вул. Ярова), Обухівського району, Київської області. | | 400 000,00 | 389 651,33 | 10 348,67 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.2. | Поточний ремонт доріг в с. Григорівка Обухівського району, Київської області. | | 200 000,00 | 186 489,27 | 13 510,73 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.3. | Поточний ремонт доріг в с. Матяшівка, Обухівського району, Київської області. | | 71 000,00 | 70 595,79 | 404,21 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.4. | Поточний ремонт доріг в с. Долина Обухівського району, Київської області. | | 200 000,00 | 199 298,51 | 701,49 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.5. | Поточний ремонт доріг в с. Красне Перше (вул. Косинки) Обухівського району, Київської області. | | 200 000,00 | 199 427,72 | 572,28 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.6. | Поточний ремонт доріг в с. Деремезна (вул. Шевченка, вул. Шкільна), Обухівського району Київської обл. | | 200 000,00 | 199 244,78 | 755,22 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.7. | Поточний ремонт доріг в с. Дерев'яна, (вул. Гончарна) Обухівського району Київської обл. | | 200 000,00 | 199 235,36 | 764,64 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.8. | Поточний ремонт доріг с. Семенівка, Обухівського району, Київської обл., (вул. Молодіжна). | | 200 000,00 | 199 402,25 | 597,75 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.9. | Поточний ремонт доріг с. Кулі, Обухівського району, Київської обл., (вул. Польова). | | 200 000,00 | 199 154,46 | 845,54 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.10. | Поточний ремонт доріг в с. Слобідка (вул. Першотравнева) Обухівського району, Київської обл. | | 400 000,00 | 398 615,35 | 1 384,65 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.11. | Поточний ремонт доріг в с. Перегонівка (вул. Хуторна), Обухівського району, Київської обл. | | 200 000,00 | 199 305,54 | 694,46 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.12. | Поточний ремонт доріг та інженерної споруди в с. Копачів (вул. Миру), Обухівського району, Київської обл. | | 200 000,00 | 199 313,20 | 686,80 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.13. | Поточний ремонт доріг с. Нещерів (вул. Садова),Обухівського району, Київської обл. | | 200 000,00 | 199 298,51 | 701,49 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.14. | Поточний ремонт доріг в с. Мала Вільшанка (вул. Шевченка, вул. Миру, вул. Садова) Обухівського району, Київської області. | | 200 000,00 | 199 377,56 | 622,44 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.15. | Поточний ремонт доріг в с. Степок (вул. Яблунева) Обухівського району, Київської області. | | 200 000,00 | 199 323,22 | 676,78 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.16. | Поточний ремонт балансових вулиць (доріг) та ліквідація аварійної ямковості в м.Обухів Обухівського району, Київської області. | | 5 420 000,00 | 5 492 888,25 | - 72 888,25 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.17. | Поточний ремонт доріг в с. Застугна (вул. Вишнева), Обухівського району, Київської обл. | | 200 000,00 | 199 391,68 | 608,32 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.18. | Відновлення розриттів після ремонту балансових інженерних мереж КП "Обухівтеплотрансбуд" | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7691** | 2.1.19 | Поточний ремонт вулиць (ж/м Лукавиця) м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | | 200 000,00 | 199 473,76 | 526,24 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7691** | 2.1.20 | Поточний ремонт доріг (вул. Хуторна), с, Перегонівка, Обухівського району, Київської обл. | | 200 000,00 | 199 532,74 | 467,26 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7691** | 2.1.21 | Поточний ремонт вулиці Соловїна, с Долина, Обухівського району, Київської обл.. | | 200 000,00 | 199 566,74 | 433,26 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7691** | 2.1.22 | Поточний ремонт вулиці Калинова, с Долина, Обухівського району, Київської обл.. | | 200 000,00 | 199 420,10 | 579,90 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7691** | 2.1.23 | Поточний ремонт з відновлення благоустрою міжквартальних проїздів (проїзд шкільних автобусів) до Академічного ліцею №1 імені А.С.Малишка Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Київська, 18, м. Обухів, Київська область. | | 420 000,00 | 387 422,16 | 32 577,84 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7691** | 2.1.24 | Поточний ремонт дороги с.Копачів, вулиця Вишнева, Обухівський район, Київська область | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.25 | Поточний ремонт доріг в с. Гусачівка Обухівського району, Київської області. | | 129 000,00 | 78 130,74 | 50 869,26 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.26 | Поточний ремонт дороги в с. Перегонівка (вул. Шевченка), Обухівського району, Київської обл. | | 200 000,00 | 199 532,74 | 467,26 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.27 | Поточний ремонт дороги в с. Перегонівка (вул. Перемоги), Обухівського району, Київської обл. | | 200 000,00 | 199 532,74 | 467,26 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.28 | Поточний ремонт дороги в с. Долина (вул. Калинова), Обухівського району, Київської обл. | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.29 | Поточний ремонт дороги в с. Долина (вул. Соловїна), Обухівського району, Київської області. | | 500 000,00 | 485 209,55 | 14 790,45 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7691** | 2.1.30 | Поточний ремонт дороги в с. Застугна, вулиця Вишенва, Обухівський район, Київська область. | | 200 000,00 | 199 576,98 | 423,02 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.31 | Поточний ремонт дороги в с. Германівка, вул. Шевченка, Обухівський район, Київська область. | | 200 000,00 | 197 224,46 | 2 775,54 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.32 | Поточний ремонт дороги в с. Перше Красне, вул. Косинки, Обухівський район, Київська область. | | 200 000,00 | 199 637,86 | 362,14 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.33 | Поточний ремонт дороги в м. Обухів, вул. Франка, Обухівський район, Київська область. (мікрорайон Сонячний) | | 200 000,00 | 199 580,72 | 419,28 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.33 | Поточний ремонт дороги в с. Кулі, вул. Вишева, Обухівський район, Київська область. | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
| **7461** | 2.1.34 | Поточний ремонт дороги в с. Германівка, вул. Олега Спасиби, Обухівський район, Київська область. | | 200 000,00 | 199 451,58 | 548,42 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |
|  |  | **Разом по розділу 2.1.** | | **12 820 000,00** | **12 753 305,65** |  |  |  |
|  | **Розділ 2.2. Поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади** | | | | | | | |
| **6030** | 2.2.1. | Поточний ремонт доріг (влаштування дорожньої розмітки) в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 880 000,00 | | 879 999,98 | 0,02 | Відновлення дорожньої розмітки вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **6030** | 2.2.2. | Поточний ремонт доріг Обухівської міської територіальної громади (встановлення дорожних знаків), в т.ч. виготовлення КД | 520 000,00 | | 509 955,41 | 10 044,59 | Заміна дорожніх знаків вулиць для забезпечення безпеки дорожнього руху | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
|  |  | **Разом по розділу 2.2.** | **1 400 000,00** | | **1 389 955,39** |  |  |  |
|  |  | **Всього по програмі** | **17 448 400,00** | | **16 439 558,85** |  |  |  |

**Начальник Управління капітального будівництва**

**та експлуатаційних послуг виконавчого комітету**

**Обухівської міської ради Володимир ФЕДЧИШИН**