ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯНОСТО ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

- Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

___ лютого 2026 року							№ 	 - 92 – VІІІ

Про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2025 рік

Розглянувши звіт про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2025 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 № 65- 3 - VІІІ, який був розглянутий та схвалений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області від 17.02.2026 № _____, відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань земельних відносин, природокористування, планування території, охорони пам’яток та історичного середовища та постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2025 рік, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань земельних відносин, природокористування, планування території, охорони пам’яток та історичного середовища.

Секретар Обухівської міської ради                                           Лариса ІЛЬЄНКО

Олег ПРОКОПЕНКО

Додаток

до рішення Обухівської міської ради

Київської області

№ ___ - 92 - VІІI від ___.02.2026 року

Звіт про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища

на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2025 рік

| № з/п | Заходи |  | Сума бюджетних коштів, тис. грн |  | Сума бюджетних коштів виконання, тис. грн. |  | Фактичне виконання Програми |  | % виконання (бюджетних коштів) |  | % виконання (Програми) |  | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Паспортизація водойм на території Обухівської міської територіальної громади |  | 430,00 |  | 430,00 |  | 430,00 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 2 |  | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів з впровадженням роздільного збору відходів та придбання необхідної кількості контейнерів та урн (ліквідація стихійних/несанкціонованих сміттєзвалищ) |  | 490,00 |  | 484,243 |  | 484,243 |  | 98,8 |  | 100 |  |  |
| 3 |  | Заходи щодо ліквідації наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 4 |  | Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам (обробки джерел виникнення карантинного бур’яну (обробка екологічно-безпечними препаратами для знищення амброзії полинолистої) |  | 100,00 |  | 95,209 |  | 95,209 |  | 95,2 |  | 100 |  |  |
| 5 |  | Заходи щодо санітарного очищення зелених насаджень (хворих, вражених омелою) |  | 488,40 |  | 483,00 |  | 483,00 |  | 98,8 |  | 100 |  |  |
| 6 |  | Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 7 |  | Розроблення документації із землеустрою для територій та об’єктів природного-заповідного фонду |  | 50,00 |  | 50,00 |  | 50,00 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | Всього по програмі |  | 1 558,40 |  | 1 542,452 |  | 1 542,452 |  | 98,9 |  | 100 |  |  |

Начальник відділу охорони

навколишнього середовища

виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області                                                                                                                                   Олег ПРОКОПЕНКО