

**УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

вул. Малишка, 6, м. Обухів, Київська область, 08700, тел. (044) 365 03 20

e-mail: vkb@obcity.gov.ua, сайт: www.obcity.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 4568235

**\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

від \_\_\_лютого 2026 року №\_\_\_\_\_\_\_\_

**Секретарю Обухівської міської ради**

**Ларисі ІЛЬЄНКО**

ПОДАННЯ

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області просить затвердити звіт виконання комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021–2025 роки до бюджету громади на 2025 рік, а саме:

**Про затвердження виконання комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021–2025 роки, за 2025 рік**

**грн**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва** | **2025 рік** |  | **Виконавець** |
| 1 | Будівництво зовнішньої мережі каналізації по вул. Героїв Майдану в с.Григорівка, Обухівського району, Київської обл., в т. ч. розроблення ПКД та експертиза | 3 000 000,00 | 0,00 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 2 | Капітальний ремонт покрівлі Семенівського ліцею Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Семенівка, вул. Шкільна, 4 в т. ч. розроблення ПКД та експертиза | 11 000 000,00 | 507 359,78 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 3 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київська область | 699 415,00 | 699 414,24 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 4 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область | 905 400,00 | 905 348,19 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 5 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта капітальний ремонт Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36. | 939 800,00 | 939 744,96 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 6 | Капітальний ремонт "Благоустрій території Дерев'янської гімназії за адресою: вул. Шкільна, 17, Обухівського району, Київської обл." в т. ч. розроблення КД та експертиза | 1 500 000,00 | 1 492 463,86 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 7 | Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область. | 28 000 000,00 | 22 711 437,79 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 8 | Капітальний ремонт Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36. | 22000000 (субенція) | 12 919 882,40 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 9397336,22 (місцевий бюджет) | 5 783 644,44 |
| 9 | Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12, м. Обухів, Київська область. | 37000000 (субвенція) | 19 997 238,24 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 10111245,22 (місцевий бюджет) | 1 550 878,65 |
| 10 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) подвійного призначення з приміщеннями для зберігання господарського та спортивного інвентаря Академічного ліцею № 2 Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вул. Козацький Шлях, 1 | 60 100 000,00 | 17 700 219,90 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 11 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту харчоблоку Слобідського ліцею Обухівської міської ради, вул. І. Кабанця, 2, в с. Слобідка, Обухівського району, Київської обл. | 300 000,00 | 298 744,26 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 12 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з реконструкції харчоблоку, Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради, вул. 8 Листопада, 42, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 500 000,00 | 499 372,12 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 13 | Капітальний ремонт 309,312 кабінетів на третьому поверсі Академічного ліцею №1 імені А.С.Малишка Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Київська, 18, м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза. | 1 490 000,00 | 1 334 104,65 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 14 | Капітальний ремонт частини покрівлі Академічного ліцей №1 імені А.С.Малишка Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Київська, 18, м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза. | 330 000,00 | 329 840,91 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 15 | Капітальний ремонт вбиралень Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза. | 630 000,00 | 628 900,33 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 16 | Розроблення ПКД та експертиза «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) ДНЗ «Дударик», по вул. Богдана Хмельницького 22, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 380 000,00 | 379 402,20 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 17 | Капітальний ремонт частини тротуару на території ДНЗ «Промінчик», с. Дерев’яна, Обухівського району, Київської області, в тому числі виготовлення КД. | 430 000,00 | 429 856,72 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 18 | Капітальний ремонт частини тротуару ДНЗ "Катруся" за адресою: Київська обл. м. Обухів, вул. Київська, 160, в тому числі виготовлення КД. | 960 000,00 | 953 198,10 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 19 | Капітальний ремонт частини фундамента та цоколю з влаштуванням водовідведення біля центральної вхідної групи Академічного ліцею №5 за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД. | 940 000,00 | 937 780,61 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 20 | «Капітальний ремонт (благоустрій частини) території Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення ПКД та експертиза» | 5 120 000,00 | 5 039 685,22 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 21 | Капітальний ремонт частини покрівлі Академічного ліцею №5 за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД. | 359 400,00 | 283 152,62 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 22 | Капітальний ремонт частини коридору 2 поверху біля санвузлів Академічного ліцею №5, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза» | 190 000,00 | 188 668,46 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 23 | Капітальний ремонт 311, 314 кабінетів з підсобними приміщеннями на третьому поверсі Академічного ліцею №1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області за адресою: вул. Київська, 18, м.Обухів, Київська область, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1 010 000,00 | 816 981,00 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 24 | Коригування проєктно-кошторисної документації в т.ч. експертиза, по обєкту: "Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область" | 535 000,00 | 508 186,05 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 25 | Коригування проєктно-кошторисної документації в т.ч. експертиза, по обєкту: "Капітальний ремонт Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36." | 550 000,00 | 535 000,00 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 26 | Коригування проєктно-кошторисної документації в т.ч. експертиза, по обєкту: "Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область" | 328 900,00 | 328 876,31 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 27 | Коригування проєктно-кошторисної документації в т.ч. експертиза, по обєкту: "Капітальний ремонт приміщень Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36" (Облицювання фасаду). | 115 000,00 | 115 000,00 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 28 | Капітальний ремонт (санація) Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «ЗІРОЧКА» по вул. Каштанова, 5 в м. Обухів Київської області. Коригування., в т.ч. коригування ПКД та експертиза. | 5 000 000,00 | 3 798 802,30 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 29 | Капітальний ремонт із встановленням автономного джерела електропостачання Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область. | 650 000,00 | 642 952,80 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 30 | Капітальний ремонт Обухівської центральної публічної бібліотеки за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 14, в т. ч. розроблення ПКД та експертиза | 741 044,00 | 722 033,82 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 31 | Капітальний ремонт частини відмостки та сходів із влаштуванням інклюзивності Обухівського центру культури і дозвілля, за адресою: вул. Київська 117, м. Обухів, Обухівський район, Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза. | 1 480 000,00 | 1 009 993,84 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 32 | Розроблення ПКД, в т.ч. експертиза «Капітальний ремонт приміщення спортивної зали Обухівського центру культури і дозвілля, за адресою: вул. Київська 117, м. Обухів, Обухівський район, Київської області" | 761 346,00 | 602 466,60 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 33 | Будівництво Скейтпарку на ж/м Дзюбівка в місті Обухів Київської області | 1 499 000,00 | 0,00 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 34 | Виготовлення КД та екпертиза Капітальний ремонт вхідної групи ти частини приміщення (будівлі громадського призначення) Обухівський міський спортивний комплекс ім. Мельника В.О., за адресою: Київська обл., Обухівський район, м. Обухів, вул. Київська, № 142-А. , | 50 000,00 | 49 999,20 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 35 | Виготовлення КД та екпертиза Капітальний ремонт вхідної групи ти частини приміщення (будівлі громадського призначення) Обухівський міський спортивний комплекс ім. Мельника В.О., за адресою: Київська обл., Обухівський район, м. Обухів, вул. Київська, № 142-А. , | 50 000,00 | 49 999,20 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 36 | Капітальний ремонт громадського будинку за адресою: Київськаобл., м. Обухів, вул. Київська 24, в т. ч. розроблення ПКД та експертиза | 7 059 100,00 | 308 090,40 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 37 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту приміщення територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради, вул. Каштанова, 4, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 400 000,00 | 399 232,88 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 38 | Виготовлення ПКД та експертиза, "Капітальний ремонт системи опалення першого поверху адміністративної будівлі Семенівської сільської ради Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, в с. Семенівка, вул. Макаренка, 2, Обухівського району, Київської області". | 35 000,00 | 0,00 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 39 | Капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради, вул. Каштанова, 4/1 А, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 6 150 516,00 | 6 114 333,20 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 40 | Коригування проєктно-кошторисної документації в т.ч. експертиза, по обєкту: Капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради, вул. Каштанова, 4/1 А, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 220 000,00 | 220 000,00 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 41 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво меморіалу Пам'яті загиблих героїв  та жертв збройної агресії російської федерації проти України" на площі Матері по вулиці Київський  у місті Обухові., в тому числі експертиза | 0,00 | 0,00 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 42 | Розроблення ПКД "Будівництво водовідвідної системи від провулка Польового до вулиці Петрусенка в м. Обухів", в тому числі експертиза | 210 000,00 | 210 000,00 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 43 | Допроєктні вишукування, отримання технічних умов для підключення до мереж елетропостачання, розробка проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи на обєкт: "Нове будівництво, а саме: будувництво водозабору, в тому числі неглибоке буріння (до 2000 метрів) ровідувально- експлуатаційної свердловини дебітом до 15 м3/год., з прокладанням водогону за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Трипільська". | 801 000,00 | 800 666,30 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 44 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації в тому числі експертиза, по обєкту із: "Нового будівництва активного-парку в місті Обухів, Обухівського району, Київської області". | 1 500 000,00 | 1 490 000,00 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 45 | Капітальний ремонт захисної бетонної стінки між проїжджою частиною та житловим будинком за адресою: с.Григорівка вул.Соборна, в т.ч. виготовлення КД та експертиза. | 505 000,00 | 503 748,25 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 46 | Капітальний ремонт (санація) Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «ЗІРОЧКА» по вул. Каштанова, 5 в м. Обухів Київської області. | 23 324 942,00 | 0,00 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
| 47 | Капітальний ремонт 2,3,4,5,6,7 поверхів поліклініки за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Каштанова, 52. | 2 000 000,00 | 0,00 | УКБ та ЕП виконавчого комітету ОМР |
|  | **ВСЬОГО** | **251 208444,44** | **115 686 701/60** |  |

**Начальник Управління капітального**

**будівництва та експлуатаційних**

**послуг виконавчого комітету**

**Обухівської міської ради Володимир ФЕДЧИШИН**