|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  рішення Обухівської міської ради  Київської області  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_-92-VIII |

**Виконання комплексної Програми**

**з питань будівництва, реконструкції,**

**капітального ремонту обʼєктів комунальної**

**власності Обухівської міської територіальної**

**громади Київської області на 2021-2025 роки за 2025 рік.**

місто Обухів

2026

**ПАСПОРТ**

Комплексна програма з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту обʼєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| 2. | Розробник програми | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| 3. | Співрозробники програми |  |
| 4. | Відповідальні виконавці програми | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| 5. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, комунальні підприємства |
| 6. | Учасники програми | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, інші підприємства, які залучені на договірних засадах відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». |
| 7. | Мета програми | Створення сталого розвитку Обухівської об’єднаної територіальної громади Київської області |
| 8. | Термін реалізації програми | 2021 -2025 рік |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів | місцевий –**195 579 886,01 тис.грн.**  субвенція **– 55 628 558,43 тис.грн.** |
| 10. | кошти місцевого бюджету на 2025 рік  кошти державного бюджету | * **251 208 444,44 тис.грн.** |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури |

**2. Склад проблеми**

У зв’язку з проблемами розвитку інженерно-транспортної інфраструктури та об’єктів соціальної сфери Обухівської міської ради за останні роки дуже гостро постало питання їх розвитку та оновлення. Ефективність соціальної інфраструктури визначається у соціальних показниках розвитку суспільства і відображається у створенні належних умов життєдіяльності людини та вдосконаленні сукупної робочої сили для зростання продуктивності суспільної праці й економічної ефективності виробництва. Об’єкти інфраструктури територіальної громади, які експлуатуються, не відповідають технічному рівню сучасних вимог. З огляду на це та негативні тенденції, що мають місце в забезпеченні задовільного технічного стану та низькі експлуатаційні характеристики інженерно-транспортної інфраструктури, з метою покращення умов благоустрою та соціальної сфери стала нагальною потреба у новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті існуючих об’єктів інфраструктури та соціальної сфери.

**3. Мета Програми.**

Головною метою Програми є створення безпечних та комфортних умов для жителів громади шляхом підвищення надійності функціонування об’єктів інженерної інфраструктури, створення повноцінного життєвого середовища та підвищення ефективності функціонування господарського комплексу. Завдяки цьому територіальна організація соціальної інфраструктури Обухівської міської об’єднаної територіальної громади буде відповідати сучасним та передовим критеріям розвитку.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.**

Основними завданнями Програми є:

1. Забезпечення сталого функціонування існуючої системи інженерної інфраструктури та об’єктів соціальної сфери.

2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт інфраструктурних об’єктів.

3. Розширення спектру та підвищення якості соціальних послуг.

**5. Строки та етапи виконання Програми.**

Строк виконання розрахований на 2021- 2025 роки.

**6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.**

**Напрямки діяльності, завдання та заходи визначені в додатку 1 даної Програми**

**7. Ресурсне забезпечення Програми**

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

**Загальний запланований обсяг фінансування програми 2021-25 роки - 251 208 444,44 тис.грн.**

**кошти місцевого бюджету 2025 рік – 195 579 886,01 тис.грн.;**

* **кошти державного бюджету 2025 рік – 55 628 558,43 тис.грн.;**

**8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми**

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури.

Підсумковий звіт про хід виконання Програми готується 1 раз на рік. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому Обухівської міської ради.

**9. Очікувані результати виконання Програми.**

В результаті виконання заходів Програми буде досягнуто поліпшення стану інженерної інфраструктури та об’єктів соціальної сфери Обухівської територіальної громади.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Звіт про хід виконання програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки за**  **2025 рік** | | | | | | | | |
| **Програма** | **№ з/п** | **Заходи** | **Сума бюджетних коштів,грн.** | | **Виконано за 2025** | **Залишок** | **Примітка** | | **Відповідальний виконавець** |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | **Розділ 1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури обʼєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області** | | | | | | | | |
| **7330** | 1.1 | Будівництво зовнішньої мережі каналізації по вул. Героїв Майдану в с.Григорівка, Обухівського району, Київської обл., в т. ч. розроблення ПКД та експертиза | 3 000 000,00 | 0,00 | | 0,00 | Забезпечення водовідведення | | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
|  |  | **Разом по розділу 1.** | **3 000 000,00** | **0,00** | |  |  | |  |
| **Розділ 2.Капітальний ремонт об’єктів благоустрою населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області** | | | | | | | | |
| **2.1** |  |  |  | |  |  | |  |
|  | **Разом по розділу 2.** |  |  | |  |  | |  |
| **Розділ 3.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти Обухівської міської територіальної громади Київської області** | | | | | | | | |
| **1021** | **3.1** | Капітальний ремонт покрівлі Семенівського ліцею Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Семенівка, вул. Шкільна, 4 в т. ч. розроблення ПКД та експертиза | 11 000 000,00 | 507 359,78 | | 10 492640,22 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1021** | **3.2** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київська область | 699 415,00 | 699 414,24 | | 0,76 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1021** | **3.3** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область | 905 400,00 | 905 348,19 | | 51,81 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1021** | **3.4** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта капітальний ремонт Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36. | 939 800,00 | 939 744,96 | | 55,04 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1021** | **3.5** | Капітальний ремонт "Благоустрій території Дерев'янської гімназії за адресою: вул. Шкільна, 17, Обухівського району, Київської обл." в т. ч. розроблення КД та експертиза | 1 500 000,00 | 1 492 463,86 | | 7 536,14 | | Благоустрій території | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1021** | **3.6** | Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область. | 28 000 000,00 | 22 711437,79 | | 5 288 562,21 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1021** | **3.7** | Капітальний ремонт Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36. | 22000000 (субенція) | 12 919882,40 | | 12 693809,38 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти |
| 9397336,22 (місцевий бюджет) | 5 783 644,44 | |
| **1021** | **3.8** | Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12, м. Обухів, Київська область. | 37000000 (субвенція) | 19 997 238,24 | |  | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти |
| 10111245,22 (місцевий бюджет) | 1 550 878,65 | |
| **1021** | **3.9** | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) подвійного призначення з приміщеннями для зберігання господарського та спортивного інвентаря Академічного ліцею № 2 Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вул. Козацький Шлях, 1 | 60 100 000,00 | 17 700219,90 | | 42 399780,10 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Виконавчий комітет Обухівської міської ради |
| **1021** | **3.10** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту харчоблоку Слобідського ліцею Обухівської міської ради, вул. І. Кабанця, 2, в с. Слобідка, Обухівського району, Київської обл. | 300 000,00 | 298 744,26 | | 1 255,74 | | Модернізація харчоблоків | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1021** | **3.11** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з реконструкції харчоблоку, Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради, вул. 8 Листопада, 42, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 500 000,00 | 499 372,12 | | 627,88 | | Модернізація харчоблоків | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1021** | **3.12** | Капітальний ремонт 309,312 кабінетів на третьому поверсі Академічного ліцею №1 імені А.С.Малишка Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Київська, 18, м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза. | 1 490 000,00 | 1 334 104,65 | | 155 895,35 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1021** | **3.13** | Капітальний ремонт частини покрівлі Академічного ліцей №1 імені А.С.Малишка Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Київська, 18, м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза. | 330 000,00 | 329 840,91 | | 159,09 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
|  | **3.14** | Капітальний ремонт вбиралень Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза. | 630 000,00 | 628 900,33 | | 1 099,67 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1010** | **3.15** | Розроблення ПКД та експертиза «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) ДНЗ «Дударик», по вул. Богдана Хмельницького 22, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 380 000,00 | 379 402,20 | | 597,80 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1010** | **3.16** | Капітальний ремонт частини тротуару на території ДНЗ «Промінчик», с. Дерев’яна, Обухівського району, Київської області, в тому числі виготовлення КД. | 430 000,00 | 429 856,72 | | 143,28 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1010** | **3.17** | Капітальний ремонт частини тротуару ДНЗ "Катруся" за адресою: Київська обл. м. Обухів, вул. Київська, 160, в тому числі виготовлення КД. | 960 000,00 | 953 198,10 | | 6 801,90 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1021** | **3.18** | Капітальний ремонт частини фундамента та цоколю з влаштуванням водовідведення біля центральної вхідної групи Академічного ліцею №5 за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД. | 940 000,00 | 937 780,61 | | 2 219,39 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1021** | **3.19** | «Капітальний ремонт (благоустрій частини) території Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення ПКД та експертиза» | 5 120 000,00 | 5 039 685,22 | | 80 314,78 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1021** | **3.20** | Капітальний ремонт частини покрівлі Академічного ліцею №5 за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД. | 359 400,00 | 283 152,62 | | 76 247,38 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1021** | **3.21** | Капітальний ремонт частини коридору 2 поверху біля санвузлів Академічного ліцею №5, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза» | 190 000,00 | 188 668,46 | | 1 331,54 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1021** | **3.22** | Капітальний ремонт 311, 314 кабінетів з підсобними приміщеннями на третьому поверсі Академічного ліцею №1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області за адресою: вул. Київська, 18, м.Обухів, Київська область, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1 010 000,00 | 816 981,00 | | 193 019,00 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1021** | **3.23** | Коригування проєктно-кошторисної документації в т.ч. експертиза, по обєкту: "Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область" | 535 000,00 | 508 186,05 | | 26 813,95 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1021** | **3.24** | Коригування проєктно-кошторисної документації в т.ч. експертиза, по обєкту: "Капітальний ремонт Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36." | 550 000,00 | 535 000,00 | | 15 000,00 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1021** | **3.25** | Коригування проєктно-кошторисної документації в т.ч. експертиза, по обєкту: "Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область" | 328 900,00 | 328 876,31 | | 23,69 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1021** | **3.26** | Коригування проєктно-кошторисної документації в т.ч. експертиза, по обєкту: "Капітальний ремонт приміщень Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36" (Облицювання фасаду). | 115 000,00 | 115 000,00 | | 0,00 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1010** | **3.27** | Капітальний ремонт (санація) Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «ЗІРОЧКА» по вул. Каштанова, 5 в м. Обухів Київської області. Коригування., в т.ч. коригування ПКД та експертиза. | 5 000 000,00 | 3 798 802,30 | | 1 201197,70 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **1021** | **3.28** | Капітальний ремонт із встановленням автономного джерела електропостачання Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область. | 650 000,00 | 642 952,80 | | 7 047,20 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
|  |  | **Разом по розділу 3.** | **201 471496,44** | **103256137,11** | |  | |  |  |
|  | **Плануємі видатки на реалізацію проєктів** | |  |  | |  | |  |  |
|  | **Плануємі видатки на реалізацію проєктів при умові співфінансування** | |  | **0,00** | |  | |  |  |
|  | **Розділ 4.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів культури Обухівської міської територіальної громади Київської області** | | | | | | | | |
| **4030** | **4.1** | Капітальний ремонт Обухівської центральної публічної бібліотеки за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 14, в т. ч. розроблення ПКД та експертиза | 741 044,00 | 722 033,82 | | 19 010,18 | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **4060** | **4.2** | Капітальний ремонт частини відмостки та сходів із влаштуванням інклюзивності Обухівського центру культури і дозвілля, за адресою: вул. Київська 117, м. Обухів, Обухівський район, Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза. | 1 480 000,00 | 1 009 993,84 | | 470 006,16 | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **4060** | **4.3** | Розроблення ПКД, в т.ч. експертиза «Капітальний ремонт приміщення спортивної зали Обухівського центру культури і дозвілля, за адресою: вул. Київська 117, м. Обухів, Обухівський район, Київської області" | 761 346,00 | 602 466,60 | | 158 879,40 | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
|  |  | **Разом по розділу 4.** | **2 982 390,00** | **2 334 494,26** | |  |  | |  |
| **Розділ 5.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів медицини Обухівської міської територіальної громади Київської області** | | | | | | | | |
| **5.1** |  |  |  | |  |  | |  |
|  | **Разом по розділу 5.** | **0,00** |  | |  |  | |  |
| **Розділ 6.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт спортивних та фізкультурно-оздоровчих закладів та споруд Обухівської міської територіальної громади Київської області** | | | | | | | | |
|  | **6.1** | Будівництво Скейтпарку на ж/м Дзюбівка в місті Обухів Київської області | 1 499 000,00 | 0,00 | | 0,00 | Розвиток спортивної інфраструктури міста | | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **5061** | **6.2** | Виготовлення КД та екпертиза Капітальний ремонт вхідної групи ти частини приміщення (будівлі громадського призначення) Обухівський міський спортивний комплекс ім. Мельника В.О., за адресою: Київська обл., Обухівський район, м. Обухів, вул. Київська, № 142-А. , | 50 000,00 | 49 999,20 | | 0,80 | Розвиток спортивної інфраструктури міста | | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
|  |  | **Разом по розділу 6.** | **1 549 000,00** | **49 999,20** | |  |  | |  |
|  | **Розділ 7.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель Обухівської міської територіальної громади Київської області** | | | | | | | | |
| **160** | **7.1** | Капітальний ремонт громадського будинку за адресою: Київськаобл., м. Обухів, вул. Київська 24, в т. ч. розроблення ПКД та експертиза | 7 059 100,00 | 308 090,40 | | 6 751009,60 | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **3104** | **7.2** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту приміщення територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради, вул. Каштанова, 4, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 400 000,00 | 399 232,88 | | 767,12 | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **(01600** | **7.3** | Виготовлення ПКД та експертиза, "Капітальний ремонт системи опалення першого поверху адміністративної будівлі Семенівської сільської ради Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, в с. Семенівка, вул. Макаренка, 2, Обухівського району, Київської області". | 35 000,00 | 0,00 | | 0,00 | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **3104** | **7.4** | Капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради, вул. Каштанова, 4/1 А, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 6 150 516,00 | 6 114 333,20 | | 36 182,80 | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **3104** | **7.5** | Коригування проєктно-кошторисної документації в т.ч. експертиза, по обєкту: Капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради, вул. Каштанова, 4/1 А, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 220 000,00 | 220 000,00 | | 0,00 | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
|  |  | **Разом по розділу 7** | **13 864 616,00** | **7 041 656,48** | |  |  | |  |
|  | **Розділ 8. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт інших об'єктів Обухівської міської територіальної громади Київської області** | | | | | | | | |
| **7330** | 8.1 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво меморіалу Пам'яті загиблих героїв  та жертв збройної агресії російської федерації проти України" на площі Матері по вулиці Київський  у місті Обухові., в тому числі експертиза | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Для вшанування пам'яті загиблих героїв | | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **7330** | 8.2 | Розроблення ПКД "Будівництво водовідвідної системи від провулка Польового до вулиці Петрусенка в м. Обухів", в тому числі експертиза | 210 000,00 | 210 000,00 | | 0,00 | Забезпечення водовідведення | | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **7330** | 8.3 | Допроєктні вишукування, отримання технічних умов для підключення до мереж елетропостачання, розробка проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи на обєкт: "Нове будівництво, а саме: будувництво водозабору, в тому числі неглибоке буріння (до 2000 метрів) ровідувально- експлуатаційної свердловини дебітом до 15 м3/год., з прокладанням водогону за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Трипільська". | 801 000,00 | 800 666,30 | | 333,70 | Забезпечення водопостачання | | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **7330** | 8.4 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації в тому числі експертиза, по обєкту із: "Нового будівництва активного-парку в місті Обухів, Обухівського району, Київської області". | 1 500 000,00 | 1 490 000,00 | | 10 000,00 |  | | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| **7330** | 8.5 | Капітальний ремонт захисної бетонної стінки між проїжджою частиною та житловим будинком за адресою: с.Григорівка вул.Соборна, в т.ч. виготовлення КД та експертиза. | 505 000,00 | 503 748,25 | | 1 251,75 |  | | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
|  |  | **Разом по розділу 8** | **3 016 000,00** | **3 004 414,55** | |  |  | |  |
|  |  | **Всього за рахунок коштів місцевого бюджету** | **225 883502,44** |  | |  |  | |  |
|  | **Розділ 9. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України** | | | | | | | | |
| **7381** | 9.1 | Капітальний ремонт (санація) Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «ЗІРОЧКА» по вул. Каштанова, 5 в м. Обухів Київської області. | 23 324 942,00 | 0,00 | |  | Підвищення енергоефективності | | Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області |
| **7381** | 9.2 | Капітальний ремонт 2,3,4,5,6,7 поверхів поліклініки за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Каштанова, 52. | 2 000 000,00 | 0,00 | |  | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
|  |  | **Разом по розділу 9** | **25 324 942,00** | 0,00 | |  |  | |  |
|  |  | **Всього по програмі** | **251 208444,44** | **115 686701,60** | |  |  | |  |

**Начальник управління капітального будівництва та**

**експлуатаційних послуг виконавчого комітету   
Обухівської міської ради Київської області Володимир ФЕДЧИШИН**