

**ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ДЕВ’ЯНОСТО ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

**лютого 2026 року № -92–VІІІ**

**Про виконання Програми фінансової підтримки Комунальних підприємств Обухівської міської ради на 2025 рік за 2025 рік**

Розглянувши звіт про виконання Програми фінансової підтримки Комунальних підприємств Обухівської міської ради на 2025 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 29.05.2025 № 1724-76-VIII за 2025 рік, який був розглянутий та схвалений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області від 17 лютого 2026 року № \_\_\_, керуючись підпунктом 9 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про житлово-комунальні послуги», враховуючи рекомендації постійних комісій Обухівської міської ради Київської області: з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури; з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,

**ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання Програми фінансової підтримки Комунальних підприємств Обухівської міської ради на 2025 рік за 2025рік згідно з додатком.

**Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО**

Людмила ШЕВЧЕНКО

Додаток

до рішення Обухівської міської ради Київської області

від лютого 2026 року № -92-VIII

**Звіт про виконання**

**Програми фінансової підтримки Комунальних підприємств Обухівської міської ради**

**на 2025 рік за 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Зміст заходів | Виконавець | Термін виконання | Обсяг фінансування з  Бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік тис.грн | Фактичне виконання  за 2025 рік  тис.грн | Кількісний показник |
| 1 | Надання фінансової підтримки шляхом здійснення поточних трансфертів за рахунок бюджету Обухівської міської територіальної громади | Придбання труб теплоізольованих та арматури | КП«Обухівтепломережа» | 2025 рік | 217,0 | 216,99998 | 60 п.м. труб, 4 фітінга |
| 2 | Надання фінансової підтримки шляхом поповнення статутного капіталу | «Капітальний ремонт інженерних мереж для встановлення резервної когенераційної установки електричною потужністю 70кВт на території котельні КП «Обухіврайтепломережа» за адресою: мікрорайон Яблуневий,20-Г, в м. Обухів, Київської області» | КП«Обухівтепломережа» | 2025 рік | 985,84500 | 985,84500 | 1 КГУ |
| Розробка проєктно – кошторисної документації на будівництво внутрішніх мереж газопостачання об’єкта за адресою мікрорайон Яблуневий 20-Г в м. Обухів, Київської області | 2025 рік | 67,677 | 67,677 | 1 проєкт |
| Реконструкція  електричних мереж напругою 0,4 кВ котельні КП «Обухіврайтепломережа» від когенераційної установки КГУ-70 електричною потужністю 70кВт  яка   знаходиться за адресою: м. Обухів, вул.Чаплінського Володимира,буд 3 до дахових котелень по вулиці Київській та 8-Березня . | 2025 рік | 649,454 | 649,454 | 1 мережа |
|  |  | Будівництво  внутрішнього газопостачання генераторної установки за адресою: Київська обл.., м. Обухів, м-н Яблуневий, 20-Г |  | 2025 рік | 35,835 | 35,835 |  |
|  | **всього** |  |  |  | **1955,811** | **1955,81098** |  |
| 1 | Надання фінансової підтримки шляхом здійснення поточних трансфертів за рахунок бюджету Обухівської міської територіальної громади | Капітальний ремонт (санація) головного каналізаційного колектора Ø500 мм на ділянці від каналізаційного колодязя №82 до каналізаційного колодязя №89 в м. Обухів, Київської області,  в тому числі ПКД | КП«Обухівводоканал» | 2025 рік | 3760,0 | 3150,75125 | Ø500мм. 380 м.п. |
| Встановлення установки очищення води, для господарсько-побутових потреб із підключенням до інженерних мереж по вул. Садова с.Григорівка Обухівського району Київської області |  |  | 610,0 | 609,6 | 1 шт. |
| Придбання та встановлення установки очищення води, для господарсько-побутових потреб із підключенням до інженерних мереж по вул. Шевченка  с. Слобідка Обухівського району Київської області |  |  | 590,0 | 588,0 | 1 шт. |
| 2 | Надання фінансової підтримки шляхом поповнення статутного капіталу | Придбання та встановлення модульної контейнерної станції очищення води для господарсько-побутових потреб із підключенням до інженерних мереж у с. Германівка Обухівської територіальної громади | КП«Обухівводоканал» | 2025 рік | 4550,0 | 4550,0 |  |
| Придбання та встановлення установки очищення води, для господарсько-побутових потреб із підключенням до інженерних мереж по вул. П. Гудима  с. Гудимове Обухівського району Київської області | 2025 рік | 470,0 | 470,0 |  |
| Придбання та встановлення установки очищення води, для господарсько-побутових потреб із підключенням до інженерних мереж по вул. Шкільна  с. Семенівка Обухівського району Київської області | 2025 рік | 470,0 | 470,0 |  |
|  | **всього** |  |  |  | **10450,0** | **9838,35125** |  |
|  | **Всього по Програмі** |  |  |  | **12405,811** | **11794,162223** |  |

**Начальник управління капітального будівництва та**

**експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської**

**ради Київської області Володимир ФЕДЧИШИН**