##### 

**ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ проєкт**

від лютого 2026 року місто Обухів №\_\_\_\_

**Про хід виконання комплексної Програми «Розумне**

**місто» на території Обухівської міської**

**територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2025 рік**

Розглянувши звіт про хід виконання комплексної Програми «Розумне місто» **на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки** за 2025 рік, з метою забезпечення сталого розвитку інформаційно-комунікаційних систем та технологій, підтримки існуючих інформаційно-комп’ютерних систем, впровадженню нових інноваційних та сучасних технологій, згідно з підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

## **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ В И Р І Ш И В:**

1. Схвалити звіт про хід виконання комплексної Програми «Розумне місто» **на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки** за 2025 рік, що додається, та внести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Київської області згідно розподілу обов’язків.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Секретар Обухівської міської ради** | **Лариса ІЛЬЄНКО** |

Олександр Устименко

Додаток до рішення

виконавчого комітету

Обухівської міської ради

№ \_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_.02.2026

**ЗВІТ**

##### **про хід виконання комплексної Програми «Розумне місто» на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2025 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Заходи програми: | Сума в кошторисі програми, грн. | Виконання, грн.: | % вик. |
| 1 | Придбання мережевого файлового сховища для зберігання та резервного копіювання інформації підрозділів Малишка, 6 | 33784,00 | 33784,00 | 100,00 |
| 2 | Придбання шаф (2шт.) для мережевого обладнання підрозділів | 40000,00 | 39800,00 | 99,50 |
| 3 | Придбання елементів шаф для мережевого обладнання: полички, блоки вентиляції, ролики, елементи кріплення тощо. | 15000,00 | 14910,00 | 99,40 |
| 4 | Придбання елементів захисту для обладнання – реле напруги (5шт.) | 4345,00 | 4345,00 | 100,00 |
| 5 | Придбання пристроїв резервного живлення – зарядних станцій (3шт.) для забезпечення роботи мережевого та серверного обладнання підрозділів виконавчого комітету | 152074,00 | 152019,00 | 99,96 |
| 6 | Придбання 3D-принтеру (друк з/ч та приладдя (у т.ч. вийшовших з ладу), необхідних для роботи обладнання) | 20000,00 | 18200,00 | 91,00 |
| 7 | Придбання витратних матеріалів (пластик) для 3D-принтеру | 3000,00 | 3000,00 | 100,00 |
| 8 | Придбання телевізора (Smart TV) для розміщення у кімн.№2 вул.Київська,10 для можливості проведення онлайн нарад, вебінарів, трансляцій | 23999,00 | 23999,00 | 100,00 |
| 9 | Кріплення, кронштейн для телевізора, кабель HDMI | 4298,00 | 4298,00 | 100,00 |
| 10 | Придбання комплектуючих та з/ч для модернізації, ремонту та підтримки існуючого парку комп.техніки (ОЗУ, SSD, БЖ), у т.ч. носіїв інф. для мережевого сховища (2шт. по 14тис.) | 69000,00 | 68840,58 | 99,77 |
| 11 | Придбання мережевого обладнання: комутатори/роутери, кабель вита пара UTP5e, конектори - для роботи локальної мережі | 30000,00 | 29999,00 | 99,99 |
| 12 | Придбання камер відеоспостереження (4шт.) – для будівель виконавчого комітету | 16000,00 | 14472,00 | 90,45 |
| 13 | Послуги з налаштування та впровадження системи електронного документообігу (СЕД) | 300000,00 | 300000,00 | 100,00 |
| 14 | Послуги хмарного дата-центру для хостингу сервера СЕД, доступу до даних | 19090,00 | 9000,00 | 47,15 |
| 15 | Продовження дії/оформлення нових засобів КЗІ (токенів) | 7310,00 | 7286,00 | 99,67 |
| 16 | Розрахунки за надані послуги у 2024 році (кредиторська заборгованість: Придбання ліцензій на право використання системи електронного документообігу (СЕД) користувачами підрозділів виконавчого комітету та комунальних підприємств) | 255900,00 | 255900,00 | 100,00 |
| Всього: | | 993800,00 | 979852,58 | **98,60** |

Керуюча справами виконавчого комітету

Обухівської міської ради Людмила БАКАЙЧУК

Начальник відділу інформаційних технологій

та електронного урядування виконавчого

комітету Обухівської міської ради Олександр УСТИМЕНКО