**ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я проєкт**

від лютого 2026 року м. Обухів №

**Про хід виконання комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2025 рік**

Розглянувши звіт про хід виконання комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, за 2025 рік затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області №59-3-VIII від 24 грудня 2020 року та керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

**В И Р І Ш И В:**

1. Схвалити звіт про хід виконання комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, за 2025 рік та винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

**Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО**

Володимир ФЕДЧИШИН

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області

№ \_\_\_   від \_\_\_.02.2026

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Звіт про хід виконання** **комплексної програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки  на 2025 рік** | | | | | | | | | | |  |  |
| **Програма** | **№ з/п** | **Заходи** | **Сума бюджетних коштів, грн.** | | **Виконано за 2025** | | **Залишок** | | **Примітка** | **Відповідальний виконавець** | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
|  | **Розділ 1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури обʼєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області** | | | | | | | | | | |  |  |
| **7330** | 1.1 | Будівництво зовнішньої мережі каналізації по вул. Героїв Майдану в с. Григорівка, Обухівського району, Київської обл., в т. ч. розроблення ПКД та експертиза | 3 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Забезпечення водовідведення | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
|  |  | **Разом по розділу 1.** | **3 000 000,00** | | **0,00** | |  | |  |  | |  |  |
| **Розділ 2.Капітальний ремонт об’єктів благоустрою населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області** | | | | | | | | | | |  |  |
| **2.1** |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
|  | **Разом по розділу 2.** |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| **Розділ 3.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти Обухівської міської територіальної громади Київської області** | | | | | | | | | | |  |  |
| **1021** | **3.1** | Капітальний ремонт покрівлі Семенівського ліцею Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Семенівка, вул. Шкільна, 4 в т. ч. розроблення ПКД та експертиза | 11 000 000,00 | | 507 359,78 | | 10 492 640, 22 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1021** | **3.2** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київська область | 699 415,00 | | 699 414,24 | | 0,76 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1021** | **3.3** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область | 905 400,00 | | 905 348,19 | | 51,81 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1021** | **3.4** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта капітальний ремонт Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36. | 939 800,00 | | 939 744,96 | | 55,04 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1021** | **3.5** | Капітальний ремонт "Благоустрій території Дерев'янської гімназії за адресою: вул. Шкільна, 17, Обухівського району, Київської обл." в т. ч. розроблення КД та експертиза | 1 500 000,00 | | 1 492 463,86 | | 7 536,14 | | Благоустрій території | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1021** | **3.6** | Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область. | 28 000 000,00 | | 22 711 437,79 | | 5 288 562,21 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1021** | **3.7** | Капітальний ремонт Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36. | 22000000 (субвенція) | | 12 919 882,40 | | 12 693 809,38 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | |  |  |
| 9397336,22 (місцевий бюджет) | | 5 783 644,44 | |  |  |
| **1021** | **3.8** | Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12, м. Обухів, Київська область. | 37000000 (субвенція) | | 19 997 238,24 | |  | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | |  |  |
| 10111245,22 (місцевий бюджет) | | 1 550 878,65 | |  |  |
| **1021** | **3.9** | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) подвійного призначення з приміщеннями для зберігання господарського та спортивного інвентаря Академічного ліцею № 2 Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вул. Козацький Шлях, 1 | 60 100 000,00 | | 17 700 219,90 | | 42 399 780,10 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Виконавчий комітет Обухівської міської ради | |  |  |
| **1021** | **3.10** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту харчоблоку Слобідського ліцею Обухівської міської ради, вул. І. Кабанця, 2, в с. Слобідка, Обухівського району, Київської обл. | 300 000,00 | | 298 744,26 | | 1 255,74 | | Модернізація харчоблоків | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1021** | **3.11** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з реконструкції харчоблоку, Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради, вул. 8 Листопада, 42, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 500 000,00 | | 499 372,12 | | 627,88 | | Модернізація харчоблоків | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1021** | **3.12** | Капітальний ремонт 309,312 кабінетів на третьому поверсі Академічного ліцею №1 імені А.С.Малишка Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Київська, 18, м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза. | 1 490 000,00 | | 1 334 104,65 | | 155 895,35 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1021** | **3.13** | Капітальний ремонт частини покрівлі Академічного ліцей №1 імені А.С.Малишка Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Київська, 18, м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза. | 330 000,00 | | 329 840,91 | | 159,09 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1021** | **3.14** | Капітальний ремонт вбиралень Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза. | 630 000,00 | | 628 900,33 | | 1 099,67 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1010** | **3.15** | Розроблення ПКД та експертиза «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) ДНЗ «Дударик», по вул. Богдана Хмельницького 22, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 380 000,00 | | 379 402,20 | | 597,80 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1010** | **3.16** | Капітальний ремонт частини тротуару на території ДНЗ «Промінчик», с. Дерев’яна, Обухівського району, Київської області, в тому числі виготовлення КД. | 430 000,00 | | 429 856,72 | | 143,28 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1010** | **3.17** | Капітальний ремонт частини тротуару ДНЗ "Катруся" за адресою: Київська обл. м. Обухів, вул. Київська, 160, в тому числі виготовлення КД. | 960 000,00 | | 953 198,10 | | 6 801,90 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1021** | **3.18** | Капітальний ремонт частини фундамента та цоколю з влаштуванням водовідведення біля центральної вхідної групи Академічного ліцею №5 за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД. | 940 000,00 | | 937 780,61 | | 2 219,39 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1021** | **3.19** | «Капітальний ремонт (благоустрій частини) території Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення ПКД та експертиза» | 5 120 000,00 | | 5 039 685,22 | | 80 314,78 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1021** | **3.20** | Капітальний ремонт частини покрівлі Академічного ліцею №5 за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД. | 359 400,00 | | 283 152,62 | | 76 247,38 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1021** | **3.21** | Капітальний ремонт частини коридору 2 поверху біля санвузлів Академічного ліцею №5, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза» | 190 000,00 | | 188 668,46 | | 1 331,54 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1021** | **3.22** | Капітальний ремонт 311, 314 кабінетів з підсобними приміщеннями на третьому поверсі Академічного ліцею №1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області за адресою: вул. Київська, 18, м.Обухів, Київська область, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1 010 000,00 | | 816 981,00 | | 193 019,00 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1021** | **3.23** | Коригування проєктно-кошторисної документації в т.ч. експертиза, по об’єкту: "Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область" | 535 000,00 | | 508 186,05 | | 26 813,95 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1021** | **3.24** | Коригування проєктно-кошторисної документації в т.ч. експертиза, по обєкту: "Капітальний ремонт Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36." | 550 000,00 | | 535 000,00 | | 15 000,00 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1021** | **3.25** | Коригування проєктно-кошторисної документації в т.ч. експертиза, по обєкту: "Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область" | 328 900,00 | | 328 876,31 | | 23,69 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1021** | **3.26** | Коригування проєктно-кошторисної документації в т.ч. експертиза, по обєкту: "Капітальний ремонт приміщень Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36" (Облицювання фасаду). | 115 000,00 | | 115 000,00 | | 0,00 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1010** | **3.27** | Капітальний ремонт (санація) Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «ЗІРОЧКА» по вул. Каштанова, 5 в м. Обухів Київської області. Коригування., в т.ч. коригування ПКД та експертиза. | 5 000 000,00 | | 3 798 802,30 | | 1 201 197,70 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **1021** | **3.28** | Капітальний ремонт із встановленням автономного джерела електропостачання Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область. | 650 000,00 | | 642 952,80 | | 7 047,20 | | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
|  |  | **Разом по розділу 3.** | **201 471 496,44** | | **103 256 137,11** | |  | |  |  | |  |  |
|  | **Плануємі видатки на реалізацію проєктів** | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
|  | **Плануємі видатки на реалізацію проєктів при умові співфінансування** | |  | | **0,00** | |  | |  |  | |  |  |
|  | **Розділ 4.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів культури Обухівської міської територіальної громади Київської області** | | | | | | | | | | |  |  |
| **4030** | **4.1** | Капітальний ремонт Обухівської центральної публічної бібліотеки за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 14, в т. ч. розроблення ПКД та експертиза | 741 044,00 | | 722 033,82 | | 19 010,18 | | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **4060** | **4.2** | Капітальний ремонт частини відмостки та сходів із влаштуванням інклюзивності Обухівського центру культури і дозвілля, за адресою: вул. Київська 117, м. Обухів, Обухівський район, Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза. | 1 480 000,00 | | 1 009 993,84 | | 470 006,16 | | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **4060** | **4.3** | Розроблення ПКД, в т.ч. експертиза «Капітальний ремонт приміщення спортивної зали Обухівського центру культури і дозвілля, за адресою: вул. Київська 117, м. Обухів, Обухівський район, Київської області" | 761 346,00 | | 602 466,60 | | 158 879,40 | | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
|  |  | **Разом по розділу 4.** | **2 982 390,00** | | **2 334 494,26** | |  | |  |  | |  |  |
| **Розділ 5.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів медицини Обухівської міської територіальної громади Київської області** | | | | | | | | | | |  |  |
| **5.1** |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
|  | **Разом по розділу 5.** | **0,00** | |  | |  | |  |  | |  |  |
| **Розділ 6.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт спортивних та фізкультурно-оздоровчих закладів та споруд Обухівської міської територіальної громади Київської області** | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **6.1** | Будівництво Скейтпарку на ж/м Дзюбівка в місті Обухів Київської області | 1 499 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Розвиток спортивної інфраструктури міста | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **5061** | **6.2** | Виготовлення КД та екпертиза Капітальний ремонт вхідної групи ти частини приміщення (будівлі громадського призначення) Обухівський міський спортивний комплекс ім. Мельника В.О., за адресою: Київська обл., Обухівський район, м. Обухів, вул. Київська, № 142-А. , | 50 000,00 | | 49 999,20 | | 0,80 | | Розвиток спортивної інфраструктури міста | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
|  |  | **Разом по розділу 6.** | **1 549 000,00** | | **49 999,20** | |  | |  |  | |  |  |
|  | **Розділ 7.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель Обухівської міської територіальної громади Київської області** | | | | | | | | | | |  |  |
| **160** | **7.1** | Капітальний ремонт громадського будинку за адресою: Київськаобл., м. Обухів, вул. Київська 24, в т. ч. розроблення ПКД та експертиза | 7 059 100,00 | | 308 090,40 | | 6 751 009,60 | | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **3104** | **7.2** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту приміщення територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради, вул. Каштанова, 4, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 400 000,00 | | 399 232,88 | | 767,12 | | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **01600** | **7.3** | Виготовлення ПКД та експертиза, "Капітальний ремонт системи опалення першого поверху адміністративної будівлі Семенівської сільської ради Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, в с. Семенівка, вул. Макаренка, 2, Обухівського району, Київської області". | 35 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **3104** | **7.4** | Капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради, вул. Каштанова, 4/1 А, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 6 150 516,00 | | 6 114 333,20 | | 36 182,80 | | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **3104** | **7.5** | Коригування проєктно-кошторисної документації в т.ч. експертиза, по обєкту: Капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради, вул. Каштанова, 4/1 А, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 220 000,00 | | 220 000,00 | | 0,00 | | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
|  |  | **Разом по розділу 7** | **13 864 616,00** | | **7 041 656,48** | |  | |  |  | |  |  |
|  | **Розділ 8. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт інших об'єктів Обухівської міської територіальної громади Київської області** | | | | | | | | | | |  |  |
| **7330** | 8.1 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво меморіалу Пам'яті загиблих героїв  та жертв збройної агресії російської федерації проти України" на площі Матері по вулиці Київський  у місті Обухові., в тому числі експертиза | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Для вшанування пам'яті загиблих героїв | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **7330** | 8.2 | Розроблення ПКД "Будівництво водовідвідної системи від провулка Польового до вулиці Петрусенка в м. Обухів", в тому числі експертиза | 210 000,00 | | 210 000,00 | | 0,00 | | Забезпечення водовідведення | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **7330** | 8.3 | Допроєктні вишукування, отримання технічних умов для підключення до мереж елетропостачання, розробка проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи на обєкт: "Нове будівництво, а саме: будувництво водозабору, в тому числі неглибоке буріння (до 2000 метрів) ровідувально- експлуатаційної свердловини дебітом до 15 м3/год., з прокладанням водогону за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Трипільська". | 801 000,00 | | 800 666,30 | | 333,70 | | Забезпечення водопостачання | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **7330** | 8.4 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації в тому числі експертиза, по обєкту із: "Нового будівництва активного-парку в місті Обухів, Обухівського району, Київської області". | 1 500 000,00 | | 1 490 000,00 | | 10 000,00 | |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **7330** | 8.5 | Капітальний ремонт захисної бетонної стінки між проїжджою частиною та житловим будинком за адресою: с.Григорівка вул.Соборна, в т.ч. виготовлення КД та експертиза. | 505 000,00 | | 503 748,25 | | 1 251,75 | |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
|  |  | **Разом по розділу 8** | **3 016 000,00** | | **3 004 414,55** | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | **Всього за рахунок коштів місцевого бюджету** | **225 883 502,44** | |  | |  | |  |  | |  |  |
|  | **Розділ 9. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України** | | | | | | | | | | |  |  |
| **7381** | 9.1 | Капітальний ремонт (санація) Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «ЗІРОЧКА» по вул. Каштанова, 5 в м. Обухів Київської області. | 23 324 942,00 | | 0,00 | |  | | Підвищення енергоефективності | Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
| **7381** | 9.2 | Капітальний ремонт 2,3,4,5,6,7 поверхів поліклініки за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Каштанова, 52. | 2 000 000,00 | | 0,00 | |  | | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | |  |  |
|  |  | **Разом по розділу 9** | **25 324 942,00** | | 0,00 | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | **Всього по програмі** | **251 208 444,44** | | **115 686 701,60** | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| **Керуюча справами виконавчого комітету Обухівської**  **міської ради** | | | |  | |  | | **Людмила БАКАЙЧУК** | | |

**Начальник управління капітального будівництва**

**та експлуатаційних послуг виконавчого комітету**

**Обухівської міської ради Володимир ФЕДЧИШИН**