**ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я проєкт**

від лютого 2026 року м. Обухів №

**Про хід виконання Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2025 рік**

Розглянувши звіт про хід виконання Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, за 2025 рік та керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

**В И Р І Ш И В:**

1. Звіт про хід виконання Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, за 2025 рік схвалити та винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

**Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО**

Володимир ФЕДЧИШИН

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області

№ \_\_   від \_\_.02.2026

**Звіт про хід виконання Програми з питань благоустрою**

**на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2025 рік**

**Додаток № 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Сума бюджетних коштів, грн.** | **Виконано за 2025 рік, грн** | **Плановий кількісні показник** | **Фактичний кількісний показник** | **Примітка** |
| **1** | **Експлуатація, поточний ремонт вуличного освітлення в т. ч.:** | **5 359 000,00** | **5 358 703,29** | 350 км |  |  |
| 1.1. | Експлуатація, поточний ремонт вуличного освітлення | 840 000,00 | 839 782,25 |  | ВК ОМР |
| 1.2. | Експлуатація, поточний ремонт вуличного освітлення | 4 519 000,00 | 4 518 921,04 |  | УКБ та ЕК |
| **2** | **Експлуатація вуличного освітлення – Споживання електроенергії в т.ч.:** | **7 610 000,00** | **6 375 593,01** | 650 365 кВт |  |  |
| 2.1. | Експлуатація вуличного освітлення – Споживання електроенергії | 880 000,00 | 689 528,82 | 88 000 кВт |  | ВК ОМР |
| 2.2. | Експлуатація вуличного освітлення – Споживання електроенергії | 6 730 000,00 | 5 686 064,19 | 562 365 кВт |  | УКБ та ЕК |
| **3** | **Технічне обслуговування світлофорів, поточний ремонт в т.ч.:** | **809 000,00** | **806 992,00** | 5 шт |  |  |
| 3.1. | Технічне обслуговування світлофорів, поточний ремонт | 70 000,00 | 70 000,00 |  | ВК ОМР |
| 3.2. | Технічне обслуговування світлофорів, поточний ремонт | 739 000,00 | 736 992,00 |  | УКБ та ЕК |
| 4 | Послуги з проведення робіт з регулювання чисельності безпритульних тварин (стерилізація) | 432 500,00 | 344 474,00 | 298 тварин |  |  |
| 5 | Технічне обслуговування системи безперебійного живлення світлофорних об’єктів | 40 000,00 | 0 | 1 шт. |  |  |
| 6 | Технічне обслуговування аераційного фонтану | 95 000,00 | 89 760,00 | 3 послуги |  |  |
| 7 | Виготовлення схеми організації дорожнього руху для Обухівської територіальної громади | 1 300 000,00 | 1 299 998,40 | 1 послуга |  |  |
| 8 | Приєднання до мереж електроустановок вуличного освітлення ОМТГ | 98 000,00 | 35 064,00 | 2 послуги |  |  |
| 9 | Придбання і встановлення елементів для дитячих майданчиків:-ігрові комплекси;  -обладнання (елементи) | 829 400,00 | 828 615,48 | 4 компл /10 елементів |  |  |
| 10 | Маркувальна фарба для дерев | 3 000,00 | 2 998,80 | 2 ящика |  |  |
| 11 | Послуги щодо благоустрою території міста Обухів:  -прибирання територій міста;  -послуги з озеленення (викошування газонів по місту). | 6 730 000,00  4 180 000,00  2 550 000,00 | 6 684 832,49 | 35 га  40 га |  |  |
| 12 | Придбання транспортного засобу — автогрейдер | 5 880 000,00 | 4 150 000,00 | 1 шт |  |  |
| 13 | Бензинова віброплита | 56 800,00 | 56 710,00 | 2 шт |  |  |
| 14 | Бітумозаливник | 375 000,00 | 0 | 1 шт |  |  |
| 15 | Ручний заливник швів | 87 100,00 | 0 | 1 шт |  |  |
| 16 | Ручний віброкаток | 194 100,00 | **0** | 1 шт |  |  |
|  | **ВСЬОГО** | **29 898 900,00** | **26 033 741,47** |  |  |  |

**Додаток 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Заходи** | **Сума бюджетних коштів, грн.** | **Виконано за 2025, грн** | **Плановий кількісний показник** | **Фактичний кількісний показник** |
|  | **Виконавець послуг КП Обухііської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»** | | | | |
| 1 | Послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ | 23 600,00 | 23 600,00 | 90 м3 |  |
| 2 | Послуги з благоустрою кладовищ території ОМТГ | 1 720 000,00 | 1 707 387,28 | 56 шт. |  |
| 3 | Послуги по похованню невідомих, безрідних | 93 000,00 | 46 040,15 | 15 осіб |  |
| 4 | Технічне обслуговування дитячих ігрових майданчиків на території Обухівської міської територіальної громади ( поточний ремонт та фарбування обладнання на побутових, ігрових та комунальних майданчиках (фарбування дитячих майданчиків приватного сектору, ремонт паркових лавок, пам’ятних знаків, меморіалів слави, стенди увіковічення пам’яті загиблих воїнів та інше);:  -закупівля та завезення піску для улаштування для дитячих ігрових майданчиків | 2 220 000,00  1 820 000,00  400 000,00 | 2 211 382,76 | 350 шт./47 стендів |  |
| 5 | Послуги щодо благоустрою території Обухівської міської територіальної громади:  - прибирання територій сіл ОМТГ ;  -прибирання територій ОМТГ(зимове прибирання снігу);  - озеленення ОМТГ (крім обкошування міста) | 3 200 000,00  1 400 000,00  2 000 000,00 | 3 191 199,79  947 174,11  1 989 972,93 | 14га  34га  15га |  |
| 6 | Придбання піщано-сольової суміші | 1 500 000,00 | 1 422 000,00 | 600 тон. |  |
| 7 | Послуги з обрізання, підрізання, кронування, видалення дерев | 5 410 000,00 | 5 398 683,16 | 615,00 м3 |  |
| 8 | Послуги з прибирання льоду (зимове утримання автомобільних доріг, боротьба з ожеледицию, посипання вулиць і доріг піском, сіллю, протиожеледневою сумішшю, навантаження та розвантаження протиожеледного матеріалу; розвезення піщано-сольової суміші | 1 000 000,00 | 608 768,41 | 600 год. |  |
|  | **Комунальне підприємство «Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство»** | | | | |
|  | Технічне обслуговування павільйону бюветного водопостачання | 250 000,00 | 172 004,67 | 2 шт. |  |
|  | Технічне обслуговування ливневих каналізацій | 350 000,00 | 337 667,25 | 10 км. |  |
|  | **Всього** | **19 166 600,00** | **18 055 880,51** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Керуюча справами виконавчого комітету Обухівської**

**міської ради Людмила БАКАЙЧУК**

**Начальник управління капітального будівництва**

**та експлуатаційних послуг виконавчого комітету**

**Обухівської міської ради Володимир ФЕДЧИШИН**

**Начальник відділу благоустрою управління**

**капітального будівництва та експлуатаційних**

**послуг виконавчого комітету Обухівської**

**міської ради Анатолій ЩЕРБИНА**