ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 17 лютого 2026 року                 місто Обухів                                     № 68

Про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2026 роки за 2025рік

Розглянувши  звіт про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 - 2026 роки за 2025 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 № 56-3-VIII, керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В :

1. Звіт про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 - 2026 роки за 2025 рік схвалити  та  винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.

Секретар Обухівської міської ради                    (підпис)     Лариса ІЛЬЄНКО

Людмила Шевченко

Додаток до

рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради

Київської області

від 17.02.2026  № 68

Звіт про хід виконання

Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку

житлово-комунального господарства на території Обухівської міської

територіальної громади на 2021-2026 роки

за  2025 рік

| № з/п | Заходи | Уточнена сума бюджетних коштів, з урахуванням зміни цільового призначення тис. грн. | Сума профінансованих бюджетних коштів, з урахуванням зміни цільового призначення тис.грн. | Профінансовано підприємством Грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коригування Схеми теплопостачання м.Обухова на період до 2031 року | 170,0 | 169,91855 | 169,91855 |
| 2 | Розробка технічних умов на Реконструкцію вузла обліку газу котельні по вул. 8-Березня, 54, м. Обухів, Київська область, Обухівський район, Київська область | 4,0 | 0 | 0 |
| 3 | Розробка технічних умов на Реконструкцію вузла обліку газу котельні по вул. Київська, 64, м. Обухів, 0Київська область, Обухівський район, Київська область | 4,0 | 0 | 0 |
| 4 | Розробка технічних умов на Реконструкцію вузла обліку газу котельні по вул. Київська, 62м. Обухів, Київська область, Обухівський район, Київська область | 4,0 | 0 | 0 |
|  | Всього | 182,0 | 169,91855 | 169918,55 |
| 1 | Поточний ремонт та технічне обслуговування свердловини с. Мала Вільшанка | 39,0 | 38,6832 | 38,6832 |
| 2 | Капітальний ремонт артезіанської свердловини с.Мала Вільшанка Обухівського району Київської області в т.ч. КД | 198,0 | 197,9532 | 197,9532 |
| 3 | Послуги з приєднання до електричних мереж та отримання технічних умов системи розподілу Каналізаційно-очисної споруди по вул.Героїв Майдану, 3 в с.Григорівка Обухівського району Київської області | 0 | 0 |  |
|  | Всього по розділу | 237,0 | 236,6364 | 236,6364 |
|  | Всього по Програмі | 419,0 | 406,55495 | 406,55495 |

Начальник управління капітального

будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області                                        (підпис)                                                                  Володимир ФЕДЧИШИН