БУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 17 лютого 2026 року                  місто Обухів                                     № 69

Про хід виконання Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту  та технічного переоснащення  багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської територіальної  громади  на 2021 –2025 роки  за 2025 рік

Розглянувши  звіт про хід виконання Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту  та технічного переоснащення  багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської територіальної  громади  на 2021 –2025 роки за 2025 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 № 57-3-VIII, керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В :

1. Звіт про хід виконання Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту  та технічного переоснащення  багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської територіальної  громади  на 2021 –2025 роки за 2025 рік схвалити  та  винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.

Секретар Обухівської міської ради     (підпис)                     Лариса ІЛЬЄНКО

Людмила Шевченко

Додаток до

рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради

Київської області

від 17.02.2026  № 69

Звіт про хід виконання

Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних житлових будинків Обухівської міський територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2025 рік

| № з/п | Перелік об̓’єктів та заходів Програми | Кошторисна вартість, тис.грн | Сума співфінансування з міського бюджету на 2025 рік, тис.грн | Сума співфінансування співвласників житлових будинків на 2025 рік, тис.грн | Фактичне виконання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього профінансовано за 12 місяців | Сума співфінансування з міського бюджету за 12 місяців | Сума співфінансування співвласників житлових будинкі за 12 місяців | Перелік робіт що зроблено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання в житловому будинку №7В по вул. Каштанова м.Обухів, Київської області | 180,7 | 126,5 | 54,2 | 174,17250 | 121,25345 | 52,91905 | Замінено на труби ППР-88мп |
| 2. | Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 11 м. Обухів, Київської області | 434,5 | 302,9 | 131,6 | 434,46703 | 302,87072 | 131,59631 | Замінено на труби ППР-430мп |
| 3. | Реконструкція системи теплопостачання в частині опалення житлового будинку по вул. Київська, 109 м. Обухів, Київської області | 1170,88 | 936,7 | 234,18 | 1024,7326 | 824,99617 | 199,73643 | Встановлення ІТП -1 шт |
| 4 | Капітальний ремонт ліфта житловому будинку за адресою: м.Обухів, вул.Миру, 13(п.2), реєстр.№16826, в/п.500, пов.14, шв.1,00 м/с | 173,89 | 156,05 | 17,84 | 173,88424 | 156,04541 | 17,83883 | Заміна редуктора |
|  | Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: м.Обухів, вул.Миру, 8 (п.4), реєстр.№12764, в/п.320, пов.9, шв.0,71 м/с | 32,8 | 29,52 | 3,28 | 32,69437 | 29,41437 | 3,28 | Заміна канату |
| 6 | Капітальний ремонт огороджувальних конструкцій (заміна вікон на енергоефективні металопластикові) на сходових клітинах другого під'їзду багатоквартирного будинку №32, вул.Каштанова,м.Обухів Київської обл. | 57,5 | 46,0 | 11,5 | 57,09713 | 45,59713 | 11,500 | Заміна вікон на м/пластикові 8,7м2 |
| 7 | Капітальний ремонт покрівлі другого підʼїзду багатоквартирного будинку №26, вул.Каштанова, м.Обухів Київська обл | 157,74 | 109,63 | 48,11 | 157,73749 | 109,62758 | 48,10991 | Покрівля руберойдна -199,55м2 |
| 8 | Капітальний ремонт трубопроводу холодного водопостачання багатоквартирного будинку №4/2, вул.Каштанова, м.Обухів | 137,89 | 96,52 | 41,37 | 135,08724 | 91,91576 | 43,17148 | Заміна труби на ППР ДУ 63мм-90м.п. |
| 9 | Капітальний ремонт огороджувальних конструкцій (заміна вікон на енергоефективні металопластикові на сходових клітинах в першому та другому під’їздах, заміна вхідних дверей в першому під’їзді) багатоквартирного житлового будинку №13 по вул.Малишка, м.Обухів Київська область. | 72,9 | 58,3 | 14,6 | 71,77583 | 57,17583 | 14,600 | Заміна вікон на м/пластикові 4,32 м2 заміна вхідних дверей -1 шт. |
| 10 | Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою :м. Обухів вул.Миру ,8 (2п.) реєстр № 12762 в/п 320, 9 пов. Шв 0,71м/см. | 39,50 | 35,55 | 3,95 | 39,42521 | 35,47521 | 3,95 | Заміна канату -60м; обмежувач швидкості-1шт |
| 11 | Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою :м. Обухів вул.Миру ,8 (3п.) реєстр № 12763 в/п 320, 9 пов. Шв 0,71м/см | 40,81 | 36,73 | 4,08 | 40,73403 | 36,65403 | 4,08 | Заміна канату -60м; обмежувач швидкості-1шт |
|  | Розподілені кошти по об’єктам та заходам Програми | 2499,11 | 1934,4 | 564,71 | 2341,80767 | 1811,02566 | 530,78201 |  |
|  | Нерозподілені кошти по об’єктам та заходам Програми |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по Програмі | 2499,11 | 1934,4 | 564,71 | 2341,80767 | 1811,02566 | 530,78201 |  |

Начальник управління капітального будівництва та

експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської

міської ради Київської області              	                     					(підпис)                               Володимир ФЕДЧИШИН