ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 17 лютого 2026 року                  місто Обухів                                     № 70

Про хід виконання  Програми сприяння створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2025 рік

Розглянувши  звіт про хід виконання Програми сприяння створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 № 55-3-VIII, за 2025 рік керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В :

1. Звіт про хід виконання Програми сприяння створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2025 рік схвалити  та  винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.

Секретар Обухівської міської ради                (підпис)         Лариса ІЛЬЄНКО

Людмила Шевченко

Додаток до

рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради

Київської області

від 17.02.2026 № 70

Звіт про хід виконання

Програми сприяння створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021 – 2025 роки, за 2025 рік

| № з/п | Перелік об̓’єктів та заходів Програми | Кошторисна вартість, тис.грн | Сума співфінансування з міського бюджету на 2025 рік, тис.грн | Сума співфінансування співвласників житлових будинків на 2025 рік, тис.грн | Фактичне виконання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього профінансовано за 12 місяців | Сума співфінансування з міського бюджету за 12 місяців | Сума співфінансування співвласників житлових будинкі за 12 місяців | Перелік робіт що зроблено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція комерційного вузла обліку газу дахової котельні по вул.Київській, 58 в м.Обухів, Київської області | 742,9 | 520,0 | 222,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Розподілені кошти по об’єктам та заходам Програми | 742,,9 | 520,0 | 222,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Нерозподілені кошти по об’єктам та заходам Програми |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по Програмі | 742,9 | 520,0 | 222,9 | 0 | 0 | 0 |  |

Начальник управління капітального будівництва та

експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської

міської ради Київської області              	                     					 (підпис)                               Володимир ФЕДЧИШИН