ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 17 лютого 2026 року                  місто Обухів                                     № 71

Про хід виконання  Програми фінансової підтримки Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» на 2024 - 2025 роки за 2025 рік

Розглянувши звіт про хід виконання Програми фінансової підтримки Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» на 2024-2025 роки за 2025 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 28.11.2024 № 1443-65-VІІІ, керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В :

1. Звіт про хід виконання Програми фінансової підтримки Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» на 2024-2025 роки за 2025 рік схвалити  та  винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.

Секретар Обухівської міської ради              (підпис)           Лариса ІЛЬЄНКО

Людмила Шевченко

Додаток до

рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради

Київської області

від 17.02.2026  № 71

Звіт про хід виконання

Програми  фінансової підтримки Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»

на 2024 -2025 роки

за 2025 рік

| № | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Зміст заходів | Виконавець | Термін виконання | Обсяг фінансування з Бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік тис.грн | Фактичне виконання за 2025 рік тис.грн | Кількісний показник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | надання фінансової підтримки шляхом здійснення поточних трансфертів за рахунок бюджету Обухівської міської територіальної громади | Будівельно-монтажні роботи по встановленню комірки в ТП-10/0,4 кВ в РУ-10 кВ за адресою м. Обухів, вул. Каштанова 23, у тому числі проєктно-вишукувальні роботи | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» | 2025 рік | 111,300 | 0 |  |
|  |  | Будівельно-монтажні роботи по встановленню комірки в ТП-10/0,4 кВ в РУ-10 кВ за адресою м. Обухів, вул. Каштанова 20А, у тому числі проєктно-вишукувальні роботи |  | 2025 рік | 111,300 | 0 |  |
|  |  | Послуги автотранспорту, необхідних для виконання вантажно-розвантажувальних робіт | -//- | 2025 рік | 70,00 | 0 |  |
|  |  | Облаштування фундаменту та встановлення трансформаторної підстанції в кількості 2 шт. | -//- | 2025 рік | 140,00 | 0 |  |
|  |  | Облаштування території з улаштуванням підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаних сумішів для встановлення газопоршневих генераторних установок на території по вулиці Каштанова, 20-А в місті Обухів Київської області | -//- | 2025 рік | 102,00 | 86,363 |  |
|  |  | Виконання топографо-геодезичної зйомки в масштабі 1:500 по локаціям встановлення газопоршневих генераторних установок за адресами: вулиця Каштанова, 20-А в місті Обухів Київської області та вулиця Каштанова, 23 | -//- | 2025 рік | 48,00 | 41,00 |  |
|  |  | Установка огорожі в місцях розташування генераційних установок на 2 локаціях | -//- | 2025 рік | 150,00 | 0 |  |
|  |  | Всього |  |  | 732,6 | 127,363 |  |
| 2 | надання фінансової підтримки на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств | Виготовлення робочого проєкту по об’єкту: «Нове будівництво КЛ-10кВ з відповідним електротехнічним обладнанням із встановленням газопоршневої генераційної установки за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 23», в тому числі експертиза робочого проєкту | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» | 2025,рік | 322,0 | 322,0 |  |
|  |  | Виготовлення робочого проєкту по об’єкту: «Нове будівництво КЛ-10кВ з відповідним електротехнічним обладнанням із встановленням газопоршневої генераційної установки за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 20А, в тому числі експертиза робочого проєкту. | -//- | 2025 рік | 322,00 | 322,00 |  |
|  |  | Придбання подрібнювача гілок | -//- | 2025 рік | 67,500 | 67,500 |  |
|  |  | Придбання «Котка дорожнього» вагою до 3 т | -//- | 2025 рік | 1620,00 | 1620,0 |  |
|  |  | Придбання Перевозки для котка дорожнього | -//- | 2025 рік | 470,0 | 453,50 |  |
|  |  | Придбання «Причепу безпеки» | -//- | 2025 рік | 160,0 | 160,0 |  |
|  |  | Придбання «Засобів малої механізації»: Бензинова віброплита-2шт, генератор інверторний -1шт, молоток відбійний-1шт, бензоповітодуйка -1 шт, швонорізчик-1шт, перфоратор акумуляторний-1шт.кутова шліфмашина -2 шт. | -//- | 2025 рік | 200,00 | 152,35537 |  |
|  |  | Всього |  |  | 3162,500 | 3098,35537 |  |
|  |  | Всього по Програмі |  |  | 3895,100 | 3225,71837 |  |

Начальник управління капітального будівництва та

експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської

ради Київської області              	                     						                 (підпис)             Володимир ФЕДЧИШИН