**ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

від 17 лютого 2026 року м. Обухів №76

**Про хід виконання комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2025 рік**

Розглянувши звіт про хід виконання комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2025 рік затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області №59-3-VIII від 24 грудня 2020 року та керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

**В И Р І Ш И В:**

1. Схвалити звіт про хід виконання комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2025 рік та винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

**Секретар Обухівської міської ради (підпис) Лариса ІЛЬЄНКО**

Володимир ФЕДЧИШИН

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області

№76 від 17.02.2026

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Звіт про хід виконання** **комплексної програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки за 2025 рік** | | | | | | |  |
| **Програма** | **№ з/п** | **Заходи** | **Сума бюджетних коштів, грн.** | **Виконано за 2025** | **Залишок** | **Примітка** | **Відповідальний виконавець** |  |
|  | **Розділ 1. Будівництво, реконструкція , капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади** | | | | | |  |  |
| **7461** | 1.1 | Капітальний ремонт сходів по вул. Київська, 150 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 80 000,00 | 78 208,06 | 1 791,94 | Капітальний ремонт сходів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |  |
| **7461** | 1.2 | Капітальний ремонт сходів по вул. Київська, 156 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 90 000,00 | 86 792,25 | 3 207,75 | Капітальний ремонт сходів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |  |
| **7461** | 1.3 | Капітальний ремонт тротуару по вулиці Київська, 124-126 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД (аварійно-відновлювальні роботи) | 310 000,00 | 308 965,07 | 1 034,93 | Капітальний ремонт тротуару | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |  |
| **7461** | 1.4 | Розроблення проєктно-кошторисної документації в тому числі експертиза , «капітальний ремонт частини дорожнього покриття із влаштування водовідведення по вулиці Усівка Київської області місто Обухів | 40 000,00 | 39 999,90 | 0,10 | Розроблення ПКД | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |  |
| **7691** | 1.5 | Розроблення проєктно-кошторисної документації в тому числі експертиза  «Капітальний ремонт частини зливоприймальної каналізації та укріплення у косу по вулиці Київська , Київська область місто Обухів | 827 900,00 | 79 692,80 | 748 207,20 | Капітальний ремонт | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |  |
| **7461** | 1.6 | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття із влаштуванням водовідведення по вулиці Усівка Київської області місто Обухів | 420 500,00 | 415 277,92 | 5 222,08 | Капітальний ремонт | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |  |
| **7461** | 1.7 | Капітальний ремонт тротуару, за адресою: вул. Київська 144, м. Обухів, Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза. | 1 460 000,00 | 1 287 361,81 | 172 638,19 | Капітальний ремонт тротуару | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |  |
|  |  | **Разом по розділу 1** | **3 228 400,00** | **2 296 297,81** |  |  |  |  |
|  | **Розділ 2.1. Поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади** | | | | | |  |  |
| **7461** | 2.1.1. | Поточний ремонт доріг в с. Германівка (вул. Леоніда Коваленка, вул. Андрія Михайлюка, вул. Братів Пономарьових, вул.Перемоги, вул. Дніпрової Чайки, вул. Івана Войтенка, вул. Замостянська, вул. Івана Виговського, вул. Незалежності, вул. Шевченка, вул. Ворочанська, вул. Ярова), Обухівського району, Київської області. | 400 000,00 | 389 651,33 | 10 348,67 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.2. | Поточний ремонт доріг в с. Григорівка Обухівського району, Київської області. | 200 000,00 | 186 489,27 | 13 510,73 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.3. | Поточний ремонт доріг в с. Матяшівка, Обухівського району, Київської області. | 71 000,00 | 70 595,79 | 404,21 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.4. | Поточний ремонт доріг в с. Долина Обухівського району, Київської області. | 200 000,00 | 199 298,51 | 701,49 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.5. | Поточний ремонт доріг в с. Красне Перше (вул. Косинки) Обухівського району, Київської області. | 200 000,00 | 199 427,72 | 572,28 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.6. | Поточний ремонт доріг в с. Деремезна (вул. Шевченка, вул. Шкільна), Обухівського району Київської обл. | 200 000,00 | 199 244,78 | 755,22 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.7. | Поточний ремонт доріг в с. Дерев'яна, (вул. Гончарна) Обухівського району Київської обл. | 200 000,00 | 199 235,36 | 764,64 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.8. | Поточний ремонт доріг с. Семенівка, Обухівського району, Київської обл., (вул. Молодіжна). | 200 000,00 | 199 402,25 | 597,75 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.9. | Поточний ремонт доріг с. Кулі, Обухівського району, Київської обл., (вул. Польова). | 200 000,00 | 199 154,46 | 845,54 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.10. | Поточний ремонт доріг в с. Слобідка (вул. Першотравнева) Обухівського району, Київської обл. | 400 000,00 | 398 615,35 | 1 384,65 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.11. | Поточний ремонт доріг в с. Перегонівка (вул. Хуторна), Обухівського району, Київської обл. | 200 000,00 | 199 305,54 | 694,46 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.12. | Поточний ремонт доріг та інженерної споруди в с. Копачів (вул. Миру), Обухівського району, Київської обл. | 200 000,00 | 199 313,20 | 686,80 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.13. | Поточний ремонт доріг с. Нещерів (вул. Садова),Обухівського району, Київської обл. | 200 000,00 | 199 298,51 | 701,49 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.14. | Поточний ремонт доріг в с. Мала Вільшанка (вул. Шевченка, вул. Миру, вул. Садова) Обухівського району, Київської області. | 200 000,00 | 199 377,56 | 622,44 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.15. | Поточний ремонт доріг в с. Степок (вул. Яблунева) Обухівського району, Київської області. | 200 000,00 | 199 323,22 | 676,78 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.16. | Поточний ремонт балансових вулиць (доріг) та ліквідація аварійної ямковості в м.Обухів Обухівського району, Київської області. | 5 420 000,00 | 5 492 888,25 | - 72 888,25 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.17. | Поточний ремонт доріг в с. Застугна (вул. Вишнева), Обухівського району, Київської обл. | 200 000,00 | 199 391,68 | 608,32 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.18. | Відновлення розриттів після ремонту балансових інженерних мереж КП "Обухівтеплотрансбуд" | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7691** | 2.1.19 | Поточний ремонт вулиць (ж/м Лукавиця) м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 200 000,00 | 199 473,76 | 526,24 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7691** | 2.1.20 | Поточний ремонт доріг (вул. Хуторна), с, Перегонівка, Обухівського району, Київської обл. | 200 000,00 | 199 532,74 | 467,26 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7691** | 2.1.21 | Поточний ремонт вулиці Солов’їна, с Долина, Обухівського району, Київської обл.. | 200 000,00 | 199 566,74 | 433,26 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7691** | 2.1.22 | Поточний ремонт вулиці Калинова, с Долина, Обухівського району, Київської обл.. | 200 000,00 | 199 420,10 | 579,90 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7691** | 2.1.23 | Поточний ремонт з відновлення благоустрою міжквартальних проїздів (проїзд шкільних автобусів) до Академічного ліцею №1 імені А.С.Малишка Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Київська, 18, м. Обухів, Київська область. | 420 000,00 | 387 422,16 | 32 577,84 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7691** | 2.1.24 | Поточний ремонт дороги с.Копачів, вулиця Вишнева, Обухівський район, Київська область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.25 | Поточний ремонт доріг в с. Гусачівка Обухівського району, Київської області. | 129 000,00 | 78 130,74 | 50 869,26 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.26 | Поточний ремонт дороги в с. Перегонівка (вул. Шевченка), Обухівського району, Київської обл. | 200 000,00 | 199 532,74 | 467,26 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.27 | Поточний ремонт дороги в с. Перегонівка (вул. Перемоги), Обухівського району, Київської обл. | 200 000,00 | 199 532,74 | 467,26 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.28 | Поточний ремонт дороги в с. Долина (вул. Калинова), Обухівського району, Київської обл. | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.29 | Поточний ремонт дороги в с. Долина (вул. Солов’їна), Обухівського району, Київської області. | 500 000,00 | 485 209,55 | 14790,45 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7691** | 2.1.30 | Поточний ремонт дороги в с. Застугна, вулиця Вишенва, Обухівський район, Київська область. | 200 000,00 | 199 576,98 | 423,02 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.31 | Поточний ремонт дороги в с. Германівка, вул. Шевченка, Обухівський район, Київська область. | 200 000,00 | 197 224,46 | 2775,54 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.32 | Поточний ремонт дороги в с. Перше Красне, вул. Косинки, Обухівський район, Київська область. | 200 000,00 | 199 637,86 | 362,14 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.33 | Поточний ремонт дороги в м. Обухів, вул. Франка, Обухівський район, Київська область. (мікрорайон Сонячний) | 200 000,00 | 199 580,72 | 419,28 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.33 | Поточний ремонт дороги в с. Кулі, вул. Вишнева, Обухівський район, Київська область. | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
| **7461** | 2.1.34 | Поточний ремонт дороги в с. Германівка, вул. Олега Спасиби, Обухівський район, Київська область. | 200 000,00 | 199 451,58 | 548,42 | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |
|  |  | **Разом по розділу 2.1.** | **12 820 000,00** | **12 753 305,65** |  |  |  |  |
|  | **Розділ 2.2. Поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади** | | | | | | |  |
| **6030** | 2.2.1. | Поточний ремонт доріг (влаштування дорожньої розмітки) в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 880 000,00 | 879 999,98 | 0,02 | Відновлення дорожньої розмітки вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |  |
| **6030** | 2.2.2. | Поточний ремонт доріг Обухівської міської територіальної громади (встановлення дорожніх знаків), в т.ч. виготовлення КД | 520 000,00 | 509 955,41 | 10 044,59 | Заміна дорожніх знаків вулиць для забезпечення безпеки дорожнього руху | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |  |
|  |  | **Разом по розділу 2.2.** | **1 400 000,00** | **1 389 955,39** |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по програмі** | **17 448 400,00** | **16 439 558,85** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Керуюча справами виконавчого комітету Обухівської**  **Мі міської ради** |  | **(підпис)** | **Людмила БАКАЙЧУК** |

**Начальник управління капітального будівництва**

**та експлуатаційних послуг виконавчого комітету**

**Обухівської міської ради (підпис) Володимир ФЕДЧИШИН**