ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 17 лютого 2026 року           місто Обухів                                           №78

Про виконання Програми розроблення (оновлення) містобудівної та землевпорядної документації Обухівської міської територіальної громади на 2021–2026 роки за 2025 рік

Керуючись підпунктом 1 пункту а) статті 27 та підпунктом 2 пункту 1 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення належного виконання заходів Програми розроблення (оновлення) містобудівної та землевпорядної документації Обухівської міської територіальної громади на 2021–2026 роки за 2025 рік

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Схвалити звіт про виконання Програми розроблення (оновлення) містобудівної та землевпорядної документації Обухівської міської територіальної громади на 2021–2026 роки, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 24.12. 2020 № 64-3- VІIІ (зі змінами) за 2025 рік, що додається.

2. Виконавчому комітету Обухівської міської ради Київської області  подати звіт про виконання Програми розроблення (оновлення) містобудівної та землевпорядної документації Обухівської міської територіальної громади на 2021–2026 роки за 2025 рік на затвердження Обухівської міської ради Київської області.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

Секретар Обухівської міської ради            (підпис)              Лариса ІЛЬЄНКО

Володимир  ЦЕЛЬОРА

Додаток 1

до Рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області

від 17.02.2026 №78

ЗВІТ

про виконання Програми розроблення (оновлення) містобудівної та землевпорядної документації Обухівської міської територіальної громади на 2021–2026 роки за 2025 рік

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Потреба у фінансуванні на виконання заходів Програми, грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усього: | в т.ч. по роках: |  |  |
|  |  | 2025 | Фактичне виконання | Фактичне виконання в % |
| Обсяг ресурсів, усього, грн. | 31 063 500 | 18 500 000 | 18 000 000 | 97 % |
| У тому числі: |  |  |  |  |
| - державний бюджет | - | - | - |  |
| - обласний бюджет | - | - | - |  |
| - районний бюджет | - | - | - |  |
| - місцевий бюджет громади | 31 063 500 | 18 500 000 | 18 000 000 |  |

Керуюча справами виконавчого

комітету Обухівської міської ради               (підпис)    Людмила БАКАЙЧУК

Заступник міського голови               (підпис)          Володимир ЦЕЛЬОРА