ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)*

| Поряд-ковий номер | Питання щодо дотримання суб’єктом містобудування вимог законодавства | Ступінь ризику суб’єкта господа-рювання | Позиція суб’єкта господа- рювання щодо негатив- ного впливу вимоги законо- давства (від 1 до 4 балів)** | Відповіді на питання |  |  | Нормативне обґрунтування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | так | ні | не розгля- далося |  |
| 1 | Право на виконання підготовчих та будівельних робіт |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підготовчі роботи виконуються з повідомленням органу державного архітектурно-будівельного контролю | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина перша статті 35 ЗУ № 3038-VI; пункт 13 ПКМУ № 466 |
| 1.2 | Підготовчі роботи виконуються на підставі декларацій про початок виконання підготовчих робіт, які є чинними до завершення будівництва об’єктів, крім випадків їх скасування відповідно до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ № 1817-VIII |
| 1.3 | Будівельні роботи виконуються після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт | Незначний |  |  |  |  | Пункт 1 частини першої статті 34 ЗУ № 3038-VI; пункт 13 ПКМУ № 466 |
| 1.4 | Будівельні роботи виконуються на підставі декларації про початок виконання будівельних робіт, які є чинними до завершення будівництва об'єктів, крім випадків їх скасування відповідно до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» | Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ № 1817-VIII |
| 1.5 | Будівельні роботи виконуються після отримання дозволу на виконання будівельних робіт | Високий Середній |  |  |  |  | Частина перша статті 37 ЗУ № 3038-VI; пункт 27 ПКМУ № 466 |
| 1.6 | Дані, зазначені в повідомленні про початок виконання підготовчих робіт, достовірні | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 11 ПКМУ № 466 |
| 1.7 | Дані, зазначені в повідомленні про початок виконання будівельних робіт, достовірні | Незначний |  |  |  |  | Пункт 11 ПКМУ № 466 |
| 1.8 | Дані, зазначені в декларації про початок виконання підготовчих робіт, достовірні | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Підпункт 5 пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ № 1817-VIII |
| 1.9 | Дані, зазначені в декларації про початок виконання будівельних робіт, достовірні | Середній Незначний |  |  |  |  | Підпункт 5 пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ № 1817-VIII |
| 2 | Розроблення проектної документації |  |  |  |  |  |  |
| 2.1*** | Архітектор, інші проектувальники, які здійснили роботи зі створення об’єктів архітектури, додержались Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2011 за № 651/19389 | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац другий частини першої статті 26 ЗУ № 687-XIV; Наказ № 45 |
| 2.2 | Проектна документація розроблена та затверджена відповідно до статті 7 Закону України «Про архітектурну діяльність», Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, та Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 травня 2011року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2011 за № 651/19389 | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Статті 7, 9 ЗУ № 687-XIV; частина перша статті 31 ЗУ № 3038-VI; ПКМУ № 560; Наказ № 45 |
| 2.2.1 | Завдання на проектування об’єктів будівництва складено з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» і затверджено замовником за погодженням із генпроектувальником (проектувальником) | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац перший підпункту 4.1 пункту 4 Наказу № 45 |
| 2.2.2 | Проектна документація на будівництво об’єкта розроблена з урахуванням вимог містобудівної документації, вихідних даних на проектування та дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проектній документації окремим розділом) | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац перший пункту 9 Наказу № 45 |
| 2.3 | Проект об’єкта архітектури розроблено під керівництвом або за обов’язковою участю головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац тринадцятий частини першої статті 1, стаття 7, частина друга статті 20 ЗУ № 687-XIV; ПКМУ № 554; Наказ № 45 |
| 3 | Експертиза |  |  |  |  |  |  |
| 3.1**** | Експертиза проектів будівництва проведена в порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина п'ята статті 7 ЗУ № 687-XIV; частини друга, четверта статті 31 ЗУ № 3038-VI; пункти 6 - 18 ПКМУ № 560; Будівельні норми, стандарти та правила |
| 3.2 | Експертиза проектів будівництва проведена експертними організаціями, відомості про які внесені до переліку експертних організацій | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина друга статті 31 ЗУ № 3038-VI; ПКМУ № 560 |
| 3.3 | До проведення експертизи архітектурного рішення проекту об’єкта архітектури залучено архітектора, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина шоста статті 7 ЗУ № 687-XIV; ПКМУ № 554 |
| 3.4**** | Експертизу проекту будівництва здійснено з дотриманням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, будівельних норм, стандартів і правил | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Стаття 7 ЗУ № 687-XIV; стаття 31 ЗУ № 3038-VI; ПКМУ № 560; Будівельні норми, стандарти та правила |
| 4 | Організація будівництва |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Генпідрядник (підрядник) та субпідрядники мають право виконувати будівельні роботи, інформація щодо генпідрядника (підрядника) відповідає даним, зазначеним у документі, що дає право на виконання будівельних робіт | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | ПКМУ № 668; ПКМУ № 466; ПКМУ №1396 |
| 4.2 | Генпідрядник (підрядник) має ліцензію з відповідним переліком видів робіт | Високий Середній |  |  |  |  | Пункт 9 частини першої статті 7 ЗУ № 222-VIII |
| 4.3 | Субпідрядник має відповідну ліцензію з відповідним переліком видів робіт | Високий Середній |  |  |  |  | Пункт 9 частини першої статті 7 ЗУ № 222-VIII |
| 4.4 | Авторський нагляд забезпечено замовником та здійснюється у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури» | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Стаття 11 ЗУ № 687-XIV; ПКМУ № 903 - Порядок авторського нагляду |
| 4.5*** | Відвідування об’єкта архітектури представниками авторського нагляду здійснюється згідно з планом-графіком | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 4 ПКМУ № 903 - Порядок авторського нагляду |
| 4.6*** | Результати авторського нагляду фіксуються в журналі авторського нагляду | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац перший пункту 5 ПКМУ № 903 - Порядок авторського нагляду |
| 4.7*** | Представник авторського нагляду під час відвідування об’єкта архітектури вносить до журналу авторського нагляду зауваження щодо виявлених відхилень від затвердженого проекту разом з пропозиціями стосовно їх усунення та ознайомлює з ними під розписку відповідального представника підрядника | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац другий пункту 5 ПКМУ № 903 -Порядок авторського нагляду |
| 4.8*** | Технічний нагляд забезпечено замовником та здійснюється особами, що мають відповідний кваліфікаційний сертифікат, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури» | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Стаття 11 ЗУ № 687-XIV; ПКМУ № 903 - Порядок технічного нагляду |
| 4.9 | Технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 3 ПКМУ № 903 - Порядок технічного нагляду |
| 4.10*** | Особа, що здійснює технічний нагляд проводить перевірку відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац третій підпункту 1 пункту 5 ПКМУ № 903 - Порядок технічного нагляду |
| 5 | Процес будівництва |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об’єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина перша статті 9 ЗУ № 687-XIV; Будівельні норми, стандарти і правила |
| 5.2 | За результатом виконаних будівельних робіт належним чином та у повному обсязі оформлена виконавча документація | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 4.8 ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва» |
| 5.3 | На об’єкті будівництва здійснюється контроль якості будівельних робіт та їх результатів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункти 4.7, 8 ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва» |
| 5.4 | Будівельний майданчик утримується відповідно до рішень з організації будівництва, прийнятих у ПТД, вимог охорони праці і промислової безпеки та правил пожежної безпеки | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 7.3 ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва» |
| 5.5 | При виконанні будівельних робіт забезпечена комплексна безпека будівництва у тому числі для об’єктів прилеглої забудови та навколишнього середовища | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункти 4.3, 7.13 ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва |
| 5.6 | Замовники та підрядники під час створення об’єкта архітектури виконали обов’язки, визначені статтею 27 Закону України «Про архітектурну діяльність» | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Стаття 27 ЗУ № 687-XIV; Будівельні норми, стандарти і правила |
| 6 | Інші питання |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Закінчений будівництвом об’єкт, що експлуатується, прийнятий в експлуатацію | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина восьма статті 39 ЗУ № 3038-VI; пункт 12 ПКМУ № 461 |
| 6.2 | Вимоги раніше виданого припису про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил виконано | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Підпункт «а» пункту 3 частини третьої статті 41 ЗУ № 3038-VI; підпункт 3 пункту 11 ПКМУ № 553 |
| 6.3 | Вимоги раніше виданого припису про зупинення підготовчих та будівельних робіт виконано | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Підпункт «б» пункту 3 частини третьої статті 41 ЗУ № 3038-VI; підпункт 3 пункту 11 ПКМУ № 553 |
| 6.4 | Дані, зазначені в декларації про готовність об’єкта до експлуатації, достовірні | Середній Незначний |  |  |  |  | Частина десята статті 39 ЗУ № 3038-VI; ПКМУ №488 |