

 **ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

 **КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

**01 жовтня 2021 року № 383 - 14-VІІІ**

Про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за перше півріччя 2021 року

Розглянувши звіт про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за перше півріччя 2021 року, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області № 56-3-VIІІ від 24.12.2020, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій Обухівської міської ради Київської області: з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури; з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

**ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Звіт про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, схвалений рішенням Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області 13.08.2021 № 441, за перше півріччя 2021 року взяти до відома (додається).

Обухівський міський голова Олександр ЛЕВЧЕНКО

Шевченко Л.М.

**Звіт про хід виконання**

**Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки**

**за перше півріччя 2021 року**

|  |
| --- |
| **Виконання Кошторису витрат****Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки** **за перше півріччя 2021 року**  |
| №з/п | Зміст заходів | Сума бюджетнихкоштів,тис.грн | Виконання за 1 півріччя 2021 року грн | Виконано робіт |
| **1.Заходи енергозбереження та енергоефективності****Теплове господарство** |
| 1.1 | Розроблення Схеми теплопостачання м. Обухова | 1200,0 | 0 | Реалізується 1 етап робіт згідно з календарним графіком (20%) |
| 1.2 | Реконструкція магістральних трубопроводів на ділянці КТЕП 9 по вул. Київській, 113 – ТК9.01 – ТК 9.02 в м. Обухів Київської області | 7187,7 | 0 | Реалізується 1 та 2 етапи робіт згідно з календарним графіком |
|  | **Разом по розділу 1** | **8387,7** | 0 |  |
| **2. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства** |
| 2.1 | Забезпечення та підвезення питної води мешканцям  | 136,8 | 36,48 | 24 послуги (192м3) |
| 2.2 | Розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів Обухівської міської територіальної громади | 200,0 | 0 | Реалізується 1 етап робіт згідно з календарним графіком (30%) |
| 2.3 | Проведення «Конкурсу з благоустрою території Обухівської міської об’єднаної громади на 2021 рік» в т.чВиплата грошової винагороди переможцям (з урахуванням податків) -80,0 тис. грн.Придбання пам’ятних табличок та дипломів - 10,0 тис.грн | 90,0 | 0 |  |
|  | Всього по розділу 2 | **426,8** | **36,48** |  |
| **2.4 Оновлення матеріально-технічної бази - придбання нової спеціалізованої техніки** |
| 2.4.1 | Придбання екскаватора - навантажувача | 2300,0 | 0 |  |
| 2.4.2 | Придбання мулососного автомобіля  | 2900,0 | 0 |  |
| 2.4.3 | Придбання автомобіля КДМ\* | 2200,0 | 0 |  |
|  | **Всього по розділу 2.4** | **7400,0** | **0** |  |
|  | **Разом по розділу 2 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства** | **7826,8** | **36,48** |  |
| **3.** **Поводження з відходами** |
| 3.1 | послуги з вивезення та утилізації побутових відходів у селах: Григорівка, Гусачівка, Матяшівка, Германівка, Деремезна, Долина, Макарівка, Копачів, Застугна, Шевченкове, Красна Слобідка, Безіменне, Козіївка, Мала Вільшанка, Степок, Перегонівка, Перше Травня, Семенівка, Кулі» | 199,0 | 198,996 | 1030 м3 |
| 3.2 | Послуги з вивезення та утилізації побутових відходів у селах: Германівка, Красна Слобідка | 34,0 | 33,81 | 175 м3 |
| 3.3 | Послуги з вивезення та утилізації побутових відходів у селах: Григорівка, Гусачівка, Матяшівка, Германівка, Деремезна, Долина, Макарівка, Копачів, Застугна, Шевченкове, Красна Слобідка, Безіменне, Козіївка, Мала Вільшанка, Степок, Перегонівка, Перше Травня, Семенівка, Кулі» та ремонтних відходів в м.Обухові | 199,0 | 0 |  |
|  | **Разом розділ 3** | **432,0** | **232,806** |  |
| **4. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства****- поповнення статутного капіталу комунальних підприємств** |
| **4.1 Обухівському водопровідно-каналізаційному підприємству на:** |
| 1 | Реконструкцію повітряної лінії електропередач (ЛЕП) артезіанських свердловин №2, №4, №5 мікрорайону Яблуневий в місті Обухів, Київської області в т.ч. пкд | **42,3** | 42,3 | поповнення статутного капіталу |
| 2 | кадастрову зйомку земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні КП "Обухівводоканал" | **48,0** | 48,0 | поповнення статутного капіталу |
| 3 | розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні КП "Обухівводоканал"  | **250,0** | 250,0 | поповнення статутного капіталу |
|  | **Разом по розділу 4.1** | **340,3** | **340,3** |  |
| **4.2 КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» на:** |
| 1 | Проведення випробувань теплових мереж  | 124,0 | 124,0 | поповнення статутного капіталу |
|  | **Разом по розділу 4.2** | **124,0** | **124,0** |  |
|  | **Разом по розділу 4** | **464,3** | **464,3** |  |
| **5. Реформування і розвиток житлово-комунального господарства** |
| **5. 1 Водопровідне господарство** |
| 1 | Капітальний ремонт каналізаційних колодязів із заміною лічильників на госпфекально-каналізаційному колекторі (КК№42) | 132,5 | 0 |  |
| 2 | Капітальний ремонт каналізаційних колодязів із заміною лічильників на госпфекально-каналізаційному колекторі (КК№89) | 118,9 | 0 |  |
| 3 | Виготовлення проектно кошторисної документації на встановлення вузлів обліку води на свердловинах с.Германівка, с.Красна Слобідка, с. Перше Травня,с.Григорівка-2 шт  | 40,0 | 0 |  |
| 4 | Розробка документації для отримання дозволу на спеціальне водокористування на свердловинах с.Германівка, с.Красна Слобідка, с. Перше Травня,с.Григорівка-2 шт, с.Мала Вільшанка | 49,0 | 0 |  |
| 5 | Отримання технічних умов на приєднання свердловин с.Красна Слобідка, с. Перше Травня, до електромереж  | 90,0 | 0 |  |
| 6 | Виготовлення проєкту внутрішніх електромереж свердловин с.Красна Слобідка, с. Перше Травня | 16,0 | 0 |  |
| 7 | Монтаж контура заземлення свердловин с.Германівка, с.Красна Слобідка, с. Перше Травня, с.Григорівка-2 шт  | 20,0 | 0 |  |
| 8 | Придбання та встановлення електролічильників на свердловини с.Германівка, с.Красна Слобідка, с. Перше Травня, с.Григорівка-2 шт  | 15,0 | 0 |  |
| 9 | Отримання технічних умов на приєднання свердловин с. Мала Вільшанка до електромереж  | 30,0 | 0 |  |
| 10 | Монтаж контуру заземлення свердловин с. Мала Вільшанка | 4,0 | 0 |  |
| 11 | Стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу Каналізаційно очисної споруди по вул.Героїв Майдану, 3 в с.Григорівка Обухівського району Київської області  | 53,0 | 0 |  |
|  | **Разом по розділу 5.1** | **568,4** | **0** |  |
| **5.2 Теплове господарство** |
| 5.2 | Придбання акумуляторів та стабілізаторів напруги  | 12,2 | 0 | 100% |
| 5.3 | Забезпечення резервного запасу матеріально-технічних ресурсів (труб, обладнання, запірної арматури) | 239,6 | 0 |  |
| 5.4 | Виготовлення КД на об’єкт : «Капітальний ремонт теплових мереж на ділянках від ТК3 до будинку №18,від ТК 4 до ТК5 мікрорайону Яблуневий»в м.Обухів Київської області | 10,0 | 0 |  |
|  | **Разом по розділу 5.2** | **261,8** | 0 |  |
| **5.3. Забезпечення експлуатаційної надійності житлового фонду** |
| 1 | Експертне обстеження ( технічна діагностика) та позачерговий технічний огляд пасажирських ліфтів- | 373,9 | 0 |  |
|  | **Разом по розділу 5.3** | **373,9** | 0 |  |
|  | **Разом по розділу 5** | **1204,1** | **0** |  |
|  | **Всього по програмі**  | **18314,9** | **733,586** |  |

\*КДМ – комбінована дорожня машина

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та транспорту Виконавчого

комітету Обухівської міської ради Київської

області Людмила ШЕВЧЕНКО