ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

Третя сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження комплексної Програми

утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної

власності населених пунктів Обухівської міської

територіальної громади Київської області

на 2021-2025 роки

Розглянувши пропозицію заступника міського голови Вяхірєва М.О., керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 6, 43, 44 Закону України «Про дорожній рух» та враховуючи рекомендації постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури

# ОБУХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

# ВИРІШИЛА:

1. Затвердити комплексну  Програму утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки (додається).

2. Затвердити кошторис комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021р.  (Додаток 1 до програми).

3. Виконавчому комітету Обухівської міської  територіальної громади – головному розпоряднику коштів міського бюджету здійснювати фінансування заходів комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021р. (Додаток 1)., у межах затверджених бюджетних призначень.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань  фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії Карамаш М.М.); з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури (голова комісії Яцун Б.І.)

Міський голова 							О.М. Левченко

м.  Обухів

№ 59 - 3 - VІІI

Від  24.12.2020 року

Вик.Вяхірєв М.О.

Затверджено  рішенням  Обухівської міської ради

від 24.12. 2020 року №59-3-УІІІ

Комплексна  програма утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської

територіальної громади Київської області

на 2021-2025 роки

м.Обухів

1.	ПАСПОРТ

Комплексна Програма утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської

територіальної громади Київської області

на 2021-2025 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Обухівської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Підстави для розроблення програми | Соціально-економічного розвитку Обухівської міської територіальної громади, удосконалення інженерно-транспортної інфраструктури, відповідно до стратегії сталого розвитку Обухівської територіальної громади до 2030 року |
| 3. | Розробник програми | Заступник міського голови Вяхірєв Максим Олегович |
| 4. | Відповідальні виконавці програми | відділ капітального будівництва Обухівської міської ради Київської області |
| 5. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області |
| 6. | Учасники програми | Підрядні організації які будуть визначатися шляхом проведення допорогових закупівель та відкритих торгів відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» |
| 7. | Мета програми | Реалізація заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану вулично-дорожньої мережі міста, безпечних і комфортних умов для всіх учасників дорожнього руху |
| 8. | Термін реалізації програми | 2021-2025 роки |
| 9. | Загальний обсяг фінансових в.т.ч. місцевий бюджет | 375 000,00 тис.грн. |
|  | кошти міського бюджету | 375 000,00 тис.грн. |
|  | Кошти місцевого бюджету на 2021 рік | 24 970,00 тис.грн. |
| 10. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 11. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | постійні комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури |

1.Сучасні проблеми галузі, на розв’язання яких спрямована Програма

Місто, як об’єкт управління, є складовою територіальної соціальноекономічної системи, на розвиток якої впливають різнобічні зовнішні і внутрішні чинники. Це породжує чимало проблем соціально-економічного, політичного, містобудівного, екологічного характеру. Їх успішне розв’язання потребує реалізації цільових комплексних програм. Таким чином, формуючи Комплексну Програму утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської  територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки передусім потрібно брати до уваги нагальні проблеми і виробляти комплексний системний підхід до їх розв’язання. Відмова від такого методологічного підходу, як свідчить досвід українських економічних перетворень, не забезпечить позитивних результатів. Основна проблема полягає в тому, що транспортно-експлуатаційний стан вулично-дорожньої мережі та дорожньої інфраструктури не забезпечує швидкого і комфортного пересування, економічного та безпечного перевезення пасажирів і вантажів, а отже, прискореного соціально-економічного, екологічно збалансованого розвитку міста, підвищення конкурентоспроможності міських вулиць щодо транзитних перевезень та безпеки руху транспорту і пішоходів. Значне зростання інтенсивності руху, особливо великовагових навантажень, призводить до руйнування покриття вулично-дорожньої мережі міста. Комплексна Програма утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки (далі - Програма) розрахована на п’ять років. Програма визначає основні напрямки розвитку вуличної-дорожньої мережі населених пунктів, вдосконалення інженерно-транспортної інфраструктури та упорядкування фінансового забезпечення дорожнього господарства. На основі цієї Програми прийматимуться рішення щодо забезпечення належного функціонування об’єктів дорожнього господарства та подальшого його розвитку в населених пунктах Обухівської міської територіальної громади в 2021-2025 роках. В ході виконання Програми можуть відбуватися зміни в залежності від ефективності залучення інвестицій, а також, внутрішньої політики на загальнодержавному рівні.

2. Мета Програми

Метою Програми є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану вулиць, дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервного розвитку вулично-дорожньої мережі, покращення її технічних показників, підвищення рівня безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів автомобільним транспортом, розвитку автомобільного туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства. На основі комплексного вивчення стану вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської міської територіальної громади сформовано системний план її  капітального та поточного ремонтів

3. Обґрунтування напрямків і способів розв’язання проблем

3.1. Напрямки розв’язання проблем

Розв’язання проблеми здійснюватиметься за такими напрямками:

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих вулиць населених пунктів;

- підвищення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки;

- підвищення експлуатаційної якості вулично-дорожньої мережі шляхом впровадження прогресивних проектних рішень та сучасних технологій;

- розвиток дорожньої інфраструктури та поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху;

- удосконалення управління об’єктами дорожнього господарства та транспортної інфраструктури.

3.2. Способи розв’язання проблем

Способи розв’язання проблеми полягають у значному збільшенні обсягів робіт із капітального ремонту, утримання вулиць та поліпшенні їх якості. Заходи і завдання Програми виконуватимуться за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів інших джерел та спрямовуватимуться в основному на збереження існуючої вулично-дорожньої мережі, забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки вулиць, інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху.

4. Основні завдання Програми

Програмою визначено такі основні завдання: - розвиток дорожнього господарства населених пунктів Обухівської міської територіальної громади; - збереження вулично-дорожньої мережі та забезпечення її ефективного функціонування; - підвищення рівня безпеки дорожнього руху за допомогою сучасних технічних засобів регулювання дорожнього руху, розвиток дорожнього сервісу та інформаційного забезпечення всіх учасників дорожнього руху; - захист навколишнього природного середовища у процесі ремонту та утримання вулиць; - підвищення ефективності інвестиційної та науково-технічної діяльності; - удосконалення засад функціонування дорожнього господарства. Розвиток вулично-дорожньої мережі передбачає Капітальний та поточний ремонти  доріг з твердим покриттям і реконструкцію існуючих вулиць населених пунктів Обухівської міської територіальної громади

5. Передбачені Програмою заходи

5.1. Капітальний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської міської територіальної громади

До капітального ремонту відносять роботи, які виконують періодично і  які спрямовані на відновлення та поліпшення основних показників експлуатаційної якості дорожнього одягу. Капітальний ремонт дорожнього одягу передбачає підвищення його міцності з метою зростання інтенсивності руху та зміни складу потоку автомобілів. При капітальному ремонті одягу з асфальтобетонним покриттям виконують роботи по підсиленню та розширенню проїзної частини, в деяких випадках з перебудовою і підсиленням основи.

5.2. Поточний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської міської територіальної громади.Завдання поточного ремонту об’єктів дорожнього господарства полягає у підтриманні їх транспортно-експлуатаційних якостей шляхом усунення незначних пошкоджень, що виникли в процесі експлуатації, а також у постійному догляді за проїжджою частиною, шляхопроводами,  виявленні перешкод для учасників дорожнього руху та забезпечення їх усунення.

5.3. Ремонт внутришньодворових  проїздів та прибудинкових територій

Зазначена категорія є елементами системи транспортних комунікацій, що не виділяється червоними лініями та забезпечує транспортний зв’язок між будинками і ділянками всередині дворів, а також зв’язок з вуличнодорожньою мережею. За тривалий час експлуатації внутрішньодворові проїзди у районах багатоповерхової забудови зазнали значних руйнувань. Програмою передбачається проведення робіт з ліквідації усідань та деформацій проїжджої частини, з виправленням основи дорожнього одягу та відновленням дорожнього покриття.

5.4. Улаштування велосипедних доріжок

Основною метою є створення та розвиток велосипедної інфраструктури в населених пунктів Обухівської міської територіальної громади для забезпечення безпеки пересування організованих велосипедистів по населеним пунктам шляхом виведення їх з загального транспортного потоку і влаштуванням для них спеціального проїзду - ділянки (велодоріжки) без зменшення ширини проїзної частини руху для автомобілів, використовуючи при цьому існуючі  частини вулиць та тротуарів, відокремлюючи проїзд велосипедистів від загального руху пішоходів. Велосипеди не просто роблять безпечнішими дороги (адже водії змінюють свою поведінку, стають уважнішими, коли навколо є пішоходи та велосипедисти). Велосипедний рух сприяє безпеці в громадському середовищі в цілому.  Їзда на велосипеді не спричиняє викидів шкідливих газів та майже не створює шуму. Це є критично важливим для зниження впливу глобального потепління. Крім того, їзда велосипедом економить кошти, які були б витрачені водієм на автомобіль чи на громадський транспорт. Кожен кілометр подорожі на велосипеді замість автомобіля економить непрямі кошти бюджету. Це відбувається за рахунок:

• зниження витрат на охорону здоров’я у зв’язку з посиленою фізичною активністю;

• зниження витрат на пальне;

• зниження витрат, пов'язаних із забезпеченням безпеки на дорогах;

• зниження витрат, пов'язаних із забрудненням повітря та води;

• позитивний економічний вплив на туризм;

Створення велосипедних доріжок включатиме в себе розробку схем руху велосипедистів як в окремих частинах міста так і в комплексі, та подальше їх улаштування на вулицях міста.

6. Фінансове забезпечення виконання Програми

Кошти міського бюджету, інвестиції. Об’єми проведення робіт та фінансування наведені у додатку 1 «Кошторис  програми утримання та розвитку  вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів  Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021 рік» .

7.Координація та контроль за ходом виконанням Програми

Координацію діяльності та систематичний контроль за виконанням передбачених Програмою заходів, ефективним та цільовим використанням коштів її виконавцями здійснює виконавчий комітет Обухівської міської ради, постійні комісії з питань  фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва ; з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та   архітектури

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до  фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому Обухівської міської ради.

8. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

- зменшення щорічних втрат із міського бюджету внаслідок незадовільного стану вулиць та збільшення щорічних надходжень до міського бюджету;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану вулично-дорожньої мережі і приведення її у відповідність із вимогами нормативних документів, створення належної дорожньої інфраструктури;

- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху;

- поліпшення транспортного сполучення вулиць;

- удосконалення системи управління вулично-дорожньою мережею населених  пунктів;

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

- залучення інших джерел фінансування на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт складових дорожньої інфраструктури;

- зменшення рівня забруднення атмосфери внаслідок транспортних і технологічних викидів та відходів;

Заступник міського голови                                                                 М.О.Вяхірєв