ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

Третя сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми з питань

благоустрою на території Обухівської міської

територіальної громади на 2021-2025 роки

Розглянувши пропозиції начальника відділу з питань благоустрою виконавчого комітету Обухівської міської ради Кулініч І.В., керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 6, 43, 44 Закону України «Про дорожній рух» та враховуючи рекомендації постійних комісій: з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури і з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва:

# ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

# ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму з питань благоустрою на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки (Додається).

2. Затвердити кошторис Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на  2021 рік (Додаток 1).

3. Визначити, що виконавцем заходів програми – надання послуг з прибирання льоду (зимове утримання автомобільних доріг, боротьба з ожеледицею, посипання вулиць і доріг піском, сіллю, протиожеледневою сумішшю; навантаження та розвантаження протиожеледнивого матеріалу; розвезення піщано-сольової суміші) та одержувачем нижчого рівня, є Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»;

4.Визначити, що виконавцями заходів програми – надання послуг з прибирання снігу (розчистка доріг та вивезення снігу) та одержувачами нижчого рівня, є наступні підприємства:

- Комунальне підприємство «Міське господарство»;

- Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»;

- Комунальне підприємство «Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство».

5. Визначити, що виконавцем заходів програми – технічне обслуговування павільйону бюветного водопостачання та одержувачем нижчого рівня, є Комунальне підприємство «Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство».

6. Визначити, що виконавцем заходів програми – технічне обслуговування водоводу та системи автоматичного поливу паркової зони «Алея пам’яті Героїв Небесної Сотні» та одержувачем нижчого рівня, є Комунальне підприємство «Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство».

7. Визначити, що виконавцем заходів програми – послуги з благоустрою кладовищ на території  Обухівської міської  територіальної громади Київської області та одержувачем нижчого рівня, є Комунальне підприємство «Міське господарство».

8. Визначити, що виконавцем заходів програми – завезення піску для улаштування дитячих ігрових майданчиків, місць масового відпочинку людей та інше (кладовищ)  та одержувачем нижчого рівня, є Комунальне підприємство «Міське господарство».

9. Визначити, що виконавцем заходів програми – послуги ліквідації стихійних сміттєзвалищ та одержувачем нижчого рівня, є Комунальне підприємство «Міське господарство».

10. Визначити, що виконавцем заходів програми - послуги з благоустрою (прибирання під бордюром причіпною підмітально-прибиральною машиною), є Комунальне підприємство «Міське господарство».

11. Визначити, що виконавцем заходів програми – технічне обслуговування дитячих ігрових майданчиків на території Обухівської міської  територіальної громади (поточний ремонт та фарбування обладнання на побутових, ігрових та комунальних майданчиках, поточний ремонт лавок та інше) та одержувачем нижчого рівня, є Комунальне підприємство «Обухівтеплотрансбуд».

12. Затвердити розподіл коштів на фінансування деяких заходів цільової Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021 рік (Додаток 2).

13. У разі необхідності, надати право виконавцям послуг на залучення інших підприємств до виконання заходів програми за відповідними договорами.

14.Виконавчому комітету Обухівської міської територіальної громади – головному розпоряднику коштів міського бюджету здійснювати фінансування заходів Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, у межах затверджених бюджетних призначень.

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури (Яцун Б.І.) і з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Карамаш М.М.).

Міський голова 							О.М.Левченко

м.  Обухів

№ 362 - 3 - VІІІ

Від  24.12.2020 року

Вик. Куліініч І.В.

Затверджено рішенням Обухівської міської ради Київської області

№ 62-3-VIII від 24.12.2020 р.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

(загальна характеристика Програми)

2020

ПРОГРАМА

з питань благоустрою на території Обухівської міської  територіальної громади  на 2021-2025 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ з питань благоустрою виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області; |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Закони України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про поховання та похоронну справу», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про благоустрій населених пунктів» |
| 3. | Розробник програми | Відділ з питань благоустрою виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Відділ з питань благоустрою виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, комунальні підприємства, громадські організації та ветеринарна служба міста |
| 5. | Учасники програми | Комунальні підприємства міста, суб’єкти підприємницької діяльності, що залучені до виконання Програми |
| 6. | Термін реалізації програми | 2021-2025 роки |
| 7. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Міський бюджет |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, | відповідно до додатків до Програми |

Програма з питань благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки  (далі Програма) розроблена відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про благоустрій населених пунктів", СанПіН 42-128-4690-88 "Санітарні правила утримання територій населених місць", Методичних рекомендацій з прибирання території об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу від 07 липня 2008 року № 213, Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 23 вересня 2003 року №154 (зі змінами) Закону України «Про поховання та похоронну справу», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Наказом міністерства охорони навколишнього середовища України «Про затвердження Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку» і спрямована на втілення конкретних заходів з утримання територій міста у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів та об’єктів.

1. Мета програми.

Головною метою Програми є здійснення заходів для забезпечення належного технічного та естетичного стану об’єктів благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби і спрямована на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини;  дотримання санітарних норм та організації належного поховання  померлих одиноких громадян,  осіб без певного місця  проживання,   громадян,  від  поховання  яких  відмовилися  рідні,  знайдених  невпізнаних  трупів на кладовищах міста; регулювання чисельності тварин в тому числі безпритульних.

Програма направлена на благоустрій територій Обухівської міської  територіальної громади протягом 2021-2025 років..

Високий рівень благоустрою  територіальної громади, упорядкування та їх санітарний стан є одним із чинників, який визначає його екологічний стан, що значно покращує навколишнє природне середовище.

2. Завдання Програми.

Основними завданнями в реалізації заходів Програми (додаються) є:

-	покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану територіальної громади, організація робіт по прибиранню, забезпечення своєчасного і повного вивезення ТПВ та нечистот, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, утримання в належному стані зелених зон, регулювання чисельності безпритульних тварин;

-	окультурення зелених насаджень, утримання клумб та квітників, газонів, смуг зелених насаджень;

-	 забезпечення якісного освітлення вулиць і тротуарів (поточне утримання, продовження робіт з капітального ремонту  зовнішнього освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій);

-	створення відповідних умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення (облаштування дитячих  майданчиків тощо);

-	організація робіт з благоустрою при проведенні державних та інших свят;

-	 утримання територій загального користування: парків, скверів, дитячих майданчиків, пустирів;

-	 встановлення урн на територіях благоустрою та інше.

-	 Забезпечення безперебійної організації поховання померлих одиноких громадян.

-	 створення рівних умов для поховання померлих, незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, мовних або інших ознак.

-	Гідне ставлення до тіла померлого.

-	Унеможливлення випадків непоховання померлих одиноких громадян.

- впровадження системи гуманного вилову безпритульних тварин;

- проведення стерилізації безпритульних тварин;

- проведення роз’яснювальної та агітаційної роботи серед власників тварин про необхідність стерилізації домашніх тварин;

- недопущення знищення тварин шляхом отруєння та відстрілу;

- ведення моніторингу ситуації у сфері поводження з домашніми тваринами;

- здійснення інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо необхідності дотримання правил тримання та поводження з домашніми тваринами.

- влаштування  хворих та агресивних тварин в притулки для тварин.

3.Фінансове забезпечення Програми.

Джерелом фінансування заходів Програми є кошти міського бюджету виділені в межах затверджених асигнувань на бюджетний рік.

4. Результативні показники Програми

У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:
- Поліпшення санітарного та естетичного стану територіальної громади.
- Забезпечення безперебійної роботи зовнішнього освітлення вулиць, в нічний час в належному утриманні та технічному обслуговуванні електромереж зовнішнього освітлення.

- Забезпечення безперебійної роботи  павільйону бюветного водопостачання, світлофорних об’єктів, водоводу та системи автоматичного поливу  паркової зони «Алея пам’яті героїв небесної сотні», зливової каналізації.

- Забезпечення піщано-сольовою сумішшю.

- Збільшення терміну придатності елементів благоустрою, зовнішнього освітлення та інших об'єктів благоустрою за рахунок виконання робіт із капітального ремонту та послуг із технічного обслуговування.

- Утримання в належному стані дитячих майданчиків.

- Створення належних умов для проживання населення, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, активізації мешканців територіальної громади у виконанні заходів Програми;

- Дотримання санітарних норм, завдяки виключенню можливості непоховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів.

- Створення рівних умов для поховання померлих, незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, мовних або інших ознак.

- Гідне ставлення до тіла померлого.

- Унеможливлення випадків непоховання померлих одиноких громадян.

- Забезпечення безперебійної організації поховання померлих одиноких громадян.

- суттєве зменшення та регулювання кількості безпритульних тварин у місті;

- поліпшенню епізоотичного, санітарно-епідемічного, екологічного стану;

- зменшення рівня захворювання населення хворобами, спільними для людей і тварин;

- формування сучасного гуманного ставлення до тварин, що знаходяться поруч з людиною;

- свідомому ставленню громадян до існуючих проблем у сфері утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами;

- формування у підростаючого покоління етичного ставлення до тварин.

5. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області.

Відділ з питань благоустрою виконавчого комітету Обухівської міської ради здійснює моніторинг Програми і вносить пропозиції щодо коригування завдань Програми.

Виконавчий комітет міської ради Київської області:

- координує діяльність підприємств, установ, організацій, які знаходяться на території територіальної громади щодо дотримання вимог нормативно-правових актів у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами;

- приймає рішення про карантинні обмеження, затверджує плани заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин, контролює виконання карантинних заходів;

- контролює додержання вимог нормативно-правових актів у сфері поводження з тваринами юридичними та фізичними особами згідно з чинним законодавством;

виконавець послуг з управління багатоквартирними будинками :

- здійснює нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях на закріпленій території  та вживає відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин;

Управління ветеринарної медицини в Обухівському районі:

- здійснює карантин тварин, що нанесли ушкодження громадянам, іншим тваринам, підозрілих у захворюванні на сказ;

- накладає карантинні обмеження, затверджує плани заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин, контролює виконання карантинних заходів;

- у межах, своєї компетенції здійснюють контроль та нагляд за дотриманням вимог «Правил благоустрою  населених пунктів Обухівської міської ради », інших нормативно-правових актів з питань утримання та поводження з тваринами;

Обухівське міжрайонне управління Головного управління держсанепідемслужби  в Київській області:

- здійснює нагляд та прогнозування епідемічної ситуації, пов’язаної із зооантропонозними інфекціями на території ОГ та розробляє пропозиції щодо її поліпшення;

- надає інформацію щодо аналізу показників звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей домашніми та іншими тваринами на території Обухівської міської  територіальної громади та щодо кількості складених актів про порушення вимог санітарно-епідемічного стану, пов’язаних з поводженням з тваринами органам місцевого самоврядування;

Житлові організації усіх форм власності та підпорядкування:

- забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;

- забезпечують інформування мешканців будинків щодо проведення планової вакцинації від сказу та інших протиепідемічних заходів;

- сприяють працівникам ветеринарної медицини в проведенні протиепізоотичних заходів, безоплатно надають приміщення для проведення профілактичних щеплень проти сказу;

- здійснюють контроль виконання мешканцями будинків проведення планової профілактичної вакцинації домашніх тварин проти сказу, проведення інших протиепізоотичних та проти епідеміологічних заходів;

Компетентні органи, підприємства і організації в сфері утримання домашніх тварин:

- здійснюють свої повноваження у межах відповідно до вимог законодавства України та інших нормативно-правових актів, своїх Положень або Статутів;

Громадські організації, об’єднання (відповідно до своїх Статутів):

- сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;

- сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи із питань утримання тварин.

Відповідальні виконавці заходів Програми – відділ з питань благоустрою виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області;

Секретар міської ради							Клочко С.М.

Начальник відділу з питань благоустрою виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області				Кулініч І.В.

Додаток 1

до Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021 рік

Кошторис Програми з питань  благоустрою на території

Обухівської міської територіальної громади на  2021 рік

| № з/п | Заходи | Сума бюджетних кошти,грн. |  | Кількіс-ний показ-ник | Початок робіт | Якісний показник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги щодо благоустрою територій ТГ ( благоустрій територій ТГ (прибирання територій ТГ)) | 13 494 500 |  | 25 га | Січень-грудень | Естетичний вигляд територій ТГ |  |
| 2 | Послуги щодо благоустрою територій: - викошування газонів; - садіння квітів і кущів; - заходи з озеленення міста ( догляд за квітниками, їх полив і розрідження ); - влаштування газонів. | 5 874 000 |  | 36,7 га 43,5 тис.шт. 203,5 м 2 | Травень-вересень | Естетичний вигляд територій ТГ |  |
| 3 | Експлуатація , поточний ремонт вуличного освітлення | 4 140 300 |  | 329,1 км. | Січень-грудень | Комфортне пересування жителів територій ТГ у темний час доби |  |
| 4 | Експлуатація вуличного освітлення – Споживання електроенергії | 4 200 000 |  | 1700 тис.квт. | Січень-грудень | Забезпечення комфортного пересування жителів територій ТГ у нічний час доби |  |
| 5 | Технічне обслуговування світлофорів, поточний ремонт | 430 000 |  | 5 шт. | Січень-грудень | Безпека дорожнього руху |  |
| 6 | Технічне обслуговування ливневих каналізацій | 350 000 |  | 3,7 км. | Січень-грудень | Відведення дощових вод |  |
| 7 | Технічне обслуговування аераційного фонтану | 48 000 |  | 2 послуги | Квітень, жовтень | Належне утримання об’єктів благоустрою |  |
| 8 | Послуги по похованню невідомих, безрідних | 46 000 |  | 7 ос. | Січень-грудень | Поховання тіл померлих громадян |  |
| 9 | Послуги з обрізання, підрізання, вирізання та кронування дерев; ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів, ліквідація наслідків техногенного впливу на лісові насадження) | 700 000 |  | 390 шт. | Січень-грудень | Догляд за зеленими насадженнями на території ТГ |  |
| 10 | Послуги з демонтажу прикрас з Головної новорічної ялинки | 48 500 |  | 1 послуга | Січень | Оформлення об’єктів благоустрою для проведення новорічно-різдвяних свят на територіях ТГ |  |
| 11 | Послуги з проведення робіт з регулювання чисельності безпритульних тварин (стерилізація) | 410 000 |  | 340 | Січень-грудень | Регулювання популяції кількості безпритульних тварин |  |
| 12 | Придбання піщано-сольової суміші | 1500 000 |  | 1400 тонн | Січень-грудень | Забезпечення безпечного пересування по дорогах комунальної власності |  |
| 13 | Поточний ремонт огорожах на кладовищах | 46 700 |  | 100 шт. | Квітень-грудень | Належне утримання об’єктів благоустрою |  |
|  | Всього |  | 31 288 000 |  |  |  |

Секретар міської ради											Клочко С.М.

Начальник відділу з питань благоустрою виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області			                                                  Кулініч І.В.

Додаток 2

до Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021 рік

Розподіл коштів на фінансування деяких заходів Програми з

питань благоустрою на території Обухівської міської  територіальної громади

на 2021 рік

| № з/п | Заходи | Сума бюджетних кошти,грн. | Кількісний показник | Початок робіт | Якісний показник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з прибирання снігу (розчистка доріг та вивезення снігу) | 600 000 | 755 год. | Січень-березень, Жовтень-грудень | Забезпечення комфортного пересування по дорогах та тротуарах на території міста |
| 1.1 | Комунальне підприємство «Міське господарство» | 250 000 | 315 год. | Січень-березень, Жовтень-грудень | Забезпечення комфортного пересування по дорогах комунальної власності |
| 1.2 | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» | 250 000 | 315 год. | Січень-березень, Жовтень-грудень | Забезпечення комфортного пересування по дорогах комунальної власності |
| 1.3 | Комунальне підприємство «Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство». | 100 000 | 125год. | Січень-березень, Жовтень-грудень | Забезпечення комфортного пересування по дорогах комунальної власності |
| 2 | Послуги з прибирання льоду (зимове утримання автомобільних доріг, боротьба з ожеледицею, посипання вулиць і доріг піском, сіллю, протиожеледневою сумішшю; навантаження та розвантаження протиожеледнивого матеріалу; розвезення піщано-сольової суміші) | 300 000 | 300 год. | Січень-березень, Жовтень-грудень | Забезпечення безпеки дорожнього руху та пересування пішоходів |
| 2.1 | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» | 300 000 | 300 год | Січень-березень, Жовтень-грудень | Забезпечення комфортного пересування по дорогах комунальної власності |
| 3 | Технічне обслуговування павільйону бюветного водопостачання | 125 000 | 1 шт. | Січень-грудень | Забезпечення утримання павільйону бюветного водлпостачання |
| 3.1 | Комунальне підприємство «Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство». | 125 000 | 1 шт. | Січень-грудень | Забезпечення утримання павільйону бюветного водлпостачання |
| 4 | Послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ | 250 000 | 380 м 3 | Березень-листопад | Покращення екологічної ситуації на території ТГ |
| 4.1 | Комунальне підприємство «Міське господарство» | 250 000 | 380 м 3 | Березень-листопад | Покращення екологічної ситуації на території ОГ |
| 5 | Послуги з благоустрою кладовищ | 1700 000 | 50 шт. | Березень-листопад | Покращення екологічної ситуації на території ТГ |
| 5.1 | Комунальне підприємство «Міське господарство» | 1700 000 | 50 шт. | Березень-листопад | Покращення екологічної ситуації на території ОГ |
| 6 | Завезення піску для улаштування дитячих ігрових майданчиків та інше | 250 000 | 285 тонн | Квітень-серпень | Забезпечення відпочинку дітей на ігрових майданчиках |
| 6.1 | Комунальне підприємство «Міське господарство» | 250 000 | 285 тонн | Квітень-серпень | Забезпечення відпочинку дітей на ігрових майданчиках |
| 7. | Технічне обслуговування дитячих ігрових майданчиків на території Обухівської міської територіальної громади (поточний ремонт та фарбування обладнання на побутових, ігрових та комунальних майданчиках, поточний ремонт лавок та інше) | 1 137 582 | 300 шт. | Березень-грудень | Належне утримання |
| 7.1 | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» | 1 137 582 | 300 шт. | Березень-грудень | Належне утримання |
| 8 | Послуги з благоустрою (прибирання під бордюром причіпною підмітально-прибиральною машиною) | 1 100 000 | 850 год. | Січень-грудень | Естетичний вигляд територій ТГ |
| 8.1 | Комунальне підприємство «Міське господарство» | 1 100 000 | 850 год. | Січень-грудень | Естетичний вигляд територій ТГ |
|  | Всього | 5 462 582 |  |  |  |

Секретар міської ради		Клочко С.М.

Начальник відділу з питань благоустрою виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області					Кулініч І.В.

Додаток

Пропозиції до Кошторису  Програми благоустрою на території Обухівської міської  територіальної громади  на  2021 рік

| № з/п | Заходи | План бюджетних коштів на 2021 рік. грн. |
| --- | --- | --- |
|  | Послуги щодо благоустрою територій ( благоустрій міста (прибирання територій міста)) | 13 494 500 |
|  | Послуги щодо благоустрою територій - викошування газонів; - садіння квітів і кущів; - заходи з озеленення міста (догляд за квітниками, їх полив і розрідження); - влаштування газонів | 5 874 000 |
|  | Експлуатація , поточний ремонт вуличного освітлення | 4 140 300 |
|  | Експлуатація вуличного освітлення – Споживання електроенергії | 4 200 000 |
|  | Технічне обслуговування світлофорів, поточний ремонт | 430 000 |
|  | Утримання доріг в зимовий період ( розчистка доріг та вивезення снігу ) | 600 000 |
|  | Послуги з прибирання льоду /(зимове утримання автомобільних доріг, боротьба з ожеледицею, посипання вулиць і доріг піском, сіллю, протиожеледневою сумішшю; навантаження та розвантаження протиожеледневого матеріалу; розвезення піщано-сольової суміші | 300 000 |
|  | Заготовлення піщано-сольової суміші | 1 500 000 |
|  | Технічне обслуговування павільйону бюветного водопостачання | 125 000 |
|  | Технічне обслуговування ливневих каналізацій | 350 000 |
|  | Технічне обслуговування аераційного фонтану | 48 000 |
|  | Технічне обслуговування дитячих ігрових майданчиків на території Обухівської міської ради | 1 137 582 |
|  | Завезення піску для улаштування дитячих майданчиків та інше | 250 000 |
|  | Послуги з благоустрою кладовищ | 1 700 000 |
|  | Послуги по похованню невідомих, безрідних | 46 000 |
|  | Послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ | 250 000 |
|  | Послуги з обрізання, підрізання, вирізання та кронування дерев; ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів, ліквідація наслідків техногенного впливу на лісові насадження | 700 000 |
|  | Послуги з демонтажу прикрас з Головної новорічної ялинки | 48 500 |
|  | Послуги з проведення робіт з регулювання чисельності безпритульних тварин (стерилізація) | 410 000 |
|  | Поточний ремонт огорожах на кладовищах | 46 700 |
|  | Послуги з благоустрою (прибирання під бордюром причіпною підмітально-прибиральною машиною) | 1 100 000 |
|  | Всього: | 36 750 582 |

Начальник відділу з питань благоустрою				Кулініч І.В.