ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

- Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

- 10 листопада  2022 року 				           № 657 – 34-VІІІ

Про затвердження Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади

- Відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указу Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року № 2212- IX», постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року №257 «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва», постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року №473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд», розпорядження Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області від 10 жовтня 2022 року №269 «Про затвердження складу комісії з проведення обстеження пошкоджених (зруйнованих) об’єктів інфраструктури внаслідок бойових дій на території Обухівської міської територіальної громади Київської області», з метою ліквідації наслідків воєнних дій та відновлення інфраструктури Обухівської міської територіальної громади, враховуючи висновок постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури

# ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

В И Р І Ш И Л А:

- Затвердити Програму робіт з обстеження об’єктів пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади (далі - Програма), що додається.

- Відділу житлово-комунального господарства Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області за результатами проведених робіт, передбачених Програмою, надати звіти та акти обстежень.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури.

Секретар Обухівської міської ради  	           Сергій КЛОЧКО

Додаток

до рішення   Обухівської міської ради

Київської області

від 100.11.2022 № 657-34-VIIІ

ПРОГРАМА

робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади

ЗМІСТ

I. Паспорт Програми

II. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

III. Мета Програми

IV. Шляхи і способи розв’язання заходів Програми

V. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

VI. Перелік об’єктів пошкоджених внаслідок воєнних дій, що підлягають обстеженню

ПАСПОРТ

Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Відділ житлово-комунального господарства та транспорту Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробник Програми | Відділ житлово-комунального господарства та транспорту Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| 3 | Співрозробники Програми | Структурні підрозділи Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області відповідно до функціональних обов’язків |
| 4 | Головний розпорядник коштів | Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Відділ житлово-комунального господарства та транспорту Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| 6 | Співвиконавці заходів Програми | Відділ капітального будівництва Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області інші структурні підрозділи Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області відповідно до функціональних обов’язків |
| 7 | Строк виконання Програми | 2022 рік |
| 8 | Загальний обсяг фінансування для реалізації Програми з бюджетів усіх рівнів, всього | 425,4 тис.грн |
| 9 | У т.ч. за рахунок коштів бюджету Обухівської міської територіальної громади | 425,4 тис.грн |

- ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Внаслідок бойових дій військ російської федерації на території України з 24 лютого 2022 року інфраструктура Обухівської міської територіальної громади Київської області зазнала значних ушкоджень, а саме: над селом Нещерів Обухівської міської терторіальної громади було збито ворожу ракету, внаслідок чого вибуховою хвилею та уламками ракети  було пошкоджено 19 житлових будинків, у зв’язку з чим виникла необхідність проведення обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій.

- МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є здійснення всіх можливих невідкладних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд на території громади. Проведення комплексу першочергових організаційно-технічних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, запобігання загибелі людей, зменшення обсягів можливих матеріальних втрат.

- ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Програма робіт обстеження об’єктів,  пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади Київської області (далі - Програма) розроблена на виконання вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року №2119-ІХ, Указу Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України  «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року № 2212/ІХ», постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня № 257 «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва», постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, повязаної із пошкодженням будівлеь та споруд». Програма розроблена для підготовки  аварійно-відбудовних (аварійно-ремонтних робіт) та інших першочергових робіт з відновлення об’єктів з метою фіксації руйнувань для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану.

За результатами опрацювання пропозицій, наданих Комісією з проведення обстеження пошкоджених (зруйнованих) об’єктів інфраструктури, житлового фонду внаслідок бойових дій на території Обухівської міської територіальної громади Київської області та структурними підрозділами Виконавчого комітету Обухівської міської ради  Київської області  щодо пошкоджень та руйнувань нерухомого майна – житлові будинки (квартири) та господарські будівлі, складено перелік (Розділ VI), який містить:

- перелік пошкоджених об’єктів, що підлягають обстеженню;

- черговість та строки виконання робіт з обстеження, основні характеристики об’єктів та орієнтовний обсяг і склад робіт.

Обстеженню підлягають:

- пошкодженні об’єкти інфаструктури, житлового фонду, а саме: нерухомого майна – житлові будинки (квартири) та господарські будівлі.

Фінансове забезпечення реалізації Програми відбувається за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів, інших шляхів фінансування, дозволених чинним законодавством України.

Для підвищення результативнсоті Програми залучаються в установленому порядку відповідні фахівці, за результатами роботи яких складається звіт, який має містити висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі: щодо можливості виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації).

За потреби  можуть залучатися  підприємства і установи для виготовлення кошторисної документації, проєктів та  проведення експертизи проєктно кошторисної документації.

Для реалізації Програми та її рузультативності відділ житлово-комунального гсоподарства та транспорту Виконавчого комітету Обухівської  міської ради Київської області може одержувати в установленому порядку відповідну інформацію від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

Перелік об’єктів пошкоджених внаслідок воєнних дій,  які підлягають обстеженню  передбачені  додатком №1 до Програми

Кошторис  Програми передбачений  додатком №2 до Програми.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ. ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Результатом виконання Програми є :

- складання звітів для кожного об’єкта, який має містити висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості виконання робіт із вдіновлення) або демонтажу (ліквідації), а також у разі потреби відомості про пошкоджені (зруйновані) несучі та огороджувальні конструкції, інженерні системи (із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень), принципові рішення (рекомендації) щодо їх відновлення (підсилення). Зазначений звіт є підставою для прийняття рішення про виконання робіт із відновлення пошкодженних об’єктів або їх демонтажу (ліквідації);

- виготовлення кошторисної документації, проєктів та  проведення     експертизи   проєктно кошторисної документації.

Відповідно до Порядку невідкладних робіт до зазначеного звіту також додається акт обстеження, що повинен містити інформацію щодо визначеної за результатами обстеження категорії пошкоджень об’єкта.

Секретар Обухівської міської ради 			        Сергій КЛОЧКО

Начальник відділу  житлово-комунального

господарства та транспорту Виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області                           Людмила  ШЕВЧЕНКО

Додаток 1

до Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених

внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ, ПОШКОДЖЕНИХ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБСТЕЖЕННЮ

| № з.п | Вид обстеження технічне | Найменування об’єкта | Адреса розташування об’єкта | Інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, що є власниками або управителями пошкодженого об’єкта) | Основні характеристики об’єктів |  | Орієнтовний обсяг і склад робіт | Черговість | Строк виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Орієнтовна площа м.кв. | Поверхо вість |  |  |  |
| 1 | Технічне | Житловий будинок (приватне домогосподарство) | вулиця Васильківська, 17, село Нещерів, Обухівського району | Сірик Марія Яківна телефон 0989943212 | 79,60 | одноповерховий | Обстеження основних конструктивних елементів* | першочергово | Листопад-грудень 2022 року |
| 2 | Технічне | Житловий будинок (приватне домогосподарство) | вулиця Васильківська, 15, село Нещерів, Обухівського району | Івженко Уляна Анатоліївна телефон 0975768716 | 83,8 | одноповерховий | Обстеження основних конструктивних елементів* | першочергово | Листопад-грудень 2022 року |
| 3 | Технічне | Житловий будинок (приватне домогосподарство) | вулиця Васильківська, 13, село Нещерів, Обухівського району | Мироненко Катерина Володимирівна телефон 0987672926 | 129,1 | одноповерховий | Обстеження основних конструктивних елементів* | першочергово | Листопад-грудень 2022 року |
| 4 | Технічне | Житловий будинок (приватне домогосподарство) | вулиця Васильківська, 12, село Нещерів, Обухівського району | Русан Віра Самсонівна телефон 0679695614 | 90 | одноповерховий | Обстеження основних конструктивних елементів* | першочергово | Листопад-грудень 2022 року |
| 5 | Технічне | Житловий будинок (приватне домогосподарство) | вулиця Горіхова, 2б, село Нещерів, Обухівського району телефон 0679664965 | Веха Валентина Василівна телефон 0679664965 | 250 | двоповерховий з мансардою | Обстеження основних конструктивних елементів* | першочергово | Листопад-грудень 2022 року |
| 6 | Технічне | Житловий будинок (приватне домогосподарство) | вулиця Горіхова, 2а, село Нещерів, Обухівського району | Кудько Андрій Миколайович телефон 0679949198 | 140 | двоповерховий | Обстеження основних конструктивних елементів* | першочергово | Листопад-грудень 2022 року |
| 7 | Технічне | Житловий будинок (приватне домогосподарство) | вулиця Горіхова, 1в, село Нещерів, Обухівського району | Матюшенко Ігор Вікторович телефон 0982247243 | 100 | одноповерховий | Обстеження основних конструктивних елементів* | першочергово | Листопад-грудень 2022 року |
| 8 | Технічне | Житловий будинок (приватне домогосподарство) | вулиця Горіхова, 1, село Нещерів, Обухівського району | Урюкова Аліна Віталіївна телефон 0983683098 | 86,4 | одноповерховий | Обстеження основних конструктивних елементів* | першочергово | Листопад-грудень 2022 року |
| 9 | Технічне | Житловий будинок (приватне домогосподарство) | вулиця Горіхова, 3, село Нещерів, Обухівського району | Сидоренко Василь Якович телефон 0963994353 | 51,3 | одноповерховий | Обстеження основних конструктивних елементів* | першочергово | Листопад-грудень 2022 року |
| 10 | Технічне | Житловий будинок (приватне домогосподарство) | вулиця Горіхова, 2, село Нещерів, Обухівського району | Беззубенко Тамара Миколаївна телефон 0977540179 | 147,0 | одноповерховий | Обстеження основних конструктивних елементів* | першочергово | Листопад-грудень 2022 року |
| 11 | Технічне | Житловий будинок (приватне домогосподарство) | вулиця Горіхова, 1а, село Нещерів, Обухівського району | Кукса Сергій Павлович телефон 0505556174 | 83,0 | одноповерховий | Обстеження основних конструктивних елементів* | першочергово | Листопад-грудень 2022 року |
| 12 | Технічне | Житловий будинок (приватне домогосподарство) | вулиця Горіхова, 1б, село Нещерів, Обухівського району | Таран Ганна Василівна телефон 0984223199 0965219425 | 150 | одноповерховий з мансардою | Обстеження основних конструктивних елементів* | першочергово | Листопад-грудень 2022 року |
| 13 | Технічне | Житловий будинок (приватне домогосподарство) | вулиця Горіхова, 14а, село Нещерів, Обухівського району | Авраменко Олена Олексіївна телефон 0674071206 | 120 | одноповерховий | Обстеження основних конструктивних елементів* | першочергово | Листопад-грудень 2022 року |
| 14 | Технічне | Житловий будинок (приватне домогосподарство) | вулиця Васильківська, 16ж, село Нещерів, Обухівського району | Горбатюк Людмила Миколаївна телефон 0972268145 0679177810 | 252,5 | двоповерховий | Обстеження основних конструктивних елементів* | першочергово | Листопад-грудень 2022 року |
| 15 | Технічне | Житловий будинок (приватне домогосподарство) | вулиця Васильківська, 14, село Нещерів, Обухівського району | Мовчун Надія Василівна телефон 0971206670 | 44,8 | одноповерховий | Обстеження основних конструктивних елементів* | першочергово | Листопад-грудень 2022 року |
| 16 | Технічне | Житловий будинок (приватне домогосподарство) | вулиця Горіхова, 23, село Нещерів, Обухівського району | Бондаренко Людмила Порфирівна телефон 0987218550 | 42,5 | одноповерховий | Обстеження основних конструктивних елементів* | першочергово | Листопад-грудень 2022 року |
| 17 | Технічне | Житловий будинок (приватне домогосподарство) | вулиця Горіхова, 9, село Нещерів, Обухівського району | Бондаренко Вячеслав Порфирович телефон 0674985371 | 160 | одноповерховий | Обстеження основних *конструктивних елементів* | першочергово | Листопад-грудень 2022 року |
| 18 | Технічне | Житловий будинок (приватне домогосподарство) | вулиця Васильківська, 19а, село Нещерів, Обухівського району | Денисенко Наталія Миколаївна телефон 0964567134 | 76,3 | одноповерховий | Обстеження основних конструктивних елементів* | першочергово | Листопад-грудень 2022 року |
| 19 | Технічне | Житловий будинок (приватне домогосподарство) | вулиця Гагаріна, 2а, село Нещерів, Обухівського району | Бобкова Надія Григорівна телефон 067-921-49-67 | 135,1 | одноповерховий | Обстеження основних конструктивних елементів* | першочергово | Листопад-грудень 2022 року |

*Орієнтовний обсяг та склад визначається виконавцем під час огляду та включає:

- проведення аналізу дефектів і пошкоджень, які змінили основні проєктні та розрахункові характеристики будівельних конструкцій, інженерних мереж і систем за період експлуатації об’єкта, а також внаслідок позапроєктних впливів (пожежі, стихійного лиха, аварії, воєнних дій або терористичних актів);

- визначення фактичних експлуатаційних навантажень і впливів на будівельні конструкції, основи фундаменту, інженерні мережі і системи об’єкта;

- детального вимірювання необхідних геометричних параметрів об’єкта, будівельних конструкцій, інженерних мереж і систем, їх елементів і вузлів;

- виявлення зміни характеристик основи фундаменту та розвитку небезпечних процесів і явищ шляхом виконання контрольних інженерних вишукувань на земельній ділянці та прилеглих до об’єкта ділянках за наявності небезпечних процесів і явищ;

- інструментального визначення параметрів дефектів і пошкоджень, фотофіксації, складення схем їх розташування, а також їх прив’язки в натурі;

- проведення перевірочних розрахунків основних несучих будівельних конструкцій, інженерних мереж і систем, основ фундаментів та об’єкта в цілому;

- проведення аналізу причин виникнення дефектів і пошкоджень;

- узагальнення інформації про технічний стан будівельних конструкцій, мереж і систем об’єкта;

- розроблення рекомендацій щодо можливості подальшої експлуатації об’єкта, проведення наступного обстеження, конструктивних рішень про відновлення та підсилення окремих будівельних конструкцій та/або врахування потреб осіб з інвалідністю відповідно до будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість яких встановлена законодавством, щодо доступності для маломобільних груп населення, загальних висновків.

Секретар Обухівської міської ради 			                                                        Сергій КЛОЧКО

Начальник відділу  житлово-комунального

господарства та транспорту Виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області                                                                Людмила  ШЕВЧЕНКО

Додаток 2

до Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок

воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади

КОШТОРИС

Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади

| № з/п | Перелік заходів Програми | Строк виконання | Відповідальні виконавці | Обсяг бюджетних коштів, Обухівської міської територіальної громади 2022 рік (тис.грн.) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи здійснення всіх можливих невідкладних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд на території Обухівської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |
| 1 | Послуги з технічного обстеження будівель та споруд , пошкоджених об’єктів | 2022 рік | Відділ житлово комунального господарства та транспорту Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | 144,0 | складання звітів для кожного об’єкта, який має містити висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі: щодо можливості виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації) |
| 2 | Виготовлення кошторисної документації аварійно-відбудовних (аварійно-ремонтних робіт) | 2022 рік | Відділ капітального будівництва Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | 144,0 | Визначення обсягу та кошторисної вартості робіт, повязаних з пошкодженням будівель і споруд |
| 3 | Виготовлення проєктів аварійно-відбудовних (аварійно-ремонтних робіт) | 2022 рік | Відділ капітального будівництва Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | 60,0 | Виготовлення проєктів для відбудови пошкоджених об’єктів |
| 4 | Проведення експертизи кошторисної документації | 2022 рік | Відділ капітального будівництва Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | 77,4 | Експертний звіт |
|  | Всього |  |  | 425,4 |  |

Секретар Обухівської міської ради 			                                               Сергій КЛОЧКО

Начальник відділу  житлово-комунального

господарства та транспорту Виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області                                                                Людмила  ШЕВЧЕНКО