ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

- Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

- 23 лютого 2023 року						            № 765 - 38 - VІІІ

Про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2022 рік

Розглянувши звіт про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2022 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області № 56-3-VIІІ від 24.12.2020, який був розглянутий та схвалений рішенням Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області  від 07 лютого 2023 року №38, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій Обухівської міської ради Київської області: з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури; з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА  РАДА

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити звіт про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2022 рік згідно з додатком.

Секретар Обухівської міської ради 	Сергій КЛОЧКО

Додаток

до рішення Обухівської міської ради Київської області

від 23.02.2023 № 765 -38-VIII

| Звіт про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2022 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходів | Сума бюджетних коштів, тис. грн |  | Кількісний показник |  | Виконання, тис.грн |  |
| Теплове господарство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення резервного запасу матеріально-технічних ресурсів (труб, обладнання, запірної арматури, кріпильних матеріалів) | 769,4 |  | Труба електрозварна – 2,687 т; Труба теплоізоляційна – 183 пог.м.; фітинги - 8 шт; муфта – 64; кільце гумове ущільнююче – 8 шт, різьба сталева – 60 шт, відвід сталевий – 60 шт, перехід сталевий концентричний – 61 шт, фланець сталевий – 60 шт |  | 769,14942 |  |
| 2 | Придбання котлів газових конденсаційних (2шт) | 261,1 |  | 2шт |  | 261,06910 |  |
| 3 | Придбання погодо залежного регулятора для котельного обладнання та датчика | 10,0 |  | 1 регулятор,1 датчик |  | 10,000 |  |
| 4 | Розробка технічних умов на Реконструкцію системи газопостачання котельні Краснослобідського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с. Красна Слобідка, вул. І. Кабанця, 2 (котельна 1) | 3,3 |  | 1 т.у |  | 3,22248 |  |
| 5 | Розробка технічних умов на Реконструкцію системи газопостачання котельні Маловільшанської гімназії Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Мала Вільшанка, вул. Васильківська, 39 | 3,3 |  | 1 т.у |  | 3,22248 |  |
| 6 | Розробка технічних умов на Реконструкцію системи газопостачання котельні Семенівського ліцею Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Семенівка, вул. Шкільна, 4 | 3,3 |  | 1 т.у |  | 3,22248 |  |
| 7 | Розробка технічних умов на Реконструкцію системи газопостачання котельні Копачівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Копачів, вул. Фрунзе, 1", | 3,3 |  | 1 т.у |  | 3,22248 |  |
| 8 | Розробка технічних умов на Реконструкцію системи газопостачання котельні Будинку культури с.Перше Травня" | 3,3 |  | 1 т.у |  | 3,22248 |  |
| 9 | Розробка технічних умов на Виготовлення проектно-кошторисної документації:"Реконструкція системи газопостачання котельні Дерев’янської гімназії Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Дерев'яна, вул. Шкільна, 17", | 3,3 |  | 1 т.у |  | 3,22248 |  |
| 10 | Розробка технічних умов на Реконструкцію системи газопостачання котельні Германівської гімназії Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Германівка, вул. Богдана Хмельницького, 30" | 3,3 |  | 1 т.у |  | 3,22248 |  |
| 11 | Розробка технічних умов на Реконструкцію системи газопостачання котельні Краснослобідського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Красна Слобідка, вул. Незалежності, 44 (котельна 2)" | 3,3 |  | 1 т.у |  | 3,22248 |  |
| 12 | Розробка технічних умов на Реконструкцію системи газопостачання котельні Германівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36", | 3,3 |  | 1 т.у |  | 3,22248 |  |
| 13 | Розробка технічних умов на Реконструкцію системи газопостачання котельні Академічного ліцею ім. Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області м. Обухів, вул. 8-го Листопада, 42 | 3,3 |  | 1 т.у |  | 3,22248 |  |
| 14 | Придбання пальника на рідкому паливі | 180,0 |  | 1шт |  | 0 |  |
| 15 | Придбання модулів МН-120К | 420,9 |  | 2 шт |  | 420,8400 |  |
|  | Разом | 1674,4 |  |  |  | 1 493,28332 |  |
| Водопровідне господарство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Послуги з відео обстеження центрального каналізаційного колектора |  | 62,1 |  | 1 послуга |  | 0 |
| 2 | Виробничий контроль безпечності та якості питної води, забруднення джерел питного водопостачання (Надання послуг з лабораторних досліджень води) семи свердловин |  | 104,4 |  | 7 свердловин |  | 60,75000 |
| 3 | Придбання матеріалів для ремонту систем протипоженого водогону на водопровідній мережі |  | 14,8 |  |  |  | 14,79900 |
| 4 | Капітальний ремонт артезіанської свердловини (мереж 0,4 кВ) за адресою: с. Перше Травня, вул. П. Гудима, 16/1, Обухівського району, Київської області, в т.ч.пкд. |  | 64,0 |  | 1 свердловина |  |  |
|  | разом |  | 245,3 |  |  |  | 75,54900 |
| Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства - поповнення статутного капіталу комунальних підприємств: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обухівському водопровідно-каналізаційному підприємству на: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію |  | 1800,00 |  |  |  | 1800,00 |
| 2 | Капітальний ремонт покрівлі насосної станції ІІІ підйому м.Обухів, вул.Каштанова, 20А |  | 131,2 |  |  |  | 131,20 |
| 3 | Капітальний ремонт покрівлі Станції водопідготовки (машинний зал І ступені, фільтрувальний зал І ступені, адмінбудівля) м.Обухів, вул.Київська,130В |  | 971,3 |  |  |  | 971,30 |
| 4 | Придбання насосно-силових агрегатів з електродвигуном (для свердловин) |  | 640,0 |  | 5 штук |  | 640,00 |
| 5 | Придбання генераторів |  | 5150,0 |  | 10 шт |  | 5150,00 |
|  | Разом |  | 8692,5 |  |  |  | 8692,50 |
| КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» на: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання теплообмінника |  | 109,2 |  |  |  | 109,20 |
| 2 | Капітальний ремонт КТЕП №2 по вул. Київська, 176 б в м.Обухів |  | 688 ,0 |  |  |  | 688,00 |
| 3 | Капітальний ремонт КТЕП №3 по вул. Київська, 168 а в м.Обухів |  | 1 032,9 |  |  |  | 1 032,90 |
| 4 | Капітальний ремонт КТЕП №5 по вул. Каштанова, 2 а в м.Обухів |  | 589 ,0 |  |  |  | 589,00 |
| 5 | Капітальний ремонт КТЕП №7 по вул. Каштанова, 7 б в м.Обухів |  | 1 268 ,4 |  |  |  | 1 268,40 |
| 6 | Капітальний ремонт КТП №11 по вул. Миру, 13 а в м.Обухів |  | 1 007,1 |  |  |  | 1 007,10 |
| 7 | Придбання генераторів |  | 2070,0 |  | 11 шт |  | 2 070,00 |
|  | Разом |  | 6764,6 |  |  |  | 6 764,60 |
| КП «Обухіврайтепломережа» на: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання генераторів |  | 967,1 |  | 2шт |  | 890,00 |
|  | Разом |  | 967,1 |  |  |  | 890,00 |
|  | Разом по розділу Інша діяльність |  | 16424,2 |  |  |  | 16 347,10 |
|  | Всього по Програмі |  | 18343,9 |  |  |  | 17 915, 93232 |

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів Обухівської міської ради                                                               Анатолій ВЕРЕЩАК

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та транспорту Виконавчого

комітету Обухівської міської ради

Київської області                                                                                        Людмила ШЕВЧЕНКО