ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

- Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

- 23 лютого 2023 року						            № 766 - 38 - VІІІ

Про хід виконання Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2022 рік

Розглянувши звіт про хід виконання Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 № 57-3-VIІI, за 2022 рік, який був розглянутий та схвалений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від 07 лютого 2023 року № 39, керуючись підпунктом 9 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про житлово-комунальні послуги», враховуючи висновки постійних комісій Обухівської міської ради Київської області: з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури; з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА  РАДА

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про хід виконання Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, за 2022 рік згідно з додатком.

Секретар Обухівської міської ради  		Сергій КЛОЧКО

Додаток

до рішення Обухівської міської ради Київської області

від 23.02.2023 № 766 -38-VIII

# Звіт про хід виконання

# Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту

# та технічного переоснащення багатоквартирних житлових будинків Обухівської територіальної громади на 2021 –2025 роки

за 2022 рік

| № з/п | Перелік об’єктів та заходів Програми | Кошторисна вартість, тис.грн | Сума співфінансування з міського бюджету на 2022 рік, тис.грн | Сума співфінансування співвласників житлових будинків на 2022 рік, тис.грн | Профінансовано всього за 2022 рік тис.грн | Профінансовано з міського бюджету за 2022 рік тис.грн | Профінансовано співвласниками за 2022 рік тис.грн | Виконано (встановлено вікон, замінено/відремонтовано труб, відремонтовано покрівлі тощо) | Не профінасовано казначейством згідно з актом станом на 01.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Капітальний ремонт ліфтів реєстр. №№ 14644, 14645, 14646, 14647 за адресою: вул.Каштанова, 11 в м.Обухові Київської області | 19,381 | 17,4421 | 1,9389 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Реконструкція системи опалення житлового будинку по вул.Київська, 123, в м.Обухів, Київської області | 1178,101 | 942,481 | 235,620 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Капітальний ремонт мереж електропостачання житлового будинку № 1 по вул.Миру в м.Обухів, Київської області | 360,761 | 252,5327 | 108,2283 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт сходових клітин в житловому буднику № 31 під.3 під.5 по вул.Київська у м.Обухів Київської області | 282,982 | 198,087 | 84,895 | 144,61571 | 68,24458 | 76,37113 | Оздоблення стін та стелі -633,0м2; улаштування плитки-55,2м2; поручні-40м; заміна вхідних дверей-2шт; заміна поштових скриньок-3шт. | 128,28859 |
| 5 | Капітальний ремонт внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання та улаштування східців вхідної групи житлового буднику №11 по вул.Каштанова в м.Обухів, Київської обл. | 167,890 | 120,495 | 47,395 | 47,39277 | 0 | 47,39277 |  | 120,48679 |
| 6 | Реконструкція внутрішньої системи теплопостачання житлового будинку по вул. Миру, 8 в м.Обухів Київської області | 310,620 | 249,735 | 60,885 | 271,39089 | 216,43369 | 54,95720 | Зам.труб-81 м; насос-1шт; провід-41м; к-т обладнання -1шт. |  |
| 7 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Київська, 42 м.Обухів, Київської обл. | 39,856 | 32,833 | 7,023 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Капітальний ремонт вимощення житлового будинку №34 по вул. Каштанова в м. Обухів, Київської області | 31,075 | 26,295 | 4,780 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 11 по м-ну Яблуневий в м.Обухів Київської області | 444,6281 | 401,6612 | 42,9669 | 40,65968 | 0 | 40,65968 | Профнастіл-849,58м2; водостічні труби-72м; Жолоб підвісний 133,4м | 380,35988 |
| 10 | Капітальний ремонт ліфтів реєстр. № 14644 (п.1) за адресою: вул.Каштанова, 11 в м. Обухові Київської області | 176,155 | 158,540 | 17,615 | 12,93780 | 0 | 12,93780 | Заміна: реле редуктора-1шт; канатно-тягового шківа-1шт; обрамлення купе кабіни-1шт; визивний апарат-9шт; кнопка виклику-9шт; ремонт електродвигуна-1шт; обмежувач швидкості-1шт. | 158,22845 |
| 11 | Капітальний ремонт ліфтів реєстр. № 14645(п.2) за адресою: вул.Каштанова, 11 в м. Обухові Київської області | 76,944 | 69,250 | 7,694 | 3,01699 | 0 | 3,01699 | Заміна: обрамлення дверей -9комп; Кнопка виклику-9шт;визивний апарат-9шт; Ремонт приводу з заміною редуктора-1шт; автовимикаач-3шт | 69,12374 |
| 12 | Капітальний ремонт ліфтів реєстр. № 14646, (п.3.) за адресою: вул.Каштанова, 11 в м. Обухові Київської області | 68,692 | 61,823 | 6,869 | 2,19194 | 0 | 2,19194 | Заміна: визивний апарат-9шт;кнопка виклику-9шт; контактні пластини реле-8шт;ремонт електродвигуна-1шт;обмежувач швидкості-1шт; | 61,70927 |
| 13 | Капітальний ремонт ліфтів реєстр., №14647 (п.4) за адресою: вул.Каштанова, 11 в м. Обухові Київської області | 58,867 | 52,980 | 5,887 | 1,20993 | 0 | 1,20993 | Заміна: визивний апарат-9шт;кнопка виклику-9шт; контактні пластини реле-8шт;обмежувач швидкості-1шт; | 52,88402 |
|  | Розподілені кошти по об’єктам та заходам Програми | 3215,9521 | 2584,1550 | 631,7971 | 523,41558 | 284,67827 | 238,73731 |  | 971,08074 |
|  | Нерозподілені кошти по об’єктам та заходам Програми | 412,1648 | 215,845 | 196,3198 |  |  |  |  |  |
|  | Всього по Програмі | 3628,1169 | 2800,00 | 828,1169 | 523,41571 | 284,67827 | 238,73744 |  | 971,08074 |

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів Обухівської міської ради                                                                                                                        Анатолій ВЕРЕЩАК

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та транспорту Виконавчого

комітету Обухівської міської ради

Київської області                                                                                                                                                   Людмила ШЕВЧЕНКО