Додаток № 23 до інформації

Звіт

про хід виконання кошторису витрат Програми реалізації громадського бюджету на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2023 рік

| № з/п | Показники продукту | Показники витрат |  |  | Не виконання до плану, грн. (гр.3-гр.5) | Відсоток виконання до плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва заходу | План на 2023 рік, грн. | План на 2023 рік з уточненням, грн. | Виконання за 2023 рік, грн. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Скейт - парк на Дзюбівці, місто Обухів, житловий масив Дзюбівка (Будівництво скейт - парку на житловому масиві Дзюбівка, великий проєкт) | 1 650 000,0 | 1 650 000,0 | - | 1 650 000,0 (реалізація заходу передбачена в міській програмі на 2024 рік) | - |
| 2 | Арт - концепт ДЮСШ, м. Обухів, вул. Миру, 12 (малий проект) (Придбання матеріалів, обладнання та надання художніх послуг ) | 300 000,0 | - | - | 300 000,0 (проєкт не реалізований в зв’язку із зняттям з виконання по заяві автора проєкту) | - |
| 3 | Територія дитинства (оновлення обладнання усіх дитячих майданчиків), села: Григорівка, Матяшівка, Гусачівка (Придбання та встановлення елементів дитячих ігрових майданчиків для сіл: Григорівка, Матяшівка, Гусачівка, - великий проєкт) | 800 000,0 | 780 000,0 | 780 000,0 | 20 000,0 (економія коштів) | 100 |
| 4 | Зупинки громадського транспорту у селі Перегонівка (малий проект) (Придбання та встановлення двох павільйонів зупинок громадського транспорту у селі Перегонівка) | 182 000,0 | - | - | 182 000,0 (проєкт не реалізований в зв’язку із зняттям з виконання на підставі висновку департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації від 22.08.2023 №2545/34.08.02/2023) | - |
| Всього по програмі без врахування змін: |  | 2932000,0 | 2 430 000,0 | 780 000,0 | 2 152 000,0 | 26,6 |
| Всього по програмі з врахуванням змін: |  | - | 2 430 000,0 | 780 000,0 | 1 650 000,0 | 32,1 |

Начальник управління економіки виконавчого

комітетуОбухівської міської ради Київської області                                                                                      Аліна КОНДРАТЮК