ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТДЕСЯТ ВОСЬМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

# Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

28 травня 2024 року 					                    № 1184 - 58 – VІІІ

Про хід виконання  Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади Київської  області на 2023-2024 роки за  2023 рік

Розглянувши звіт про хід виконання Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади Київської  області на 2023-2024 роки за  2023 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 22.12.2022 695- 36-VІІІ, за 2023 рік, який був розглянутий та схвалений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від 06 лютого 2024 року № 38, керуючись підпунктом 9 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про житлово-комунальні послуги», враховуючи рекомендації постійних комісій Обухівської міської ради Київської області: з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури; з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА  РАДА В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про хід виконання Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади Київської  області на 2023-2024 роки за 2023 рік згідно з додатком.

Секретар Обухівської міської ради  	      Лариса ІЛЬЄНКО

Людмила ШЕВЧЕНКО

Додаток

до рішення Обухівської міської ради

від 28.05.2024 року № 1184 -58-VIII

Звіт про хід виконання

Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської

територіальної громади Київської  області на 2023-2024 роки за  2023 рік

| № з/п | Перелік заходів Програми | Строк виконання | Відповідальні виконавці | Обсяг бюджетних коштів, Обухівської міської територіальної громади за 2023рік (тис.грн.) | Виконання | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи здійснення всіх можливих невідкладних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд на території Обухівської міської територіальної громади |
| 1 | Послуги з технічного обстеження будівель та споруд , пошкоджених об’єктів | 2023 рік | Відділ житлово- комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | 98,0 | 0 | Відсутність потреби |
| 2 | Виготовлення кошторисної документації аварійно-відбудовних (аварійно-ремонтних робіт) | 2023 рік | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | 144,0 | 0 | Відсутність потреби |
| 3 | Виготовлення проєктів аварійно-відбудовних (аварійно-ремонтних робіт) | 2023рік | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | 60,0 | 0 | Відсутність потреби |
| 4 | Проведення експертизи кошторисної документації | 2023 рік | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | 83,0 | 0 | Відсутність потреби |
|  | Всього |  |  | 385,0 | 0 |  |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів Обухівської міської ради                                                                                                 Володимир ЦЕЛЬОРА

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та транспорту виконавчого

комітету Обухівської міської ради

Київської області                                                                                                                            Людмила ШЕВЧЕНКО