****

**ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Шоста сесія восьмого скликання**

**Р І Ш Е Н Н Я**

Про виконання Цільової Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської обʼєднаної територіальної громади на 2020 рік

# Розглянувши звіт про виконання Цільової Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської обʼєднаної територіальної громади на 2020 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради № 1342-57-VIІ від 20.12.2019, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань комунальної власності, житлово–комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури та постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально–економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

**ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Звіт про виконання Цільової Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської обʼєднаної територіальної громади на 2020 рік затвердити (додається).

Міський голова О.М.Левченко

м.Обухів №153- 6 - VIIІ від 25.02.2021

Шевченко Л.М.

**ЗВІТ**

**ПРО ВИКОНАННЯ**

**Цільової Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади**

**на 2020 рік**

Програма розроблена для удосконалення управління сферою енергозбереження, для підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста Обухова, зменшення рівня втрат тепла у теплових мережах, заміщення природного газу альтернативними видами палива, досягнення розрахованого потенціалу економії паливно-енергетичних ресурсів на 2020 рік.

Програма передбачає: удосконалення управління сферою енергозбереження для підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста Обухова, зменшення рівня втрат тепла у теплових мережах, заміщення природного газу альтернативними видами палива, досягнення розрахованого потенціалу економії паливно-енергетичних ресурсів на 2020 рік.

Програма розвиває, поглиблює та конкретизує основні напрямки енергозбереження, включаючи, як стратегічні питання енергозбереження, так і першочергові маловитратні заходи з урахуванням сучасних умов та перспектив економічного розвитку Обухівської міської ради. При необхідності до Програми можуть бути внесені зміни та доповнення.

**Житлово-комунальне господарство**

Впродовж 2020 року з метою покращення комфорту проживання жителів багатоквартирних будинків, які перебували у комунальній власності громади, надання фінансової підтримки для утримання об’єктів спільної власності, в рамках Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних житлових будинків міста Обухова на 2018–2020 роки проведено капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання та опалення з утепленням труб житлового будинку № 148 по вул. Київській; капітальний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного, гарячого водопостачання та теплопостачання по будинку № 16 по вул. Миру; капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж холодного, гарячого водопостачання та водовідведення з утепленням труб житлового будинку №1 по вул. Миру; капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання з утепленням трубопроводів житлового будинку № 4/2 по вул. Каштановій; капітальний ремонт вхідної групи житлового будинку № 31 по вул. Київській; капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 6 на мікрорайоні Яблуневий; розпочато капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж теплопостачання, холодного та гарячого водопостачання в житловому будинку по вул. Каштановій, 15. Також, проведено реконструкцію системи теплопостачання житлового будинку по вул. Каштановій, № 16 та № 14. Проведено капітальний ремонт ліфтів по вул. Київській, № 176, № 172; та експертне обстеження (технічна діагностика) пасажирських ліфтів.

За кошти  субвенції з державного бюджету виконано капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Каштановій, 7Б.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт: каналізаційних колодязів з заміною лічильників на хозфекально-каналізаційному колекторі (КК №42, КК №89); водопровідної мережі з встановленням вузлів обліку води та монтажем водопровідних колодязів на станції водо підготовки №2. Придбано силовий кабель ВВП-50 (проведення термінової заміни його на артезіанських свердловинах юрського водного горизонту № 45, № 46).

ТОВ «Міський житловий центр» за рахунок послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій проведено поточні ремонти житлового фонду комунальної власності Обухівської міської ради, а саме: ремонт місць загального користування, підвалів та фасадів входів у під’їзди – 6611,1 м2; ремонт вікон та дверей – 115 шт.; заміна труб ПЕ водовідведення – 527,6 метрів погонних; заміна труб сталевих та поліпропіленових з водопостачання та опалення – 600 метрів погонних; заміна ПЕ фасонних частин з водовідведення –1058 шт.; заміна запірної арматури – 1029 шт.; ізоляція трубопроводів – 594 метрів погонних; поточний ремонт покрівлі –425,7 м2; скління вікон – 36,8 м2; ремонт покрівлі балконів – 3 шт.; утеплення техповерхів – 326,0 м2; заміна світильників на енергозберігаючі – 791 шт.; герметизація міжпанельних швів – 660 метрів погонних та інше.

Обухівським водопровідно-каналізаційним підприємством за власні кошти було проведено: заміна 4 насосно-силових агрегатів на бойлерних міста та 11 агрегатів на свердловинах міста Обухова; проведено поточний ремонт на насосній станції № 2 насосно-силових агрегатів марки D -315\*71 –2 шт. та проведено ревізію електродвигунів 90 кВт -2 шт.; заміна засувок -12 шт. різних діаметрів на водопровідній мережі; усунено 29 поривів та свищів на водопровідній мережі; ліквідовано 89 заторів на каналізаційних колекторах; проведено установку вузлів обліку води у будинках - 12шт.

За 2020 рік встановлено 338 лічильників газу для населення, що проживає в квартирах; 24 лічильників газу - для населення, що проживає в приватному секторі міста та 116 лічильників у багатоквартирних будинках з котлами.

Заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги станом на 01.01.2021 в розрізі послуг склала по:

- водопостачанню та водовідведенню –7265,10 тис. грн., що в порівнянні з 01.01.2020 заборгованість збільшилась на 1837,4 тис. грн.; темп збільшення заборгованості складає 133,9 %; проплата послуг населенням складає 92,9 відсотка;

- житлово-комунальних послугах –5358,0 тис. грн., що в порівнянні з 01.01.2020 заборгованість збільшилась на 589,96 тис. грн., темп збільшення заборгованості складає 112,4%, рівень проплати послуг населенням складає 98,1 відсотка;

- газопостачанню – 13945,96 тис. грн., що в порівнянні з 01.01.2020 заборгованість збільшилась на 4781,57 тис. грн., оплата населення складає 82%.

Причиною зростання заборгованості є щомісячна недоплата коштів населенням за житлово-комунальні послуги.

Щодо погашення заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги проводяться відповідні заходи, а саме: щомісяця надсилаються повідомлення про нарахування оплати та суму боргу по оплаті житлово-комунальних послуг, проводиться роз’яснювальна робота серед мешканців громади підприємствами - надавачами послуг, подаються позовні заяви на боржників до суду.

Основними проблемними питаннями залишається: зниження рівня платоспроможності населення; стрімке зростання тарифів; застарілий житловий фонд.

**Конкурс з благоустрою території Обухівської міської ради**

У 2020 році проведено конкурс з благоустрою території Обухівської міської ради.

Визначено переможців за наступними номінаціями:

«Найкращий упорядкований квітник, розташований на прибудинковій території» - 1, 2 місця.

«Найкращий оздоблений балкон багатоповерхового будинку» - 1 місце.

«Найкращий приватний будинок» - 1 місце.

«Найкраще об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» - 1 місце.

Переможцям виплачена грошова премія загальною сумою 23441 грн та вручено дипломи та таблички.

**Енергоефективність**

З метою визначення першочергових об'єктів для впровадження заходів скорочення витрат енергоносіїв, виконавчим комітетом Обухівської міської ради проводився щоденний моніторинг споживання енергоресурсів бюджетних установ за допомогою порталу «Київщина енергоефективна» та щомісячний моніторинг споживання енергоресурсів житлових будинків.

Здійснені енергоефективні заходи, а саме: заміна трубопроводів на попередньоізольовані, заміна вікон, утеплення трубопроводів, технічних поверхів.

У звітному періоді за кошти бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади проведено реконструкцію внутрішніх мереж тепло, -водопостачання житлових будинків № 34, 36, 38, 40 (КТЕП № 15) по вул. Каштановій міста Обухова.

На умовах співфінансування з обласним бюджетом проведено: реконструкції внутрішньої системи теплопостачання по ДНЗ «Веселка», «Зірочка», «Катруся» та реконструкцію внутрішньої системи тепло - водопостачання Академічного ліцею №3; Встановлення на об'єктах бюджетної сфери індивідуальних теплових пунктів з погодним регулюванням (в тому числі виготовлення ПКД): Академічний ліцей №1 імені Андрія Малишка, вул. Київська, 18; Академічний ліцей №4-Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки, вул. П.Осипенка, 26; Міський будинок культури, м-н Яблуневий, 22; Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) комбінованого типу «Пролісок», м-н Яблуневий, 21.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на «Реконструкцію магістральних трубопроводів на ділянці КТЕП № 9 по вул. Київській 113а – ТК9.01 – ТК 9.02 та «Реконструкцію теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури від КТЕП №7-ТК №9.01по вул. Каштановій, 7. Проведено експертне обстеження (технічне діагностування) котлів моделі FBG – 2500 (2 од.) котельні на мікрорайоні Яблуневий; та експертизу проектно-кошторисної документації «Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури від КТЕП №7 –ТК №9.01. Придбано Шафу керування для котельні на мікрорайоні Яблуневий. Здійснено забезпечення резервного запасу матеріально-технічних ресурсів (труб, обладнання, запірної арматури). Погоджено проектно-кошторисну документацію на: «Реконструкцію системи газопостачання дахової котельні по вул. Київській 62, 60 та «Реконструкція системи газопостачання котельні по вул. Козацький шлях, 1, Київській 105, Чумацький шлях, 24, 8-Листопада.

Виконано частково реконструкцію квартальних мереж теплопостачання та зовнішніх мереж водопостачання житлових будинків № 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 по вул. Каштановій, та капітальний ремонт теплових мереж (ТК8-ТК20, та ТК16-ТК18) на мікрорайоні Яблуневий.

Також, виконувалися роботи із заміни ртутних ламп, що використовуються для вуличного освітлення на натрієві та світлодіодні.

За 2020 рік виконані послуги з повного енергетичного аудиту з отриманням енергетичного сертифікату чотирьох об'єктів: Академічних ліцеїв № 1, 2, 3 та ім. В.Мельника. Фінансування аудиту проводилося на умовах співфінансування спільно з Асоціацією «Енергоефективні міста України».

20 січня у приміщенні міської ради разом в рамках Проєкту ЄС/ПРООН (HOUSES) для представників ОСББ було проведено семінар «Об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень».

ТОВ «Аерок» з метою зменшення споживання електроенергії проводиться систематична заміна світильників з ртутними лампами на енергозберігаючі світлодіодні, встановлено автоматичне керування зовнішнім освітленням, шляхом використання сутінкових реле; проведено ряд робіт по модернізації та заміні застарілої пуско-регулюючої апаратури електроприладів потужних механізмів на сучасні з частотним регулюванням, що значно зменшує пускові струми та дає змогу регулювати кількість обертів відповідно до потреби механізмів.

Заборгованість з теплопостачання станом на 01.01.2021 склала 42333,9 тис. грн., в порівнянні з 01.01.2020 заборгованість збільшилась на 9286,2 тис. грн.; темп заборгованості складає – 128,1 відсотків. Відсоток сплати населенням за комунальні послуги станом на 01.01.2021 становив 92,6.

Заборгованість населення за послуги з газопостачання станом на 01.01.2021 склала 13945,96 тис. грн. Сплата населення складає 82 відсотка.

Причини заборгованості: ріст цін на послуги, низька платоспроможність споживачів.

Проблемою в галузі енергозабезпечення є обмежені фінансові ресурси на впровадження енергоефективних технологій та обладнання; ріст енергоносіїв; погіршення фінансового стану споживачів.

**Основні проблемні питання**

- зниження рівня платоспроможності населення;

- стрімке зростання тарифів;

- застарілий житловий фонд, в т.ч. ліфтове господарство (потребує модернізації, реконструкції та комплексного капітального ремонту);

- недостатнє фінансування.

**Фінансово-економічне забезпечення Програми**

Фінансування Програми заплановано за рахунок коштів:

Всього - 24388,548

- місцевого бюджету згідно із затвердженим кошторисом і склало -15744,87 тис. грн.,

- коштів підприємств - 5200,0тис. грн.

- залучені кошти – 75,978 тис.грн.

- коштів обласного бюджету - 3367,7

Фактично: Всього 22150,006

- кошти місцевого бюджету – 12764,392 тис. грн.

- коштів підприємств, установ – 5936,0 тис.грн.

- залучені кошти – 75,978 тис.грн.

- коштів обласного бюджету - 3367,7

**Кінцеві результати виконання Програми**

Завдяки виконанню заходів програми у житловому господарстві (капітальний ремонт покрівель, внутрішньо будинкових мереж, ліфтів) покращилися технічні та експлуатаційні характеристики житлових будинків, що сприяє збереженню житлового фонду та покращенню умов проживання населення.

Капітальний ремонт та реконструкція теплових мереж забезпечує економію ПЕР, сталу та ефективну роботу підприємств житлово-комунального господарства, підвищує рівень безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів.

Проведення Конкурсу з благоустрою території Обухівської міської ради сприяє покращенню ставлення мешканців до свого міста та стимулює утримувати в належному стані та прикрашати прибудинкові території.

Проблемою в галузі енергозабезпечення є обмежені фінансові ресурси на впровадження енергоефективних технологій та обладнання; підвищення вартості енергоносіїв; погіршення фінансового стану споживачів.

**Результативні показники виконання Програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Уточнений План на 2020 рік | | Факт 2020 року |
| 1 | **Витрат** | **тис.грн** | 24388,548 | | 22150,006 |
|  | * Державного бюджету, |  |  | |  |
|  | * коштів обласного бюджету |  | 3367,7 | | 3367,7 |
|  | * міського бюджету |  | **15744,87** | | **12764,392** |
|  | * коштів підприємств, установ |  | 5200,0 | | 5936,0 |
|  | * залучені кошти |  | 75,978 | | 75,978 |
|  | * інших джерел, не заборонених законодавством. |  |  | |  |
| 2 | **Продукту** |  |  | |  |
|  | |  | | --- | | Утеплення фасадів житлового фонду, теплосанація об’єктів соціальної сфери в населених пунктах міста | | од. | 2 | | 3 |
|  | Частковий ремонт та відновлення ізоляції трубопроводів | км. | 0,2 | | 0,594 |
|  | Заміна трубопроводів теплової мережі на попередньо ізольовані трубопроводи | км. | 0,2 | | 1,2 |
|  | Заміна традиційної арматури на кульову | шт | 260 | | 1029 |
|  | Впровадження ПЧТ на насосах підкачки холодної та гарячої води | шт | 2 | |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення з застосуванням енергоощадних ламп | шт | 200 | | 320 |
|  | Застосування малопотужних (6, 8, 11 Вт) мініатюрних енергозберігаючих (в т.ч. світлодіодних) ламп у внутріпід’їздному освітленні житлових будинків, замість ламп розжарювання і встановлення датчиків присутності, які включають освітлення при необхідності | шт | 200 | | 791 |
|  | Заміна поліетиленових труб водовідведення у житлових будинках | п.м | 250 | | 600 |
|  | Заміна поліетиленових фасонних частин з водовідведення у житлових будинках | шт | 120 | | 1058 |
|  | |  | | --- | | Кількість встановлених контейнерних майданчиків | | шт | 5 | | 1 |
|  | Кількість приватних садиб, забезпечених контейнерами для збору побутових відходів | шт |  | |  |
|  | Впровадження індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках | шт | 5 | | 2 |
|  | Кількість реалізованих проектів з реформування галузі за рахунок впровадження механізму державно-приватного партнерства у сфері реалізації інвестиційних проектів з реконструкції та капітального ремонту житлового фонду, систем централізованого тепло-, водопостачання та водовідведення, а також у сфері благоустрою і комунального обслуговування, спрямованих на технічне переоснащення об’єктів житлово-комунального господарства | шт | 2 | | 11 |
|  | Встановлення ІТП | ШТ | 4 | | 10 |
|  | Кількість створених ОСББ |  | 2 | |  |
|  | Виконання запланованих обсягів робіт з поточного, капітального ремонту мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення. | % | 100 | | 95% |
| **3. Ефективності** | | | | |  |
|  | Середня вартість заміни трубопроводів теплової мережі на попередньо ізольовані трубопроводи | тис.грн | |  | 6,835 |
|  | Середня вартість впровадження індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках | тис.грн | |  | 0,842 |
| **4.Якості (відносно 2019 року)** | | | | |  |
|  | Зниження енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт та наданих послуг | % | | 3 | 0,1 |
|  | Зменшення підприємствами житлово-комунального господарства заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію | % | | 3 | - |
|  | Збільшення рівня сплати послуг | % | | 3 | - |
|  | Зменшення рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів | % | | 3 |  |
|  | Досягнення відносного скорочення обсягу бюджетних видатків | % | | 5 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виконання Кошторису витрат**  **Цільової Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської обʼєднаної територіальної громади**  **на 2020 рік** | | | | |
| №  з/п | Зміст заходів | Сума бюджетних  коштів,  тис.грн | Виконання за 2020 рік  Тис.грн | Виконано робіт |
| **1.Заходи енергозбереження та енергоефективності**   * 1. **Бюджетні установи**   **Головний розпорядник: виконавчий комітет Обухівської міської ради** | | | | |
| 1 | Послуги з повного енергетичного аудиту з отриманням енергетичного сертифікату об’єкту: Академічний ліцей імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області | 12,0 | 11,063 | 1 енергоаудит |
| 2 | Послуги з повного енергетичного аудиту з отриманням енергетичного сертифікату об’єкту: Академічний ліцей № 1 Обухівської міської ради Київської області | 12,0 | 11,248 | 1 енергоаудит |
| 3 | Послуги з повного енергетичного аудиту з отриманням енергетичного сертифікату об’єкту: Академічний ліцей № 2 Обухівської міської ради Київської області | 12,0 | 10,915 | 1 енергоаудит |
| 4 | Послуги з повного енергетичного аудиту з отриманням енергетичного сертифікату об’єкту: Академічний ліцей № 3 Обухівської міської ради Київської області | 12,0 | 11,396 | 1 енергоаудит |
|  | **Разом** | **48,0** | **44,622** |  |
| **Головний розпорядник: фінансове управління** | | | | |
| 1 | Реконструкція внутрішньої системи теплопостачання ДНЗ «Веселка» по вул. Миру, буд.10а, в м. Обухів, Київської обл. | 460,172 | 460,172 | 1 ІТП |
| 2 | Реконструкція внутрішньої системи теплопостачання ДНЗ «Зірочка» по вул. Каштанова,5 в м. Обухів, Київської обл. | 777,199 | 777,199 | 1 ІТП |
| 3 | Реконструкція внутрішньої системи теплопостачання ДНЗ «Катруся» вул. Київська, 160, в м. Обухів, Київської обл. | 537,532 | 537,532 | 1 ІТП |
| 4 | Реконструкція внутрішньої системи тепло-водопостачання навчально-виховного комплексу 4"загальноосвітня школа I-ІІІ ступеня школа №3 - ліцей" Обухівської міської ради Київської області" по вул. Миру, 12 в м.Обухів, Київської обл. | 583,756 | 583,756 | 1 ІТП |
| 5 | реконструкція КТЕП №2 вул.Київська, 176а в м.Обухові Київської області | 0 | 0 |  |
| 6 | реконструкція КТЕП №5 вул.Каштанова, 2а в м.Обухові Київської області | 0 | 0 |  |
| 7 | реконструкція КТЕП №9 вул.Київська, 113а в м.Обухові Київської області | 0 | 0 |  |
| 8 | Встановлення на об'єктах бюджетної сфери індивідуальних теплових пунктів з погодним регулюванням1 (в тому числі виготовлення ПКД):  Академічний ліцей №1 імені Андрія Малишка, м.Обухів, вул.Київська, 18  Академічний ліцей №4-Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки, м.Обухів, вул. П.Осипенка, 26  Міський будинок культури, м.Обухів, м-н Яблуневий, 22  Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) комбінованого типу «Пролісок», м.Обухів, м-н Яблуневий, 21 | 1009,101 | 1009,101 | 4 ІТП |
|  | Разом | 3367,76 | 3367,76 |  |
|  | **Разом по розділу 1.1** | **3415,76** | **3412,382** |  |
| **Головний розпорядник: виконавчий комітет Обухівської міської ради**  **1.2 Теплове господарство** | | | | |
| 1 | Капітальний ремонт теплових мереж (ТК8 - ТК20-ЗОШ№4, ТК21-майстерня) мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області в т.ч коригування ПКД | 9496,8 | 7578,3 | 979 п.м. |
| 2 | Капітальний ремонт теплових мереж (ТК16 - ТК18; ж/б №4; ж/б №5) мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області в т.ч. коригування ПКД | 1204,3 | 794,2 | 246 п.м. |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Реконструкція магістальних трубопроводів на ділянці КТЕП №9 по вул.Київська 113а - ТК9.01 - ТК 9.02 в м.Обухів Київської області | 144,0 | 144,0 | 1 ПКД |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації:Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної 3арматури від КТЕП№7 –ТК№9.01 вул.Каштанова,7 в м.Обухів Київської області | 158,0 | 157,952 | 1 ПКД |
| 5 | Придбання Шафи керування для котельні м-ну Яблуневий в м.Обухів Київської області | 79,9 | 79,862 | 1 шафа |
| 6 | Експертиза проектно-коштрисної документації Капітальний ремонт бойлерів з фасонними частинами КТЕП №7 вул.Каштанова, 7 в м.Обухові Київської області | 9,6 | 0 |  |
| 7 | Експертиза проектно-коштрисної документації«Реконструкція магістальних трубопроводів на ділянці КТЕП №9 по вул..Київська 113а - ТК9.01 - ТК 9.02 в м.Обухів Київської області» | 26,6 | 18,7 | 1 експертиза |
| 8 | Експертиза проектно-коштрисної документації«Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури від КТЕП№7 –ТК№9.01 вул.Каштанова,7 в м.Обухів Київської області» | 16,3 | 15,4 | 1 експертиза |
| 9 | Проведення експертного обстеження (технічного діагностування) котлів моделі FBG-2500 (2 од) котельні мікрорайону Яблуневий в місті Обухові | 35,0 | 30,1 | 1 обстеження |
|  | **Разом по р 1.2** | **11170,5** | **8818,514** |  |
|  | **Разом по розділу 1** | **14586,26** | **12230,896** |  |
| **2. Реформування і розвиток житлово-комунального господарства** | | | | |
| **2.1 Забезпечення експлуатаційної надійності житлового фонду** | | | | |
| 1 | Експертне обстеження ( технічна діагностика) пасажирських ліфтів | 199,0 | 198,996 | Обстежено 52 ліфта |
|  | **разом** | **199,0** | **198,996** |  |
| **2.2 Водопровідно-каналізаційне господарство** | | | | |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації : Капітальний ремонт свердловини № 45 на Таценківському водозаборі в м.Обухів, Київської області | 40,0 | 0 |  |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації : Капітальний ремонт свердловини № 8 на Таценківському водозаборі в м.Обухів, Київської області | 40,0 | 0 |  |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації :капітальний ремонт каналізаційних колодязів з заміною лічильників на хозфекально-каналізаційному колекторі (КК№42) | 25,6 | 25,6 | 1 ПКД |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: капітальний ремонт каналізаційних колодязів з заміною лічильників на хозфекально-каналізаційному колекторі (КК№89) | 25,6 | 25,6 | 1 ПКД |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт водопровідної мережі із встановленням вузлів обліку води та монтажем водопровідних колодязів на станції водопідготовки № ІІ права нитка, ліва нитка ВК № 2 в районі прохідної ККПК м.Обухів» | 47,5 | 47,4 | 1 ПКД |
| 6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: капітальний ремонт трансформаторних підстанцій на Таценківському водозаборі в м.Обухів, Київської області | 60,0 | 0 |  |
| 7 | Капітальний ремонт внутрішньо квартальної водопровідної мережі в районі буд.№2,№4,№6 по вул.Чумацький Шлях в м.Обухів Київської області | 418,3 | 0 |  |
|  | **Разом по р 2.2** | **657,0** | **98,6** |  |
| **2.3Теплове господарство** | | | | |
| 1 | Забезпечення резервного запасу матеріально-технічних ресурсів (труб, обладнання, запірної арматури…) | **37,7** | 34,9 | 87 п.м. труб різного діаметру |
| 2 | Погодження ПКД: «Реконструкція системи газопостачання дахової котельні по вул.Київська, 62 м.Обухів» | 3,0 | 3,0 | Погоджено  1 ПКД |
| 3 | Погодження ПКД: «Реконструкція системи газопостачання котельні по вул.Козацький Шлях,1 м.Обухів» | 3,0 | 3,0 | Погоджено  1 ПКД |
| 4 | Погодження ПКД: «Реконструкція системи газопостачання дахової котельні по вул.Київська, 60 м.Обухів» | 3,0 | 3,0 | Погоджено  1 ПКД |
| 5 | Погодження ПКД: «Реконструкція системи газопостачання котельні по вул.Київська, 105 м.Обухів» | 3,0 | 3,0 | Погоджено  1 ПКД |
| 6 | Погодження ПКД: «Реконструкція системи газопостачання котельні по вул.Чумацький Шлях, 24 м.Обухів» | 3,0 | 3,0 | Погоджено  1 ПКД |
| 7 | Погодження ПКД: «Реконструкція системи газопостачання котельні по вул.8-Листопада, 42 м.Обухів» | 3,0 | 0 |  |
| 8 | Придбання Коректора об’єму газу BEFA-1 01d,2-100YX-00 | 25,11 | 25,11 | 1 коректор |
| 9 | Придбання пристрою переносу даних УПИ -1-16УЗНЦ | 3,9 | 3,9 | 1 пристрій |
|  | **разом по р.2.3** | **84,71** | **78,91** |  |
|  | **Разом по розділу 2** | **940,71** | **376,506** |  |
| **3. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства** | | | | |
| 1 | Проведення «Конкурсу з благоустрою території Обухівської міської ради на 2020 рік» » в т.ч  Виплата грошової винагороди переможцям (з урахуванням податків) -42,3 тис. грн.  Придбання пам’ятних табличок та дипломів-10,0 тис.грн | 52,3 | 26,59 | Грошова премія  2 таблички, 5 дипломів |
| 2 | Проведення Днів сталої енергії (рекламна продукція, буклети) | 20,0 | 0 |  |
| 3 | Забезпечення та підвезення питної води мешканцям | 45,6 | 30,4 | Підвезення питної води |
|  | **Разом по розділу 3** | **117,9** | **56,99** |  |
| **4. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**  **- поповнення статутного капіталу комунальних підприємств:** | | | | |
| **4.1 Обухівському водопровідно-каналізаційному підприємству на:** | | | | |
| 4.1.1 | Придбання силового кабелю ВВП-50 (проведення термінової заміни його на артезіанських свердловинах юрського водного горизонту № 45, № 46) | 100,0 | 100,0 | 400 п.м. |
|  | **Всього по розділу 4** | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **Всього по програмі** | **15744,87** | **12764,392** |  |

Секретар ради С. М.Клочко

Начальник відділу житлово-комунального господарства

та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради Л.М.Шевченко