

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**Шоста сесія восьмого скликання**

**Р І Ш Е Н Н Я**

|  |  |
| --- | --- |
| Про підсумки ви конання міської цільової Програми реконструкції та будівництва інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2019 -2020 роки |  |

Заслухавши інформацію заступника міського голови Цельори В.В про хід виконання Програми реконструкції та будівництва інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2019-2020 роки, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури;

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про хід виконання Програми реконструкції та будівництва інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2019 -2020 (додається).

Міський голова О.М. Левченко

м. Обухів

від 25.02.2021 року

№157-6- VІIІ скликання

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Звіт про хід виконання Програми реконструкції та будівництва інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2019 -2020** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ц**ільова програма реконструкції та будівництва інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери на 2019 -2020 роки Обухівської міської об’єднанної територіальної громади Київської області за об'єктами** | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| № п/п | | Назва населеного пункту | Код КФК | Найменування проектів бюджету розвитку та їх місцезнаходження, вид робіт для проектів будівництва | Період реалізації  (рік початку і закінчення) | Об'эми реалізації проекту  (потужність відповідних одиниць) | Загальна кошторисна вартість об’єкта, тис. гривень | Обсяг фінансування, тис. гривень: | | | | | | | виконання |
| Всього | період реалізації | | | | | |
| Кошти місцевого бюджету розвитку 2019 | % | | Кошти місцевого бюджету розвитку 2020 | | % |
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | | **12** | **13** |
| Об'єкти 2020 року | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Таценки |  | Розроблення містобудівної документації: План зонування села Таценки Обухівської міської ради Київської області." | 2020 |  | 160,00 |  |  |  | | 160,00 | |  |  |
| 2 | Ленди |  | Розроблення містобудівної документації: План зонування села Ленди Обухівської міської ради Київської області." | 2020 |  | 150,00 |  |  |  | | 150,00 | |  |  |
| 3 | Обухів |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації: Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури на ділянках: від КТЕП№1 – ТК№1.01 -– ТК№1.18 вул.Київська, 174, від ТК№1.18 –ТК№1.29 вул.Київська,172, в м.Обухів Київської області | 2019-2020 |  | 219,00 |  |  |  | | 280,00 | |  | 253,59131 |
| 4 | Обухів |  | Реконструкція системи газопостачання котельні по вул. Київська, 105 в м.Обухів, Київської області" | 2020 |  | 95,00 |  |  |  | | 95,00 | |  | 84,41463 |
| 5 | Обухів |  | Реконструкція системи газопостачання дахової котельні по вул. Київська, 62 в м.Обухів, Київської області" | 2020 |  | 105,00 |  |  |  | | 105,00 | |  | 96,4761 |
| 6 | Обухів |  | Реконструкція системи газопостачання дахової котельні по вул. Київська, 60 в м.Обухів Київської області" | 2020 |  | 127,00 |  |  |  | | 127,00 | |  | 116,38507 |
| 7 | Обухів |  | Реконструкція системи газопостачання котельні по вул. Чумацький Шлях, 24 в м.Обухів Київської області" | 2020 |  | 105,00 |  |  |  | | 105,00 | |  | 93,7835 |
| 8 | Обухів |  | Реконструкція системи газопостачання котельні по вул. Козацький Шлях, 1 (ЗОШ №2) в м.Обухів Київської області" | 2020 |  | 95,00 |  |  |  | | 95,00 | |  | 85,84257 |
| 9 | Обухів |  | Реконструкція внутрішніх мереж тепло,-водопостачання житлових будинків №34, 36, 38, 40 (КТЕП № 15) по вул. Каштанова в м. Обухів Київської обл | 2020 |  | 1171,350 |  |  |  | | 1171,35 | |  | 1157,32 |
| 10 | Обухів |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція дороги по вул Миру в м. Обухів Київської області» | 2020 |  | 10,00 |  |  |  | | 10,00 | |  | 9,80526 |
| 11 | Обухів |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція дороги по вул. Київська в м. Обухів Київської області» | 2020 |  | 10,00 |  |  |  | | 10,00 | |  | 9,80526 |
| 12 | Обухів |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція дороги по вул Каштанова в м. Обухів Київської області» | 2020 |  | 10,00 |  |  |  | | 10,00 | |  | 9,80526 |
| 13 | Обухів |  | Реконструкція квартальних мереж теплопостачання та зовнішніх мереж водопостачання житлових будинків № 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області | 2020 |  | 13 609,00 |  |  |  | | 13609,00 | |  | 8199,738 |
| Додтакові обєкти, які планується реалізувати у 2020 році | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Обухів |  | Реконструкція дороги по вул. Київська (№150а-№158) в м. Обухів Київської області | 2020 |  | 1 489,50 |  |  |  | | | 1 489,50 |  | 1481,04323 |
| 15 | Обухів |  | Реконструкція дороги по вул Каштанова (№14/19-№20) в м. Обухів Київської області | 2020 |  | 1 489,80 |  |  |  | | | 1 489,80 |  | 1480,65722 |
| 16 | Обухів |  | Реконструкція дороги по вул.Миру (№12-№16а) в м. Обухів Київської області | 2020 |  | 1 489,90 |  |  |  | | | 1 489,90 |  | 1481,05252 |
| 17 | Обухів |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації : реконструкція системи газопостачання котельні Академічного ліцею імені Володимира МельникаОбухівської міської ради Київської області м. Обухів, вул. 8-го Листопада, 42 | 2020 |  | 33,90 |  |  |  | | | 33,90 |  |  |
| 18 | Обухів |  | Реконструкція комерційного вузла обліку газу котельні мікрорайону Яблуневий за адресою: м.Обухів мікрорайон Яблуневий | 2020 |  | 36,30 |  |  |  | | | 36,30 |  |  |
| 19 | Обухів |  | Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Чумацький шлях в м. Обухів Київської області | 2020 |  | 2 955,20 |  |  |  | | | 2 957,20 |  | 2470,89734 |
| 20 |  |  | Коригування кошторисної документації «Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Чумацький шлях в м. Обухів Київської області» | 2020 |  |  |  |  |  | | |  |  |  |
| 21 | Обухів |  | Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області | 2020 |  | 4 637,20 |  |  |  | | | 4 642,20 |  | 3655,66116 |
| 53 |  |  | Коригування кошторисної документації «Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області» | 2020 |  |  |  |  |  | | |  |  |  |
| 54 | Обухів |  | Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Гайдамацька в м. Обухів Київської обл. у тому числі вигтовлення ПКД | 2020 |  | 429, 0 |  |  |  | | | 429,0 |  | 396,4412 |
| 55 | Обухів |  | Розроблення плану зонування (зоннінг) території міста Обухів Київської області у тому розроблення стратегічної екологічної оцінки | 2020 |  | 750,00 |  |  |  | | | 750,00 |  | 380 |
| 56 | Обухів |  | Виготовлення ПКД «Будівництво дитячого майданчика в районі житлових будинків №9-№13 по вул. Миру в м. Обухів Київської області» | 2020 |  | 35,00 |  |  |  | | | 35,00 |  |  |
| 57 | Обухів |  | Розроблення проектно-кошторисної документації стадії «Робоча документація» по об’єкту: «Будівництво закладу загальної середньої освіти на 1700 місць на м-ні №3 у місті Обухові Київської області» | 2020-25 |  | 447 272,00 |  |  |  | | | 5 000,00 |  |  |
| 58 | Обухів |  | Виготовлення ПКД «Реконструкція стадіону "Колос" по вулиці Калинова в м. Обухів Київської області» | 2020 |  | 89,00 |  |  |  | | | 89,00 |  | 89 |
| 59 | Обухів |  | Виготовлення Проектно-кошторисної документації "Нове будівництво благоустрою майданчика з поліуретановим покриттям Академічного ліцею імені Володимира Меьника Обухівської міської ради Київської області м. Обухів, вул.. 8-го Листопада, 42" | 2020 |  | 35,00 |  |  |  | | | 35,00 |  | 35 |
| 60 | Обухів |  | Нове будівництво благоустрою майданчика з поліуретановим покриттям Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області м. Обухів, вул.. 8-го Листопада, 42 | 2020 |  | 2 000,00 |  |  |  | | | 2 000,00 |  | 1727,19706 |
| **Загальний обсяг фінансування на 2020 рік** | | | | | | | | | | | | **36 404,15** | | 23313,91669 |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Заступник міського голови В.В.Цельора** | | | | | | | | | | | | | | |