Додаток 1

до рішення Обухівської міської ради Київської області

№ 1607-71-8 від 20 лютого 2025 року

**Звіт про хід виконання комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки**

**на 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Заходи** | **Сума бюджетних коштів,грн** | **Виконано за 12 місяців**  **2024 року (грн.)** | **Плановий кількісні показник** | **Фактичний кількісний показник** |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Нове будівництво окремо розташованого протирадіаційного укриття в Академічному ліцеї №3 ОМР з благоустроєм прилеглої території по вул. Миру,12 в м.Обухів в т.ч.експертиза | 1490000,00 | 1489322,50 |  |  |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Нове будівництво окремо розташованого протирадіаційного укриття в Академічному ліцеї №5 ОМР з благоустроєм прилеглої території по вул. Академічна,24 в м.Обухів в т.ч.експертиза | 1490000,00 | 1489322,50 |  |  |
| 3 | Нове будівництво захисн.споруди цивільного захисту модульного типу(протирадіаційного укриття) Дерев'янської гімназії с. Дерев'яна, вул. Шкільна,17 | 6470000,00 | 6222447,04 |  |  |
| 4 | Реконструкція найпростішого укриття №2 ДНЗ(ясла-садок) комбінованого типу "Пролісок" Обухівської м/ради м. Обухів, м-н Яблуневий,21 | 200000,00 | 195877,10 |  |  |
| 8 | Коригування ПКД "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) подвійного призначення з приміщенням для зберігання господарського та спортивного інвентаря Академічного ліцею№2,м.Обухів, вул.Козацький шлях,1 | 149600,00 | 149542,01 |  |  |
| 11 | Будівництво Скейтпарку по на ж/м Дзюбівка в місті Обухів Київської області в т.ч виготовлення ПКД та експертиза | 1600000,00 | 94011,67 |  |  |
| 12 | Капітальний ремонт Скейтпарку по вул. Миру в м. Обухів Київської області", в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 550000,00 | 542358,47 |  |  |
| 13 | Виготолення ПКД "Нове будівництво окремо розташованого протирадіаційного укриття філії Григорівського ліцею Обухівської міської ради Київської області "Красненська гімназія" за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Красне Перше, вул. Юності, 30", в т.ч. експертиза | 350000 | 0,00 |  |  |
|  | **Всього :** | **12299600,00** | **10732467,41** |  |  |

**Начальник управління капітального будівництва та**

**експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської**

**міської ради Київської області Олександр ШУМЛЯНСЬКИЙ**