ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СІМДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

- Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

- 20 лютого 2025 року 				                                      № 1612-71–VІІІ

Про хід виконання  Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади Київської  області на 2023-2025 роки за  2024 рік

Розглянувши звіт про хід виконання Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади Київської  області на 2023-2025 роки за 2024 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 22.12.2022 695- 36-VІІІ, який був розглянутий та схвалений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області від 11 лютого 2025 року №47, керуючись підпунктом 9 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про житлово-комунальні послуги», враховуючи рекомендації постійних комісій Обухівської міської ради Київської області: з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури; з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про хід виконання Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади Київської  області на 2023-2025 роки за 2024 рік згідно з додатком.

Секретар Обухівської міської ради                                        Лариса ІЛЬЄНКО

Людмила ШЕВЧЕНКО

Додаток

до рішення Обухівської міської ради Київської області

від 20 лютого 2025 року № 1612-71-VIII

Звіт про хід виконання

Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади Київської  області на 2023-2025 роки

за 2024 рік

| № з/п | Перелік заходів Програми | Строк виконання | Відповідальні виконавці | Потреба в бюджетних коштах, Обухівської міської територіальної громади 2024 рік (тис.грн.) | Обсяги фінансування з бюджету Обухівської міської територіальної громади 2024 рік (тис.грн.) | Виконано, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи здійснення всіх можливих невідкладних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд на території Обухівської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Послуги з технічного обстеження будівель та споруд, пошкоджених об’єктів | 2024 рік | Відділ житлово комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | 98,0 | 98,0 | 0 |
| 2 | Виготовлення кошторисної документації аварійно-відбудовних (аварійно-ремонтних робіт) | 2024 рік | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | 98,0 | 98,0 | 0 |
| 3 | Виготовлення проєктів аварійно-відбудовних (аварійно-ремонтних робіт) | 2024 рік | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | 98,0 | 98,0 | 0 |
| 4 | Проведення експертизи кошторисної документації | 2024 рік | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | 98,0 | 98,0 | 0 |
| 5 | Отримання Експертного звіту/технічного звіту / щодо можливості подальшої експлуатації будівлі/складання чек-листа | 2024 рік | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | 98,0 | 98,0 | 0 |
|  | Всього |  |  | 490,0 | 490,0 | 0 |

Начальник відділу  житлово-комунального

господарства та транспорту управління капітального

будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області                                                                                                               Людмила ШЕВЧЕНКО