ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СІМДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

- Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

- 20 лютого 2025 року 				                                      № 1613-71–VІІІ

Про хід виконання  Програми фінансової підтримки Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» на 2024-2025 роки за  2024 рік

Розглянувши звіт про хід виконання Програми фінансової підтримки Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» на 2024-2025 роки за  2024 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 28.11.2024 № 1443-65-VIII, який був розглянутий та схвалений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області від 11 лютого 2025 року № 48, керуючись підпунктом 9 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про житлово-комунальні послуги», враховуючи рекомендації постійних комісій Обухівської міської ради Київської області: з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури; з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА  РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про хід виконання Програми фінансової підтримки Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» на 2024-2025 роки за  2024 рік згідно з додатком.

Секретар Обухівської міської ради                                        Лариса ІЛЬЄНКО

Людмила ШЕВЧЕНКО

Додаток

до рішення Обухівської міської ради Київської області

від 20 лютого 2025 року № 1613 -71-VIII

Звіт про хід виконання

Програми  фінансової підтримки Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»

на 2024 -2025 роки

за 2024 рік

| № | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Зміст заходів | Виконавець | Термін виконання | Обсяг фінансування з Бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік тис.грн | Фактичне виконання за 2024 рік тис.грн | Кількісний показник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надання фінансової підтримки шляхом здійснення поточних трансфертів за рахунок бюджету Обухівської міської територіальної громади | -підготовка місця встановлення та виконання підготовчих робіт та встановлення генераторних установок, залучення спецтраспорту; -отримання технічних умов на приєднання до газових та електричних мереж, оплата митного оформлення та митних процедур, оформлення земельної ділянки | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» | 2024 рік | 190,6 | 110,773 | - підготовка місця встановлення та виконання підготовчих робіт та встановлення генераторних установок – 2локації (вул.Каштанова,20-А та вул.Каштанова,23 м.Обухів) -отримання технічних умов на приєднання до газових мереж – 2 |

| 2 | Надання фінансової підтримки шляхом поповнення статутного капіталу | Виготовлення проєктно кошторисної документації на будівництво мереж внутрішнього газопостачання генераторної установки за адресою м. Обухів, вул. Каштанова, 23 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» | 2024-2025 роки | 61,85 | 276,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Виготовлення проєктно кошторисної документації на будівництво мереж зовнішнього газопостачання генераторної установки за адресою м. Обухів, вул. Каштанова, 23 | -//- | 2024-2025 роки | 87,3 |  |  |
|  |  | Виготовлення проєктно кошторисної документації на будівництво мереж внутрішнього газопостачання генераторної установки за адресою м. Обухів, вул. Каштанова, 20-А | -//- | 2024-2025 роки | 61,85 |  |  |
|  |  | Виготовлення проєктно кошторисної документації на будівництво мереж зовнішнього газопостачання генераторної установки за адресою м. Обухів, вул. Каштанова, 20-А | -//- | 2024-2025 роки | 65,4 |  |  |
| 3. | Надання фінансової підтримки шляхом здійснення поточних трансфертів за рахунок загального фонду | -розроблення проектно-кошторисної документації з встановлення об’єктів розподіленої генерації ; - виконання робіт визначених проектно кошторисною документацією з встановлення генераторних установок та іншого обладнання; виконання робіт визначених проектно кошторисною документацією з приєднання до мереж газопостачання електропостачання, тощо | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» | 2025 рік |  |  |  |
|  | Всього |  |  |  | 467,0 | 387,173 |  |

Начальник відділу житлово-комунального господарства

та  транспорту  управління капітального будівництва та

експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської

ради Київської області              	                     						                                                          Людмила ШЕВЧЕНКО