[image: image1.png]



ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯНОСТО ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

26 лютого 2026 року 





               № 2141 - 92– VІІІ

Про виконання Програми щодо виготовлення
технічних паспортів та оцінки об’єктів нерухомого
майна комунальної власності Обухівської міської 
територіальної громади на 2021- 2025 роки за 2025 рік
Заслухавши звіт про виконання Програми щодо виготовлення технічних паспортів та оцінки об’єктів нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки за 2025 рік (надалі Програма), затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 №82-3-VIII, в редакції рішення Обухівської міської ради Київської області від 20.12.2024 №1492-67-VIII, проект якого було розглянуто та схвалено рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області від 17 лютого 2026 року № 49, в частині виконання кошторису витрат Програми за 2025 рік, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з питань: фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; комунальної власності, житлово - комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та  архітектури,  
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання Програми щодо виготовлення технічних паспортів та оцінки об’єктів нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки за 2025 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

Секретар Обухівської міської ради                                        Лариса ІЛЬЄНКО
Аліна КОНДРАТЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      рішенням сесії Обухівської 

міської ради Київської області 

                                                                                                                                                                                                                  від 26.02.2026 № 2141- 92 - VIII
Звіт 
про виконання Програми щодо виготовлення технічних паспортів та оцінки об’єктів нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки за 2025 рік 
(Виконання кошторису витрат за 2025 рік)
	                                                    № з/п
	Показники продукту
	Показники витрат
	Відсоток виконання/кількість об’єктів 


	
	Назва заходу, адреса
	Передбачено коштів на 2025 рік з врахуванням внесених  змін, грн. 
	Фактичне виконання,
грн.


	Касові видатки, грн.
	Не виконання, грн.
	Відшкодування коштів орендарями, грн.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	І. Здійснення оцінки об’єктів комунальної власності (рухоме та нерухоме майно) Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області   

	1
	Громадський будинок за адресою: 

вулиця Макара Палія, 2, с. Семенівка, Обухівський район, Київська область (площа 1352,1м2)
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	-
	-
	100/1

	2
	Громадський будинок за адресою: 

вулиця Перемоги, 7А, с. Гусачівка, Обухівський район, Київська область (площа 145,2м2)
	3400,0
	3400,0
	2376,72
	-
	1023,28
	100/1

	Всього по п. І
	8500,0
	8500,0
	7476,72
	-
	1023,28
	100/2

	ІІ. Технічна інвентаризація та виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області, та послуги з  реєстрації технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області у реєстрі

	1
	Виробничий будинок (насосна станція ІІІ підйому) за адресою:

вулиця Каштанова, 20-а, м. Обухів, Київська область
	1044,29
	1044,29
	1044,29
	-
	-
	100/1

	2
	Нежитлове приміщення за адресою: 

вулиця Каштанова, 28, приміщення №84, м. Обухів, Київська область
	250,63
	250,63
	250,63
	-
	-
	100/1

	3
	Нежитлова будівля за адресою: мікрорайон Яблуневий, 20-Д, м. Обухів, Київська область
	872,38
	872,38
	872,38
	-
	-
	100/1

	4
	Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: 

вулиця Миру, 55 – А, с. Гусачівка, Обухівський район, Київська область
	1176,03
	1176,03
	1176,03
	-
	-
	100/1

	5
	Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: 

вулиця Центральна, 22/1, с. Копачів, Обухівський район, Київська область
	5584,43
	5584,43
	5584,43
	-
	-
	100/1

	6
	Нежитлова будівля (столярна майстерня, гараж) за адресою: 

вулиця Каштанова, 2 -В, м. Обухів, Київська область
	884,0
	884,0
	884,0
	-
	-
	100/1

	7
	Громадська будівля (комплексний тепловий пункт №3) за адресою: 

вулиця Київська,168- А, м. Обухів, Київська область
	2007,20
	2007,20
	2007,20
	-
	-
	100/1

	8
	Громадська будівля (комплексний тепловий пункт № 4) за адресою: 

вулиця Київська,154 - А, м. Обухів, Київська область
	1189,50
	1189,50
	1189,50
	-
	-
	100/1

	9
	Громадська будівля (комплексний тепловий пункт № 5) за адресою: 

вулиця Каштанова, 2 - Г, м. Обухів, Київська область
	1198,60
	1198,60
	1198,60
	-
	-
	100/1

	10
	Гараж за адресою: вулиця Київська,154 Б, м. Обухів, Київська область
	1189,50
	1189,50
	1189,50
	-
	-
	100/1

	11
	Гараж за адресою: вулиця Київська,154 В, м. Обухів, Київська область
	650,0
	650,0
	650,0
	-
	-
	100/1

	12
	Гараж за адресою: вулиця Київська,154 Г, м. Обухів, Київська область
	442,0
	442,0
	442,0
	-
	-
	100/1

	13
	Нежитлове приміщення за адресою: вулиця Київська,123, приміщення 265, м. Обухів, Київська область
	185,64
	185,64
	185,64
	-
	-
	100/1

	14
	Нежитлове приміщення за адресою: вулиця Київська,162 а, приміщення 110, м. Обухів, Київська область
	266,76
	266,76
	266,76
	-
	-
	100/1

	15
	Громадська будівля за адресою: вулиця Героїв Небесної Сотні, 81- А, с. Матяшівка, Обухівський район, Київська область
	591,50
	591,50
	591,50
	-
	-
	100/1

	16
	Культова споруда (каплиця) за адресою: вулиця Польова, 8, с. Мала Вільшанка, Обухівський район, Київська область
	221,0
	221,0
	221,0
	-
	-
	100/1

	17
	Нежитлове приміщення за адресою: вулиця Воїнів, 40, приміщення 2, с. Перегонівка, Обухівський район, Київська область
	405,60
	405,60
	405,60
	-
	-
	100/1

	18
	Громадська будівля за адресою: площа Слави, 5, с. Семенівка, Обухівський район, Київська область
	2843,10
	2843,10
	2843,10
	-
	-
	100/1

	19
	Громадська будівля за адресою: площа Слави, 6, с. Семенівка, Обухівський район, Київська область
	5180,50
	5180,50
	5180,50
	-
	-
	100/1

	Всього по п. ІІ
	26 182,66
	26 182,66
	26 182,66
	-
	-
	100/19

	Всього по програмі:
	34 682,66
	34 682,66
	33659,38
	-
	1023,28
	100/21


Секретар Обухівської міської ради                                                                                                                     Лариса ІЛЬЄНКО

Начальник управління економіки                                                                                                                  Аліна КОНДРАТЮК                                                                         

