ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯНОСТО ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

# Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

# 26 лютого 2026 року 						               № 2146 - 92– VІІІ

Про виконання  Програми фінансової підтримки Комунальних підприємств Обухівської міської ради на 2025 рік за 2025 рік

Розглянувши звіт про виконання Програми фінансової підтримки Комунальних підприємств Обухівської міської ради на  2025 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 29.05.2025 № 1724-76-VIII за 2025 рік, який був розглянутий та схвалений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області від 17 лютого 2026 року №72, керуючись підпунктом 9 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про житлово-комунальні послуги», враховуючи рекомендації постійних комісій Обухівської міської ради Київської області: з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури; з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА  РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми фінансової підтримки Комунальних підприємств Обухівської міської ради на 2025 рік за 2025рік  згідно з додатком.

Секретар Обухівської міської ради                                        Лариса ІЛЬЄНКО

Людмила ШЕВЧЕНКО

Додаток

до рішення Обухівської міської ради Київської області

від 26 лютого 2026 року № 2146 -92-VIII

Звіт про  виконання

Програми  фінансової підтримки Комунальних підприємств Обухівської міської ради

на 2025 рік за 2025

| № | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Зміст заходів | Виконавець | Термін виконання | Обсяг фінансування з Бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік тис.грн | Фактичне виконання за 2025 рік тис.грн | Кількісний показник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надання фінансової підтримки шляхом здійснення поточних трансфертів за рахунок бюджету Обухівської міської територіальної громади | Придбання труб теплоізольованих та арматури | КП«Обухівтепломережа» | 2025 рік | 217,0 | 216,99998 | 60 п.м. труб, 4 фітінга |
| 2 | Надання фінансової підтримки шляхом поповнення статутного капіталу | «Капітальний ремонт інженерних мереж для встановлення резервної когенераційної установки електричною потужністю 70кВт на території котельні КП «Обухіврайтепломережа» за адресою: мікрорайон Яблуневий,20-Г, в м. Обухів, Київської області» | КП«Обухівтепломережа» | 2025 рік | 985,84500 | 985,84500 | 1 КГУ |
|  |  | Розробка проєктно – кошторисної документації на будівництво внутрішніх мереж газопостачання об’єкта за адресою мікрорайон Яблуневий 20-Г в м. Обухів, Київської області |  | 2025 рік | 67,677 | 67,677 | 1 проєкт |
|  |  | Реконструкція електричних мереж напругою 0,4 кВ котельні КП «Обухіврайтепломережа» від когенераційної установки КГУ-70 електричною потужністю 70кВт яка знаходиться за адресою: м. Обухів, вул.Чаплінського Володимира,буд 3 до дахових котелень по вулиці Київській та 8-Березня . |  | 2025 рік | 649,454 | 649,454 | 1 мережа |
|  |  | Будівництво внутрішнього газопостачання генераторної установки за адресою: Київська обл.., м. Обухів, м-н Яблуневий, 20-Г |  | 2025 рік | 35,835 | 35,835 |  |
|  | всього |  |  |  | 1955,811 | 1955,81098 |  |
| 1 | Надання фінансової підтримки шляхом здійснення поточних трансфертів за рахунок бюджету Обухівської міської територіальної громади | Капітальний ремонт (санація) головного каналізаційного колектора Ø500 мм на ділянці від каналізаційного колодязя №82 до каналізаційного колодязя №89 в м. Обухів, Київської області, в тому числі ПКД | КП«Обухівводоканал» | 2025 рік | 3760,0 | 3150,75125 | Ø500мм. 380 м.п. |
|  |  | Встановлення установки очищення води, для господарсько-побутових потреб із підключенням до інженерних мереж по вул. Садова с.Григорівка Обухівського району Київської області |  |  | 610,0 | 609,6 | 1 шт. |
|  |  | Придбання та встановлення установки очищення води, для господарсько-побутових потреб із підключенням до інженерних мереж по вул. Шевченка с. Слобідка Обухівського району Київської області |  |  | 590,0 | 588,0 | 1 шт. |
| 2 | Надання фінансової підтримки шляхом поповнення статутного капіталу | Придбання та встановлення модульної контейнерної станції очищення води для господарсько-побутових потреб із підключенням до інженерних мереж у с. Германівка Обухівської територіальної громади | КП«Обухівводоканал» | 2025 рік | 4550,0 | 4550,0 |  |
|  |  | Придбання та встановлення установки очищення води, для господарсько-побутових потреб із підключенням до інженерних мереж по вул. П. Гудима с. Гудимове Обухівського району Київської області |  | 2025 рік | 470,0 | 470,0 |  |
|  |  | Придбання та встановлення установки очищення води, для господарсько-побутових потреб із підключенням до інженерних мереж по вул. Шкільна с. Семенівка Обухівського району Київської області |  | 2025 рік | 470,0 | 470,0 |  |
|  | всього |  |  |  | 10450,0 | 9838,35125 |  |
|  | Всього по Програмі |  |  |  | 12405,811 | 11794,162223 |  |

Начальник управління капітального будівництва та

експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської

ради Київської області              	                     						                                                            Володимир ФЕДЧИШИН