Додаток № 22 до інформації

Звіт

про хід виконання Програми реалізації громадського бюджету на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки за  I півріччя 2023 року

| № з/п | Показники продукту | Показники витрат |  | % виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва проекту | Обсяги фінансування заходів на 2023 рік, грн. | Фактичне виконання за І півріччя 2023 року, грн. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Скейт - парк на Дзюбівці, м. Обухів, житловий масив Дзюбівка (великий проект) (Будівництво скейт - парку на житловому масиві Дзюбівка) | 1 650 000,0 | - | - | В стадії виконання. Проводяться роботи щодо підписання договору на будівництво скейт-парку на Дзюбівці, м. Обухів, житловий масив Дзюбівка |
| 2 | Арт - концепт ДЮСШ, м. Обухів, вул. Миру, 12 (малий проект) (Придбання матеріалів, обладнання та надання художніх послуг ) | 300 000,0 | - | - | Ведеться пошук альтернатив на придбання фасадних фарб та необхідних матеріалів для реалізації проекту |  |
| 3 | Територія дитинства (оновлення обладнання усіх дитячих майданчиків), села: Григорівка, Матяшівка, Гусачівка (великий проект) (Придбання та встановлення елементів дитячих ігрових майданчиків на сіл: Григорівка, Матяшівка, Гусачівка) | 800 000,0 | - | - | В стадії виконання. Підписаний договір на встановлення елементів дитячих ігрових майданчиків. |  |
| 4 | Зупинки громадського транспорту у селі Перегонівка (малий проект) (Придбання та встановлення двох павільйонів зупинок громадського транспорту у селі Перегонівка) | 138 200,0 | - | - | Очікується одержання дозвільних документів на встановлення двох павільйонів зупинок громадського транспорту у селі Перегонівка |  |
| Всього по програмі: |  | 2 888 200,0 | - | - |  |

Керуючий справами Виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області          (підпис)      Віктор РОГОЗА