ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 08 лютого 2024 року                місто Обухів                                        №23

Про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2023 рік

Розглянувши Комплексну програму охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2023 рік, керуючись підпунктом 1 пункту а статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Схвалити звіт про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2023 рік та винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

Секретар Обухівської міської ради	(підпис)		Сергій КЛОЧКО

Володимир Цельора

комітету Обухівської міської ради

від ___________ 2024

Додаток  до

рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради

від 08.02.2024  №23

__

Звіт про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської  міської   територіальної громади  на 2021-2025 роки за 2023 рік.

| № з/п | Заходи | Сума бюджетних коштів, грн. | Сума бюджетних коштів, виконання, грн. | % виконання | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою Ставка №1 площею 0,2931 га, розташованого в межах м. Обухів, пров.Полянський Обухівського району Київської області | 75 000 | - | - | вартість робіт перевищує заплановані кошти |
| 2 | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою Ставка №2 площею 0,5431, розташованого в межах м.Обухів, ж.м "Сонячний", Обухівського району Київської області | 75000 | - | - | вартість робіт перевищує заплановані кошти |
| 3 | Паспортизація водойми с. Деремезна | 75000 | - | - |  |
| 4 | Паспортизація водойми с. Долина | 75000 | - | - |  |
| 5 | Послуги зі збирання, перевезення та утилізації ламп розжарювання | 385200 | 10900 | 2,83 |  |
| 6 | Послуги по викошуванню трави (амброзії) на території Обухівської міської територіальної громади | 35000 | - | - |  |
|  | Всього по програмі | 720200 | 10900 | 1,51% |  |

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів

Обухівської міської ради 							(підпис)				Володимир ЦЕЛЬОРА