[image: image1.png]



ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 від  19  травня 2026 року                  місто Обухів                           № 293
Про заходи з підготовки  житлово-комунального господарства 

та об’єктів соціальної сфери Обухівської міської територіальної

громади  Обухівського району Київської області до роботи в 

осінньо-зимовий період  2026 – 2027 років


Заслухавши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства та транспорту управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області про  заходи з підготовки житлово-комунального господарства  та об’єктів соціальної сфери Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області до роботи в осінньо-зимовий період  2026-2027 років, відповідно до   підпункту 1 пункту «а» статті 30, частини 6 статті 59   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити план заходів з підготовки житлово-комунального господарства  та об’єктів соціальної сфери Обухівської міської   територіальної громади  Обухівського району Київської області до роботи в осінньо-зимовий період  2026-2027 років, що додається.

2. Інформацію про хід виконання заходів  з підготовки житлово-комунального господарства  та об’єктів соціальної сфери Обухівської міської   територіальної громади  Обухівського району Київської області до роботи в осінньо-зимовий період  2026-2027 років розглянути на засіданні виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області  у вересні 2026 року.          

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.
Секретар Обухівської міської ради     (ПІДПИС)       Лариса ІЛЬЄНКО
Людмила ШЕВЧЕНКО

                                                        Додаток 

                                                        до рішення виконавчого комітету

                                                                      Обухівської міської ради Київської області

                                            від  19  травня 2026 року №   293
ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області до роботи в осінньо-зимовий період  2026-2027 років

               1. Провести організаційну роботу з підготовки господарського ком​плексу та об’єктів соціально-культурного призначення Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2026-2027 років. Створити оперативний штаб для контролю за ходом підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років та його стабільним проходженням на території Обухівської міської територіальної громади.

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, відділ з питань благоустрою управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
до 20.05.2026
2. Забезпечити необхідні запаси матеріально-технічних ресурсів для стабільної роботи ремонтних служб у підпорядкованих закладах, установах, організаціях до опалювального сезону.

Відділ житлово-комунального господарства та транспорту управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, відділ з питань благоустрою управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, ТОВ «Міський житловий центр», КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд», Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство, 

КП «Обухіврайтепломережа», ПрАТ «Енергія»

до 01.10.2026
3. Вжити заходів щодо своєчасного проведення у повному обсязі підприємствами теплоенергетики, установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.
Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської ради, управління  освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської  ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», ТОВ «Міський житловий центр», КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд», Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство,

КП «Обухіврайтепломережа», ПрАТ «Енергія» 
до 01.10.2026

4. Сприяти укладанню теплопостачальними підприємствами з бюджетними установами та організаціями договорів про споживання природного газу і теплової енергії в межах коштів, передбачених для їх оплати в кошторисах. 

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
до 30.09.2026
5. Розробити та узгодити в установленому порядку оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.   

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області,  відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської  області, ТОВ «Міський житловий центр», КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд», Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство,

КП «Обухіврайтепломережа», ПрАТ «Енергія»
до 01.06.2026
        6. Провести аналіз заборгованості населення за отримані житлово-комунальні послуги та вжити заходів з її погашення.
Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, керівники:об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельного кооперативу, обслуговуючих кооперативів
до 01.10.2026
7. Забезпечити розроблення та затвердження керівниками підприємств комунальної теплоенергетики графіків погашення заборгованості з оплати спожитого природного газу протягом осінньо-зимового періоду 2026-2027 року.

КП «Обухіврайтепломережа», ПрАТ «Енергія» 

до 25.05.2026 

8. Забезпечити проведення підготовчих і ремонтних робіт житлових будинків, інженерних мереж і споруд тепло-, водопостачання і водовідведення, газопостачання, електропостачання, доріг, об'єктів благоустрою згідно з графіками. З метою забезпечення надійності теплопостачання споживачів виконати основний комплекс заходів та скласти акти готовності систем теплопостачання до опалювального сезону. З метою забезпечення надійного теплоспоживання оформити паспорта  готовності роботи в опалювальний період 2026-2027 років.

ТОВ «Міський житловий центр», керівники:  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельного кооперативу, обслуговуючих кооперативів
до 15.09.2026
9. Вжити заходів щодо створення нормативних запасів палива та реагентів для водопідготовки на об’єктах теплового господарства.

КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд», 

КП «Обухіврайтепломережа», ПрАТ «Енергія»

до 01.10.2026
10. Забезпечити контроль за виконанням завдань з енергозбереження щодо скорочення споживання природного газу і впровадження прогресивних технологій та обладнання для ефективного його використання.
Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд»,КП«Обухіврайтепломережа», ПрАТ «Енергія» 

 Травень-жовтень 2026 року

11. Власникам (балансоутримувачам), управителям, забезпечити приведення в належний стан димових і вентиляційних каналів та внутрішньобудинкових систем газопостачання, герметизацію вводів інженерних комунікацій у будинки, заміну побутових газових приладів, які відпрацювали амортизаційний термін.

ТОВ «Міський житловий центр», керівники: об’єднань співвласників багатоквартирноих будинків, житлово-будівельного кооперативу, обслуговуючих кооперативів, Київська філія  ТОВ «Газорозподільні мережі України»

до 30.09.2026
12. При внесенні змін до бюджету Обухівської міської ради Київської області, передбачити кошти для підготовки об’єктів соціально-культурного призначення до сталого функціонування його в зимових умовах 2026-2027 років. Для підготовки господарського комплексу залучати у встановленому порядку для цих цілей кошти підприємств, інвесторів, кредити банків.

                                                                       Фінансове управління виконавчого 



                                                                     комітету Обухівської міської ради 

до 30.09.2026
13.
Забезпечити систематичне інформування населення про стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років і раціональне використання енергоресурсів.

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
постійно

14. Забезпечити стовідсоткову готовність закладів освіти до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026- 2027 року.

Управління освіти виконавчого 

комітету Обухівської міської ради Київської області

до 01.09.2026
15. Проаналізувати стан наявності на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності дозвільної документації на виконання робіт з підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки та у разі її відсутності вжити заходів щодо її отримання.

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області 

до 01.10.2026
16. Забезпечити контроль за проведенням пробного запуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням актів готовності до опалювального періоду відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001.

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області 

до 01.09.2026
           17. Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), що може бути задіяна в очистці автодоріг від снігових заметів, незалежно від форми власності та відомчої належності.


Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, виконавці послуг


                     до 01.11.2026
18. Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних та посипкових матеріалів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах.

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, виконавці послуг

до 01.11.2026
 19. Забезпечити виконання планових показників з комплексної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026 – 2027 згідно з графіками.

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, виконавці послуг,  управління освіти виконавчого  комітету Обухівської міської ради Київської області, ТОВ «Міський житловий центр», керівники: об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельного кооперативу, обслуговуючих кооперативів, Київська філія  ТОВ «Газорозподільні мережі України»

до 15.09.2026

20. Визначити відповідальних осіб за протипожежний стан будівель, споруд та приміщень. Організувати проведення навчань з питань пожежної безпеки.

                                                Керівники:   житлово-комунальних       підприємств,

                                                об’єднань співвласників багатоквартирних будинків,

                                                житлово-будівельного кооперативу, обслуговуючих

                                                кооперавтивів,управління соціального захисту населення                                                                                       
                                                виконавчого комітету Обухівської міської ради

                                                Київської області, Комунальне некомерційне

                                                підприємство Обухівської міської   ради

                                               «Обухівська багатопрофільна лікарня

                                                інтенсивного лікування», територіальний центр надання
                                                  соціальних послуг Обухівської міської ради Київської

                                                 області, управління освіти, відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області                      
                   


    до 01.06.2026

21. При підготовці об’єктів до осінньо-зимового періоду привести в справний стан електромережу та електрообладнання, опалювальні установки, технологічне обладнання, системи внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, установки автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння.

                                                 Керівники:   житлово-комунальних       підприємств,

                                                об’єднань співвласників багатоквартирних будинків,

                                                житлово-будівельного кооперативу, обслуговуючих

                                                кооперавтивів,управління соціального захисту населення                                                                                       
                                                виконавчого комітету Обухівської міської ради

                                                Київської області, Комунальне некомерційне

                                                підприємство Обухівської міської   ради

                                               «Обухівська багатопрофільна лікарня

                                                інтенсивного лікування», територіальний центр надання
                                                  соціальних послуг Обухівської міської ради Київської

                                                 області, управління освіти, відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області                      





   до 01.06.2026

22. Очистити територію, виробничі, складські, господарські приміщення, горища, підвали від горючих матеріалів.



                         Керівники:   житлово-комунальних       підприємств,

                                                об’єднань співвласників багатоквартирних будинків,

                                                житлово-будівельного кооперативу, обслуговуючих

                                                кооперавтивів,управління соціального захисту населення                                                                                       
                                                виконавчого комітету Обухівської міської ради

                                                Київської області, Комунальне некомерційне

                                                підприємство Обухівської міської   ради

                                               «Обухівська багатопрофільна лікарня

                                                інтенсивного лікування», територіальний центр надання
                                                  соціальних послуг Обухівської міської ради Київської

                                                 області, управління освіти, відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області                      
        



               до 01.06.2026, постійно

23. Забезпечити виконання заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років відповідно до переліку:

	№ п\п
	Перелік об’єктів будівництва
	Загальний обсяг виконання  робіт
	Джерела фінансування



	Заходи з підготовки  теплового господарства
 до  роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років
теплове господарство 

	Організаційно - технічні заходи з підготовки ПрАТ „Енергія”

до опалювального періоду 2026-2027 років

	№

п/п
	Найменування заходів
	Термін

 виконання
	Джерела фінансування

	1
	Згідно затверджених планів провести обстеження та виконати ремонт будівель і споруд підприємства

	Згідно з графіком
	Кошти підприємства

	2
	Перевірити стан пожежних гідрантів, виконати перемотування пожежних рукавів, при необхідності замінити
	II квартал
	Кошти підприємства

	3
	Виконати перевірку щільності газоходів парових та водогрійних котлів

	II квартал
	Кошти підприємства

	4
	Виконати ремонт насосів мережної води №1, а також насосів підживлення тепломережі

	до початку опалюваль-ного сезону
	Кошти підприємства

	5
	Згідно затвердженого графіку ППР виконати ремонт тепломеханічного устаткування, електричного обладнання, приладів КВПіА котельні та теплових мережі
 
	Згідно з графіком
	Кошти підприємства

	6
	Виконати ревізію джерел світла загального користування та вуличного освітлення
 
	II-III квартали
	Кошти підприємства

	7
	Провести державну повірку засобів обліку енергоносіїв 
	Згідно з графіком
	Кошти підприємства

	8
	Виконати ревізію первинних датчиків обліку витрат теплоносіїв

	III квартал
	Кошти підприємства

	9
	Провести інвентаризацію всіх споживачів теплової енергії приєднаних до теплової мережі (наявність договорів, схем балансового розмежування тощо).
	До 25 вересня 2026 року
	Кошти підприємства

	10
	Провести гідравлічні випробування теплової мережі на міцність і щільність згідно вимог діючих НД

	Серпень 2026 року
	Кошти підприємства

	11
	Розробити та затвердити температурний графік тепломережі на опалювальний період 2026-2027 років
	до початку опалюваль-ного сезону
	Кошти підприємства

	12
	Провести повірку приладів комерційного обліку житлових будинків
 
	До 25 вересня 2026 року
	Кошти підприємства

	13
	Виконати ревізію арматури систем опалення будівель і споруд підприємства
	до початку опалюваль-ного

сезону
	Кошти підприємства

	14
	Створити аварійний запас обладнання, запасних частин, матеріалів, інструментів , знаряддя, засобів захисту, теплого спецодягу

	до початку опалюваль-ного

сезону
	Кошти підприємства

	15
	Забезпечити своєчасне укладання угоди на поставку природного газу на опалювальний період 2026-2027 років

	до початку опалюваль-ного

сезону
	Кошти підприємства

	16
	Виконати експертне обстеження (технічне діагностування) і технічний огляд обладнання підвищеної небезпеки, що працює під тиском – парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском та трубопроводів пари та гарячої води. За результатами обстеження виконати необхідні ремонтні роботи

	II-IV квартали
	Кошти підприємства

	17
	Забезпечити робочі місця персоналу технічною документацією згідно заявок виробничих дільниць
	до початку опалюваль-ного

сезону
	Кошти підприємства

	18
	Оформити акт готовності газового обладнання сезонної дії
	До 25 вересня 2026 року
	Кошти підприємства

	19
	В установленому порядку оформити акт готовності підприємства до опалювального періоду
	До 25 вересня 2026 року
	Кошти підприємства

	20
	Провести ремонт внутрішньої поверхні металевого газовідвідного стовбура, оголовку, захисного металевого навісу та перехідного коробу з розділювальною перегородкою димової залізобетонної труби
	ІІ-й квартал
	Кошти підприємства

	                   Організаційно - технічні заходи з підготовки КП „Обухіврайтепломережа”

до опалювального періоду 2026-2027 років

	

	№

з/п
	Найменування робіт та заходів для виконання.

                         Адреса котельні.

                     
	 термін виконання

	
	 м.Обухів, ліцей ім.Мельника
	

	1.
	Виконати ревізію автоматики котлів
	 01.08.2026

	2
	Перевірити опір заземлення
	 25.08.2026

	3
4.

5.
	Промивка котла  та технологічні трубопроводи котельні

Повірка газового лічильника
Реконструкція вузла обліку
	 20.08.2026
01.09.2026
15.09.2026

	
	  м.Обухів, ліцей №2
	

	1.
	Перевірка димоходів і вентиляційних каналів
	16.07.2026

	2.
	Повірка газового лічильника
	01.09.2026

	
	     с.Семенівка Семенівський ліцей
	

	1.
	Промивка обладнання та технологічні трубопроводи котельні
	01.08.2026

	2.
	Повірка газового лічильника
	01.09.2026

	3.
4.
5.

6.


	Фарбування кришки  над тепловим колодязем

Герметизація щілин димової труби від котла

Реконструкція вузла обліку газу

Повірка КПіА
	01.08.2026
10.07.2026
01.09.2026
01.08.2026

	
	   с. Германівка, Германівський ліцей імені братів Гетьманів
	

	1.
	Ревізія  кранів для води, d50-3од.
	05.08.2026

	2.
	Усунунення щілин димової труби на виході з котла
	01.08.2026

	3.

4.


	Заміна труб теплової мережі
Реконструкція вузла обліку газу


	01.08.2026
15.09.2026

	
	Адмінбудівля с.Германівка 
	

	1.
	Ремонт покрівлі котельні та заміна димоходу.
	01.09.2026

	2.
	Регулювання КВП. Повірка КВП
	01.07.2026

	3.
	Промивка котлів
	30/07/2026

	4.
	Ремонт сигналізації приміщення
	01.09.2026

	5.

6.

7.


	Заміна газового котла
Реконструкція вузла обліку газу

Ревізія електро-щитового обладнання
	01.08.2026
01.08.2026
01.09.2026


	
	   с.Германівка АЗПСМ лікарня)
	

	1.
	Реконструкція котельні з заміною обладнання
	01.10.2026

	2.
	Повірка газового лічильника
	01.09.2026

	
	с. Германівка віділення СДПП (будинок пристарілих)
	

	1.
	Повірка КПіА
	01.08.2026

	
	 м. Обухів, вул.8 березня,52
	

	1.
	Промивка теплообмінників
	01.07.2026

	2.

3.
	Промбування лічильника холодної води
Повірка газового лічильника
	01.06.2026
01.09.2026

	
	м.Обухів, вул.8 березня,54
	

	1.

2.
	Промивка теплообмінників 

Повірка КПіА
	15.08.2026
01.09.2026

	
	м.Обухів, вул.Київська,60
	

	1.

2.
	Повірка газового лічильника
Внесення змін  до проектної документації встановлених водогрійних котлів

	01.09.2026
01.10.2026

	
	м.Обухів, вул.Київська,62
	

	1
2

3

4

5


	Промивка теплообмінників
Повірка КПіА

Пломбування лічильника холодної води

Реконструкція вузла обліку газу, 

Внесення змін до проектної документації встановлених водогрійних котлів


	15.08.2026
01.08.2026

01.06.2026

01.10.2026

01.10.2026

	
	м.Обухів,вул. Київська,58
	

	1.

2.

3.

4.
	Реконструкція вузла обліку газу
Промивка теплообмінників

Повірка КПіА

Повірка газового лічильника
	01.10.2026
15.08.2026

01.08.2026

01.09.2026

	
	м.Обухів,вул.Київська,64
	

	1.
	Фарбування газових та мережних труб в котельні
	15.10.2026

	2.

3.

4.

5.
	Пломбування водяного лічильника
Промивка теплообмінників

Повірка КПіА

Реконструкція вузла обліку газу
	01.07.2026
15.08.2026
01.08.2026
01.10.2026

	
	с. Дерев’яна гімназія 
	

	1.

2.

3.


	Реконструкція вузла обліку газа

Повірка КПіА
Промивка теплообмінника
	01.10.2026
01.09.2026

01.08.2026

	
	   м.Обухів, вул.Київська, 105
	

	1.

2.

3.

4.

5.
	Усунення затікання стелі. 

Встановлення модема для сигналізації

Повірка газового лічильника

Облаштування фундамента будівлі котельні

Повірка КіПіА
	01.10.2026
01.09.2026

01.09.2026

01.10.2026

01.08.2026

	

	
	  с. Красне Перше гімназія
	

	1.

2.

3.
	Фарбування ділянки  труби подачі води підживлення

Встановлення модемного зв’язку вузла обліку газу

Повірка КПіА


	10.09.2026
15.08.2026
01.08.2026

	
	  с.Долина  гімназія
	

	1.

2.

3.

4.
	Встановлення  заглушки на відключеній продувній газовій трубі

Фарбування бака очищеної води 

Встановлення модемного зв’язку вузла обліку газу

Повірка КПіА
	01.09.2026
01.09.2026
20.08.2026
01.08.2026

	
	     с. М.Вільшанка гімназія
	

	1.

2.
	Фарбування зовнішньої труби димохода

Реконструкція вузла обліку газу
	15.10.2026
20.09.2026

	
	  с.Копачів гімназія
	

	1.


	Косметичний ремонт котельні
	10.06.2026

	
	   с. Гудимове гімназія
	

	1.

2.

1.

2.

3.
	Чистка конденсаційного котла

Встановлення модемного зв’язку вузла обліку газу

  с. Гудимове (будинок культури)

Реконструкція вузла обліку газу

Заміна вхідних дверей котельні 
Повірка газового лічильника
	01.10.2026
05.09.2026
20.09.2026
01.10.2026
01.09.2026

	1.

2.


	    м-н   Яблуневий 20-Г

Косметичний ремонт котельні
Заміна трубопроводів тепломережі від ТК №14 та №15 до вузла вводу ж/б №8

	01.08.2026
30.04.2026


	
	м. Обухів, вул. В Чаплинського, 3
	

	1.
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення 2-х водогрійних котлів 1.0 Мвт
	1.08.2026

	2.

3.
	Отримання ТУ та проектно-кошторисну документацію на підключення до газових мереж.

Демонтаж котлів КБНГ-2од.
	1.08.2026

10.05.2026

	4.

5.

6.

7.


	Проведення монтажних робіт по встановленню 2-х водогрійних котлів 1.0 Мвт

Пуско-налагоджувальні роботи котлів 1.0 Мвт

Повірка КіПіА

Заміна трубопроводів тепломережі d219мм від ТК№41 до ТК№19  (42метра)

	1.10.2026

10.10.2026

1.08.2026

17.04.2026

	
	с.Слобідка ліцей
	

	1
	Повірка газового лічильника
	01.09.2026

	Організаційно - технічні заходи з підготовки КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд»
до опалювального періоду 2026-2027р.р

	№ 
п/п
	Найменування заходів
	Термін
виконання

	1
	Згідно із затвердженими планами провести  обстеження та виконати ремонт будівель і споруд підприємства
	Згідно з планом

	2
	Провести ревізію насосного обладнання, запірної арматури, регулюючих електроклапанів.
	до початку опалювального сезону

	3
	Згідно із затвердженим графіком ППР виконати ремонт устаткування, електрообладнання, КВП і А КТЕП; ПР№1 - №2 та теплових мереж
	Згідно з графіком

	4
	Виконати ревізію систем опалення та ГВП, (чистка фільтрів).
	до початку опалювального сезону

	5
	Провести держповірку засобів обліку енергоносіїв своїми силами (метрологічний стіл та обладнання до нього)
	Згідно з графіком

	6
	Виконати заміну пошкодженої ізоляції трубопроводів в КТЕП
	до початку опалювального сезону

	7
	Провести гідравлічні випробування мережі на міцність і щільність згідно з вимогами  діючих НД
	з урахуванням термінів ремонту тепломережі

	8
	Затвердити в установленому порядку температурний графік тепломережі на опалювальний період 2026-2027 р.р.
	до початку опалювального
сезону

	9
	Створити аварійний запас обладнання, запасних частин, матеріалів, інструментів, знаряддя, засобів захисту, спецодягу
	до початку опалювального
сезону

	10
	Згідно із заявками виробничих дільниць, забезпечити робочі місця персоналу технічною та експлуатаційною документацією
	до початку опалювального
сезону

	11
	В установленому порядку оформити акт готовності підприємства до опалювального періоду
	до початку опалювального
сезону

	12
	Реконструкція КТЕП№6 ; 8;
	до початку опалювального
сезону

	13
	Ремонт промивання пластинчатих бойлерів КТЕП№3;4;6;9;11;13;14;7;8;2;15;
	до початку опалювального
сезону

	14
	КТЕП№14; 7; 6 ;заміна засувок 
	до початку опалювального
сезону

	15
	Встановлення пластинчатих теплообміників КТЕП№6;3;7;
	до початку опалювального
сезону

	16
	Перевірка вогнегасників та розміщення їх в КТЕП
	до початку опалювального
сезону

	17
	Купити по інвестиційні програмі Сідельні регулювальні клапани VFG 2 с термостатичними елементами AFT 06  будуть встановлені в КТЕП№ 2; 5; 12;
	до початку опалювального
сезону


	

	Заходи з підготовки водопровідно-каналізаційного господарства 

до  роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років 
№ п/п

Найменування робіт

Од. виміру

Завдання з підготовки

Термін підготовки
1

Капітальний ремонт одиночної протяжності водопровідних мереж (всього) ,

в т.ч.

-ветхих/аварійних:

-з них,що підлягають капітальному ремонту

км

км

км

83,125

42,7
11,4
10/09/2026
2

Капітальний ремонт одиночної протяжності каналізаційних мереж(всього),

-ветхих/аварійних:

-з них, що підлягають капітальному ремонту

км

км

км

33,2

14,1

8,4

10/09/2026
3

Підготовка водопровідних насосних станцій

шт

4

10/10/2026
4

Підготовка каналізаційних насосних станцій

-“-

2

01/10/2026
5

Підготовка каналізаційних очисних споруд

-

-

6

Підготовка водозаборів з поверхневих джерел

-

-

7

Підготовка артсвердловин

шт

42

15/09/2026
8

Впорядкування санітарних зон артсвердловин з ремонтом огорожі

шт/м2

42/500

15/09/2026
9

Ремонт/заміна водорозбірних колонок

шт

1

10/05/2026
10

Ремонт колодязів на водопровідних/каналізаційних мереж

-“-

146/42

10/10/2026
11

Ремонт/заміна запірної арматури на водопровідних мережах

-“-

41/8
01/10/2026
12

Ремонт/заміна запірної арматури на каналізаційних мережах

-“-

4/3

20/09/2026
13

Ремонт/заміна пожежних гідрантів

-“-

70

01/10/2026
14

Промивка і дезінфекція водопровідних мереж

км

83,125

01/10/2026
15

Промивка і хлорування резервуарів чистої води

шт

10

01/10/2026
16

Промивка і прочистка каналізаційних мереж

км

33,2

01/10/2026
17

Ремонт/заміна насосного устаткування водопровідних насосних станцій

шт

8/2

01/10/2026
18

Ремонт/заміна насосного устаткування каналізаційних насосних станцій

шт

3/2

01/10/2026
19

Ремонт водонапірних башт

шт

9

15/07/2026
20

Ремонт покрівель виробничих споруд

м2

450

01/10/2026
21

Створення запасів реагентів і дезінфікуючих засобів:

- гіпохлорід натрію;

- сірчанокислого алюмінію;

- хлорного вапна;

т

т

4,0

01/10/2026
Заходи з підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

ТОВ «Міський житловий центр»


	Заходи з підготовки  житлового фонду 

до  роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

	№ п\п
	Перелік об’єктів будівництва
	Одиниці виміру
	Загальний обсяг виконання  робіт         (м2 чи п.м, чи шт.)
	Джерела фінансування

	1


	 Поточний (частковий) ремонт покрівлі житлових будинків:

  -вул.Миру,2(18м2),7(16м2), 8(12м2),9(36м2),11(50м2),17(6м2),17а (25м2);

  -вул.Київська,62(18м2),

146(10м2),164(20м2),
178(8м2);
- вул.Чумацький Шлях,2 (16м2);

-вул.Каштанова,7а(27м2),

13(15м2),22(8м2),28(18м2);

-м-н Яблуневий,4(10м2);

- 8Березня,54(12м2)

	буд


	18

	Кошти співвласників

(при наявності) 

	2
	Відновлення димо-вентиляційних каналів 

вул..Київська,101

	буд
	1


	Кошти співвласників

(при наявності )



	3
	Часткове скління вікон, закладання полікарбонатом слухових вікон та вікон продух

вул.Київська,1,113,115;

Миру,1,2,13,14,17;
вул.Каштанова,7б

	буд
	9
	Кошти співвласників

(при наявності )



	4
	Очищення вентканалів від сміття
	буд
	99
	Кошти співвласників

(при наявності )



	5
	Заміна (ремонт) вікон та дверей
вул.Київська,176,176а,178,180;

вул.Миру,14;
вул.Каштанова,14,16;

м-н Яблуневий,4,5,7,8,9,10,11


	буд
	14


	Кошти співвласників

(при наявності ) або по програмі співфінансування



	6
	Ремонт систем опалення:

вул.Миру,2,14,17;

вул.Київська,109,150;


	буд
	5


	Кошти співвласників

(при наявності )



	7
	Ремонт систем ГВП:

вул.Академічна,2,22;

вул.Миру,11;

вул.Київська,150,172,176а


	буд
	6
	Кошти співвласників

(при наявності )



	8
	Ремонт систем ХВП:

вул.Каштанова, 4/1,28;

вул.Миру,10;

м-н Яблуневий,3,18;

вул.Київська,121
	буд
	6
	Кошти співвласників

(при наявності ) або по програмі співфінансування



	9

	Утеплення (частково)технічних поверхів : вул.Київська, 115, 178


	м2
	150
	Кошти співвласників

(при наявності )



	10

	Відновлення ізоляції трубопроводів:

вул.Миру,1,2,7,13;
вул.Київська,7,64,121,166,176авул.Чумацький Шлях,6

	мп
	240
	Кошти співвласників

(при наявності ) 

	11

	Ремонт систем ХВП:

вул.Київська,115;
вул.Миру,9,13;

вул.Каштанова, 13,16,26,30;
м-н Яблуневий,1
	буд
	8
	Кошти співвласників

(при наявності ) 

	12
	Ревізія та заміна в житлових будинках:

-запірної арматури

-труб сталевих,ппр
-труб каналізаційних
	буд

шт

мп

мп
	42
360
290
220
	Кошти співвласників

(при наявності )


ТОВ «Міський житловий центр», КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд», Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство, КП «Обухіврайтепломережа», ПрАТ «Енергія», 

До 15.10.2026
            24. Встановити наступні планові показники з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2026-2027 років
План 

з комплексної підготовки житлового фонду та 

об'єктів соціально-культурного призначення до роботи в

осінньо-зимовий період 2026/2027 років 

	№ з/п
	Види робіт
	Код рядка
	Одиниця 
Виміру
	Завдання 
з підго-товки
	
	Фактич-но під-готовлено
	% 
підго-товки
	Кількість паспортів готовно-сті
	Кількість актів готов-ності

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплексна підготовка будинків до зими з видачою паспортів  готовності – всього

	1
	Одиниць
	174
	
	
	
	
	

	
	у тому числі які обслуговуються:

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Управителями*
	2
	Одиниць
	108
	
	
	
	
	

	
	2. ОСББ, ЖБК
	3
	Одиниць
	28

	
	
	
	
	

	
	3. Відомчий житловий фонд, всього
	4
	Одиниць
	
	
	
	
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Мінекономіки
	6
	Одиниць
	
	
	
	
	
	

	
	- МОЗ
	7
	Одиниць
	
	
	
	
	
	

	
	- МОН
	8
	Одиниць
	
	
	
	
	
	

	
	- Міноборони
	9
	Одиниць
	
	
	
	
	
	

	
	- Мінрозвитку
	10
	Одиниць
	
	
	
	
	
	

	
	- Інші
	11
	Одиниць
	38
	
	
	
	
	

	1.1
	Комплексна підготовка будинків з централізованим теплопостачанням та видачою  паспортів готовності

	12
	Одиниць
	104
	
	
	
	
	

	1.2.
	Заповнення систем опалення

	13
	Одиниць
	104
	
	
	
	
	

	1.3.
	Кількість будинків обладнаних ІТП

	14
	Одиниць
	40
	
	
	
	
	

	1.4.
	Кількість будинків обладнаних даховими котельнями

	15
	Одиниць
	6
	
	
	
	
	

	2.
	Житловий фонд, який обслуговується управителями, у якому проводиться:

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- ремонт покрівлі
	16
	Одиниць
	18
	
	
	
	
	

	
	- ремонт внутрішньобудинкових  систем постачання теплової енергії та гарячої води
	17
	Одиниць
	6
	
	
	
	
	

	
	- промивання внутрішньобудинкових систем постачання теплової систем
	18
	Одиниць
	
	
	
	
	
	

	
	- ремонт  (промивання) зовнішніх систем  постачання теплової енергії та гарячої води
	19
	Одиниць
	
	
	
	
	
	

	
	 - ремонт систем  холодного водопостачання
	20
	Одиниць
	14
	
	
	
	
	

	
	- ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання
	21
	Одиниць
	
	
	
	
	
	

	
	- ремонт опалювальних печей
	22
	Одиниць
	
	
	
	
	
	

	3.
	Підготовка об'єктів соціально-культурного призначення – всього

	23
	Одиниць
	44
	
	
	
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- дошкільні навчальні заклади 
	24
	Одиниць
	17
	
	
	
	
	

	
	- заклади освіти**
	25
	Одиниць
	17
	
	
	
	
	

	
	- лікарні***
	26
	Одиниць
	10
	
	
	
	
	

	4.
	Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання
підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді

	27
	тис. грн.
	
	
	
	
	
	


Примітки:
* 
- житлові будинки усіх форм власності, які обслуговуються управителями;

** 
- школи, коледжі, ліцеї, вищі навчальні заклади тощо;

*** 
- лікарні, поліклініки, ФАП тощо.

ПЛАН

3 підготовки об’єктів теплопостачання  до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років 

Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень 31 одиниць

315,30 МВт/год

Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських, селищних та відомчих теплових мереж 28,5 км 
	№ з/п
	Види робіт
	Код рядка
	Одиниця виміру
	Всього в експлуатації
	Завдання з підгото-вки
	Фактично 

підготовлено
	% підготовки
	Кількість актів готовності

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	Підготовка котелень – всього
	1
	одиниць
	31
	31
	
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень)
	2
	одиниць
	28
	28
	
	
	

	
	1.2. Відомчі котельні - всього
	3
	одиниць
	3
	3
	
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	 
	 
	
	
	

	
	 - Мінекономіки
	5
	одиниць
	
	
	
	
	

	
	 - МОЗ
	6
	одиниць
	
	
	
	
	

	
	 - МОН
	7
	одиниць
	
	
	
	
	

	
	 - Міноборони
	8
	одиниць
	
	
	
	
	

	
	 - Мінрозвитку
	9
	одиниць
	
	
	
	
	

	
	 - Інші
	10
	одиниць
	3
	3
	
	
	

	2
	Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього 
	11
	одиниць
	Х
	
	
	
	 

	
	у тому числі:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1. Комунальні котельні місцевих рад
	12
	одиниць
	Х
	
	
	
	 

	
	2.2. Відомчі котельні  - всього 
	13
	одиниць
	Х
	
	
	
	 

	
	у тому числі:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - Мінекономіки
	15
	одиниць
	Х
	
	
	
	 

	
	 - МОЗ
	16
	одиниць
	Х
	
	
	
	 

	
	 - МОН
	17
	одиниць
	Х
	
	
	
	 

	
	 - Міноборони
	18
	одиниць
	Х
	
	
	
	 

	
	 - Мінрозвитку
	19
	одиниць
	Х
	
	
	
	 

	
	 - Інші
	20
	одиниць
	Х
	
	
	
	 

	3
	Заміна котлів - всього
	21
	одиниць
	3
	
	
	
	 

	
	у тому числі:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.1. На комунальних котельнях місцевих рад 
	22
	одиниць
	3
	
	
	
	 

	
	3.2. На відомчих котельнях -всього
	23
	одиниць
	
	
	
	
	 

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 - Мінекономіки
	25
	одиниць
	
	
	
	
	 

	
	 - МОЗ
	26
	одиниць
	
	
	
	
	 

	
	 - МОН
	27
	одиниць
	
	
	
	
	 

	
	 - Міноборони
	28
	одиниць
	
	
	
	
	 

	
	 - Мінрозвитку
	29
	одиниць
	
	
	
	
	 

	
	 - Інші
	30
	одиниць
	
	
	
	
	 

	4
	Капітальний ремонт котлів комунальних котелень місцевих рад 
	31
	одиниць
	
	
	
	
	 

	5
	Підготовка теплових  мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього 
	32
	км
	28,5
	28,5
	
	
	 

	
	у тому числі:

	
	
	
	
	
	
	 

	
	5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад
	33
	км
	26,40
	26,4
	
	
	 

	
	5.2. Мережі відомчих котелень – всього 
	34
	км
	2,1
	2,1
	
	
	 

	
	у тому числі:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - Мінекономіки
	36
	км
	
	
	
	
	 

	
	 - МОЗ
	37
	км
	
	
	
	
	 

	
	 - МОН
	38
	км
	
	
	
	
	 

	
	 - Міноборони
	39
	км
	
	
	
	
	 

	
	 - Мінрозвитку
	40
	км
	
	
	
	
	 

	
	 - Інші
	41
	км
	2,1
	2,1
	
	
	 

	6
	Протяжність теплових  мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього
	42
	км
	Х
	
	
	
	 

	
	у тому числі:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього
	43
	км
	Х
	
	
	
	 

	
	з них:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- на попередньо тепло ізольовані ППУ
	44
	км
	Х
	
	
	
	 

	
	6.2. Мережі відомчих котелень всього
	45
	км
	Х
	
	
	
	 

	
	у тому числі:
	
	
	 
	
	
	
	 

	
	 - Мінекономіки
	47
	км
	Х
	
	
	
	 

	
	 - МОЗ
	48
	км
	Х
	
	
	
	 

	
	 - МОН
	49
	км
	Х
	
	
	
	 

	
	 - Міноборони
	50
	км
	Х
	
	
	
	 

	
	 - Мінрозвитку
	51
	км
	Х
	
	
	
	 

	
	 - Інші
	52
	км
	Х
	
	
	
	 

	7
	Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад
	53
	одиниць
	17
	17
	
	
	 

	8
	Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування)
	54
	тис. грн.
	Х
	
	
	
	 

	Створення запасу палива на початок опалювального сезону 
	

	1
	Вугілля – всього
	55
	тонн
	Х
	
	
	
	Х

	
	у тому числі:
	
	
	 
	
	
	
	 

	
	1.1. На комунальних котельнях місцевих рад
	56
	тонн
	Х
	
	
	
	Х

	
	1.2. На відомчих котельнях
	57
	тонн
	Х
	
	
	
	Х

	2
	Рідке паливо – всього
	58
	тонн
	Х
	
	
	
	Х

	
	у тому числі:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1. На комунальних котельнях місцевих рад
	59
	тонн
	Х
	
	
	
	Х

	
	2.2. На відомчих котельнях
	60
	тонн
	Х
	
	
	
	Х


                                                                                     Заходи 
з підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства  до роботи
в осінньо-зимовий період 2026-2027 років
 

Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж _83,125__ км   
Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж __33,2__ км    
Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих _4__ од.   
Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих __2__ од.   
Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих  _4 од.   
Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих ______ од.   
Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів __ од.   
Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин ___42_ од.
 

 

	№ з/п
	Види робіт
	Код
рядка
	Одиниця 
виміру
	Завдання з підготовки
	Термін 
виконання
	%
підготовки

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього
	1
	км
	0
	
	 

	
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	комунальних мереж
	2
	км
	       0
	
	 

	 
	відомчих  мереж
	3
	км
	 
	 
	 

	 
	Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього
	4
	км
	0
	
	 

	 
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	комунальних мереж
	5
	км
	0
	
	 

	 
	відомчих  мереж
	6
	км
	 
	 
	 

	2
	Підготовка споруд та обладнання
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього
	7
	одиниць
	4
	01/09/26
	 

	 
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	комунальних ВНС
	8
	одиниць
	4
	01/09/26
	 

	 
	відомчих  ВНС
	9
	одиниць
	 
	 
	 

	 
	Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього
	10
	одиниць
	2
	01/09/26
	 

	 
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	комунальних КНС
	11
	одиниць
	2
	01/09/26
	 

	 
	відомчих  КНС
	12
	одиниць
	 
	 
	 

	 
	Водопровідних  очисних споруд /ВОС/, всього
	13
	одиниць
	4
	01/09/26
	 

	 
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	комунальних ВОС
	14
	одиниць
	4
	01/09/26
	 

	 
	відомчих  ВОС
	15
	одиниць
	 
	 
	 

	 
	Каналізаційних  очисних споруд /КОС/, всього
	16
	одиниць
	1 
	01/09/26 
	 

	 
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	комунальних КОС
	17
	одиниць
	 
	 
	 

	 
	відомчих  КОС
	18
	одиниць
	 1
	01/09/26 
	 

	 
	Водозаборів з поверхневих джерел, всього
	19
	одиниць
	 
	 
	 

	 
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	комунальних водозаборів
	20
	одиниць
	 
	 
	 

	 
	відомчих  водозаборів
	21
	одиниць
	 
	 
	 

	 
	У тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Свердловин,  всього
	22
	одиниць
	42
	15/09/2026
	 

	 
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	комунальних свердловин
	23
	одиниць
	42
	15/09/2026
	 

	 
	відомчих  свердловин
	24
	одиниць
	 
	 
	 

	3
	Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання  та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування)
	25
	тис. грн.
	4791,0
	 
	 


План з підготовки дорожньо-мостового господарства

до роботи в осінньо-зимовий період  
2026-2027 років

	Капітальний та поточний 

 ремонт вулиць і доріг
	Підготовка спеціалізованої техніки
	Залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організацій за укладеними договорами
	Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації)
	Заготівля посипкових матеріалів 
та реагентів

	План, тис. кв.м
	Факт, тис. кв.м 
	%
	Обсяг фінансу- вання, тис.грн
	План, од.
	Факт, од.
	%
	Обсяг фінансу- вання, тис.грн 
	План, од.
	Факт, од.
	%
	План, тис. од.
	Факт, 
тис. од.
	%
	Обсяг фінансу-вання, 
тис.грн
	План, тис. тонн
	Факт, 
тис. тонн
	%
	Обсяг фінансу-вання, 
тис.грн

	16,0
	3,99
	24,99
	12000,0
	16
	
	
	
	4
	
	
	0,05
	0,05
	100
	6,00
	3,5
	
	
	4500


25. Встановити планові рекомендовані показники підготовки  житлово-комунального

господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років.

Дата
Стан підготовки, %

01.06.2026
15

15.06.2026
30

01.07.2026
40

15.07.2026
50

01.08.2026
60

15.08.2026
70

01.09.2026
80

15.09.2026
90

01.10.2026

100

Начальник управління капітального 

будівництва та експлуатаційних послуг 

виконавчого комітету Обухівської 
міської ради Київської області          (ПІДПИС)                         Володимир  ФЕДЧИШИН
