[image: image1.emf]

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 
від 11 лютого 2025 року               місто Обухів                                                   №30
Про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2024 рік
Розглянувши Комплексну програму охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2024 рік, відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Схвалити звіт про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2024 рік та винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

Секретар Обухівської міської ради             (підпис)              Лариса ІЛЬЄНКО
Олег ПРОКОПЕНКО
Додаток

до рішення виконавчого комітету

Обухівської міської ради
№30 від 11.02.2025
Звіт про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2024 рік
	№ з/п
	Заходи
	Сума бюджетних коштів, тис. грн
	Сума бюджетних коштів виконання, тис. грн.
	Фактичне виконання Програми
	% виконання (бюджетних коштів)
	% виконання (Програми)
	Причини невиконання

	1
	Паспортизація водойм на території Обухівської міської територіальної громади
	350,00
	240,00
	240,00
	68,57
	100
	економія за рахунок проведення тендеру

	2
	Заходи щодо ліквідації наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів
	307,80
	-
	-
	
	-
	відсутня потреба проведення заходів

	3
	Проведення стратегічної екологічної оцінки до Програми соціального, економічного та культурного розвитку
	55,00
	55,00
	55,00
	100,00
	100
	-

	
	Всього по програмі
	712,80
	295,00
	295,00
	41,39
	66,67
	


Начальник відділу охорони

навколишнього середовища
виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області                                                   (підпис)                        Олег ПРОКОПЕНКО
�EMBED MS_ClipArt_Gallery���





[image: image2.wmf]_1542550277

