[image: image1.emf]


ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р   І  Ш  Е  Н Н Я №38
від 07 лютого 2023 року
місто Обухів

Про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2022 рік
Розглянувши  звіт про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2022 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 № 56-3-VIII, керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В :

1. Звіт про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2022 рік схвалити  та  винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області, що додається.

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на посадову особу згідно з розподілом обов’язків.
Секретар Обухівської міської ради              (підпис)
Сергій КЛОЧКО
Шевченко Л.М.

Додаток до

рішення Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

Київської області

від  07.02.2023 №38
	Звіт про хід виконання 
Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 
за 2022 рік

	№ з/п
	Зміст заходів
	Сума бюджетних

коштів,

тис. грн
	Кількісний показник
	Виконання, тис.грн

	Теплове господарство
	

	1
	Забезпечення резервного запасу матеріально-технічних ресурсів (труб, обладнання, запірної арматури, кріпильних матеріалів)
	769,4
	Труба електрозварна – 2,687 т;

Труба теплоізоляційна – 183 пог.м.;

фітинги - 8 шт;

муфта – 64; кільце гумове ущільнююче – 8 шт,  

різьба сталева – 60 шт, відвід сталевий – 60 шт, перехід сталевий концентричний – 61 шт, фланець сталевий – 60 шт
	769,14942



	2
	Придбання котлів газових конденсаційних (2шт)
	261,1
	2шт
	261,06910

	3
	Придбання погодо залежного регулятора для котельного обладнання та датчика
	10,0
	1 регулятор,1 датчик
	10,000



	4
	Розробка технічних умов на Реконструкцію системи газопостачання котельні Краснослобідського навчально-виховного комплексу  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с. Красна Слобідка, вул. І. Кабанця, 2  (котельна 1)
	3,3
	1 т.у
	3,22248

	5
	Розробка технічних умов на Реконструкцію системи газопостачання котельні Маловільшанської гімназії Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Мала Вільшанка, вул. Васильківська, 39
	3,3
	1 т.у
	3,22248

	6
	Розробка технічних умов на Реконструкцію системи газопостачання котельні Семенівського ліцею Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Семенівка, вул. Шкільна, 4
	3,3
	1 т.у
	3,22248

	7
	Розробка технічних умов на Реконструкцію  системи газопостачання котельні Копачівського навчально-виховного комплексу  «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Копачів, вул. Фрунзе, 1", 
	3,3
	1 т.у
	3,22248

	8
	Розробка технічних умов на Реконструкцію  системи газопостачання котельні Будинку культури с.Перше Травня" 
	3,3
	1 т.у
	3,22248

	9
	Розробка технічних умов на Виготовлення проектно-кошторисної документації:"Реконструкція системи газопостачання котельні Дерев’янської гімназії Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Дерев'яна, вул. Шкільна, 17",  
	3,3
	1 т.у
	3,22248

	10
	Розробка технічних умов на Реконструкцію системи газопостачання котельні Германівської  гімназії Обухівської міської ради Київської області  Обухівський район, с.Германівка, вул. Богдана Хмельницького, 30"
	3,3
	1 т.у
	3,22248

	11
	Розробка технічних умов на Реконструкцію системи газопостачання котельні Краснослобідського навчально-виховного комплексу  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Красна Слобідка, вул. Незалежності, 44    (котельна 2)"
	3,3
	1 т.у
	3,22248

	12
	Розробка технічних умов на Реконструкцію системи газопостачання котельні Германівської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів імені братів Гетьманів  Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36",  
	3,3
	1 т.у
	3,22248

	13
	Розробка технічних умов на Реконструкцію  системи газопостачання котельні Академічного ліцею ім. Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області м. Обухів, вул. 8-го Листопада, 42
	3,3
	1 т.у
	3,22248

	14
	Придбання пальника на рідкому паливі 
	180,0
	1шт
	0

	15
	Придбання модулів МН-120К
	420,9
	2 шт
	420,8400

	
	Разом
	1674,4


	
	1 493,28332



	Водопровідне господарство 

	1
	Послуги з відео обстеження центрального каналізаційного колектора
	62,1
	1 послуга
	0

	2
	Виробничий контроль безпечності та якості питної води, забруднення  джерел питного водопостачання (Надання послуг з лабораторних досліджень води) семи  свердловин
	104,4
	7 свердловин
	60,75000



	3
	Придбання матеріалів для ремонту систем протипоженого водогону на водопровідній мережі
	14,8
	
	14,79900

	4
	Капітальний ремонт артезіанської свердловини (мереж 0,4 кВ) за адресою: с. Перше Травня,  вул. П. Гудима, 16/1, Обухівського району, Київської області, в т.ч.пкд.
	64,0
	1 свердловина
	

	
	разом
	245,3
	
	75,54900

	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

- поповнення статутного капіталу комунальних підприємств:

	Обухівському водопровідно-каналізаційному підприємству на:

	1
	Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію
	1800,00
	
	1800,00

	2
	Капітальний ремонт покрівлі насосної станції ІІІ підйому м.Обухів, вул.Каштанова, 20А
	131,2
	
	131,20

	3
	Капітальний ремонт покрівлі Станції  водопідготовки (машинний зал І ступені, фільтрувальний зал І ступені, адмінбудівля) м.Обухів, вул.Київська,130В
	971,3
	
	971,30

	4
	Придбання насосно-силових  агрегатів з електродвигуном (для свердловин)
	640,0
	5 штук
	640,00

	5
	Придбання генераторів
	5150,0
	10 шт


	5150,00

	
	Разом
	8692,5

	
	8692,50

	КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» на:

	1
	Придбання теплообмінника
	109,2
	
	109,20

	2
	Капітальний ремонт КТЕП №2 по вул. Київська, 176 б  в м.Обухів
	688 ,0
	
	688,00

	3
	Капітальний ремонт КТЕП №3 по вул. Київська, 168 а в м.Обухів
	1 032,9
	
	1 032,90

	4
	Капітальний ремонт КТЕП №5 по вул. Каштанова, 2 а в м.Обухів
	589 ,0
	
	589,00

	5
	Капітальний ремонт КТЕП №7 по вул. Каштанова, 7 б в м.Обухів
	1 268 ,4
	
	1 268,40

	6
	Капітальний ремонт КТП №11 по вул. Миру, 13 а в м.Обухів
	1 007,1
	
	1 007,10

	7
	Придбання генераторів
	2070,0
	11 шт
	2 070,00

	
	Разом
	6764,6
	
	6 764,60

	КП «Обухіврайтепломережа» на:

	1
	Придбання генераторів
	967,1
	2шт
	890,00

	
	Разом
	967,1
	
	890,00

	
	Разом по розділу Інша діяльність
	16424,2
	
	16 347,10

	
	Всього по Програмі 
	18343,9


	
	17 915, 93232


Керуючий справами Виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області                    (підпис)                        Віктор РОГОЗА

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та транспорту Виконавчого

комітету Обухівської міської ради 

Київської області                                                                 (підпис)           Людмила ШЕВЧЕНКО

� EMBED MS_ClipArt_Gallery ���








[image: image2.wmf]_1674633629

