[image: image1.png]



ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 08 лютого 2024 року                  місто Обухів                                     № 38
Про хід виконання  Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади Київської  області на 2023-2024 роки за  2023 рік
Розглянувши звіт про хід виконання Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади Київської  області на 2023-2024 роки за  2023 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 22.12.2022 695- 36-VІІІ, керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В :

1. Звіт про хід виконання Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади Київської  області на 2023-2024 роки за 2023 рік схвалити  та  винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.
Секретар Обухівської міської ради     (підпис)                 Сергій КЛОЧКО

Людмила Шевченко                                                                                                           

                                  Додаток до

рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради 

Київської області

від  06.02.2024 № 38
Звіт про хід виконання

Програми робіт з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади Київської  області на 2023-2024 роки за  2023 рік
	№ з/п
	Перелік заходів Програми
	Строк виконання 
	Відповідальні виконавці
	Обсяг бюджетних

коштів,

Обухівської міської територіальної громади за 2023рік (тис.грн.)
	Виконання 
	Причини невиконання 

	Заходи  здійснення всіх можливих невідкладних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд на території Обухівської міської територіальної  громади

	1
	Послуги з технічного обстеження будівель та споруд , пошкоджених об’єктів
	2023 рік
	Відділ житлово- комунального господарства та  транспорту

виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
	98,0
	0
	Відсутність потреби 

	2
	Виготовлення  кошторисної документації аварійно-відбудовних (аварійно-ремонтних робіт)
	2023 рік
	Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
	144,0
	0
	Відсутність потреби

	3
	Виготовлення проєктів аварійно-відбудовних (аварійно-ремонтних робіт)
	2023рік
	Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
	60,0
	0
	Відсутність потреби

	4
	Проведення експертизи  кошторисної документації
	2023 рік
	Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
	83,0
	0
	Відсутність потреби

	
	Всього
	
	
	385,0


	0
	


Начальник відділу  житлово-комунального 

господарства та транспорту виконавчого комітету  

Обухівської міської ради Київської області                      (підпис)                                                           Людмила  ШЕВЧЕНКО
