ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від  20    грудня  2023 року                 м. Обухів                                      №445

Про схвалення  кошторису та розподілу коштів

на фінансування   Програми з питань   благоустрою

на території Обухівської міської  територіальної

громади на 2021-2025 роки  на 2024 рік

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про благоустрій населених пунктів", наказу МОЗ №145 від 17.03.2011 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць", Методичних рекомендацій з прибирання території об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу від 07 липня 2008 року № 213, Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом  Держжитлокомунгоспу України від 23 вересня 2003 року №154 (зі змінами), керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

# ВИРІШИВ:

1.Схвалити  кошторис  Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на  2021-2025 роки на 2024 рік згідно додатку 1 і  розподіл  коштів на фінансування згідно додатку 2 та винести на розгляд чергової сесії Обухівської міської ради Київської області.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського  голови  відповідно до розподілу обов’язків.

Секретар Обухівської міської ради	(підпис)                Сергій КЛОЧКО

Світлана РИЛЬ

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області

№ 445 від     20.12.2023 року

Кошторис  Програми з питань  благоустрою на території

Обухівської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки  на  2024 рік

| № з/п | Заходи | Сума бюджетних кошти,грн. | Кількіс-ний показ-ник | Початок робіт | Якісний показник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Експлуатація , поточний ремонт вуличного освітлення | 5 876 500 | 350 км. | Січень-грудень | Комфортне пересування жителів територій МТГ у темний час доби |
| 2 | Експлуатація вуличного освітлення – Споживання електроенергії | 5 400 000 | 600 000 кВт | Січень-грудень | Забезпечення комфортного пересування жителів територій МТГ у нічний час доби |
| 3 | Технічне обслуговування світлофорів, поточний ремонт | 635 800 | 5 шт. | Січень-грудень | Безпека дорожнього руху |
| 4 | Послуги з проведення робіт з регулювання чисельності безпритульних тварин (стерилізація) | 630 000 | 324 тварин | Січень-грудень | Регулювання популяції кількості безпритульних тварин |
| 5 | Технічне обслуговування системи безперебійного живлення світлофорних об’єктів | 20 000 | 1 шт. | Січень-грудень | Безпека дорожнього руху |
| 6 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для системи безперебійного живлення світлофорних об’єктів | 50 000 | 800 л. | Січень-грудень | Безпека дорожнього руху |
| 7 | Технічне обслуговування аераційного фонтану | 94 300 | 3 послуги | Квітень-жовтень | Належне утримання об’єктів благоустрою |
| 8 | Проведення паспортизації дитячих ігрових майданчиків на території Обухівської ТГ | 90 000 | 30 шт. | Квітень-жовтень | Належне утримання об’єктів благоустрою |
| 9 | Приєднання до мереж електроустановок вуличного освітлення в с. Макарівка Обухівського району Київської області | 16 700 | 1 послуга | Січень-лютий | Належне утримання об’єктів благоустрою |
| 10 | Приєднання до мереж електроустановок вуличного освітлення в с. Долина Обухівського району Київської області | 18 600 | 1 послуга | Січень-лютий | Належне утримання об’єктів благоустрою |
| 11 | Приєднання до мереж електроустановок вуличного освітлення в с. Мала Вільшанка Обухівського району Київської області, в т.ч проектно-вишукувальні роботи. | 40 000 | 1 послуга | Січень-травень | Належне утримання об’єктів благоустрою |
|  | Всього | 12 871 900 |  |  |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету Обухівської міської ради

Київської області		                                                        (підпис)                         Віктор РОГОЗА

В.о. начальника відділу з питань благоустрою

Виконавчого комітету  Обухівської міської ради	(підпис)	Світлана  РИЛЬ

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області

№ 445  від  20.12.2023 року

Розподіл коштів на фінансування заходів Програми з

питань благоустрою на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки

на 2024 рік

| № з/п | Заходи | Сума бюджетних кошти,грн. | Кількісний показник | Початок робіт | Якісний показник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виконавець послуг КП Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |  |  |  |  |
| 1 | Послуги з прибирання снігу (розчистка доріг та вивезення снігу) | 1 274 700 | 1270 год. | Січень-березень, Жовтень-грудень | Забезпечення комфортного пересування по дорогах та тротуарах на території міста |
| 2 | Послуги з прибирання льоду (зимове утримання автомобільних доріг, боротьба з ожеледицею, посипання вулиць і доріг піском, сіллю, протиожеледневою сумішшю; навантаження та розвантаження протиожеледнивого матеріалу; розвезення піщано-сольової суміші) | 860 000 | 600 год | Січень-березень, Жовтень-грудень | Забезпечення безпеки дорожнього руху та пересування пішоходів |
| 3 | Послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ | 364 400 | 330- 700м3 | Березень-листопад | Покращення екологічної ситуації на території МТГ |
| 4 | Завезення піску для улаштування дитячих ігрових майданчиків, місць масового відпочинку людей та інше (кладовища) | 328 100 | 280 т | Березень-вересень | Забезпечення відпочинку дітей на ігрових майданчиках |
| 5 | Технічне обслуговування дитячих ігрових майданчиків на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади ( поточний ремонт та фарбування обладнання на побутових, ігрових та комунальних майданчиках (фарбування дитячих майданчиків приватного сектору, ремонт паркових лавок, пам’ятних знаків, меморіалів слави та інше)). | 1 700 300 | 350 шт. | Січень- грудень | Належне утримання |
| 6 | Послуги по похованню невідомих, безрідних | 23 400 | 3 особи | Січень- грудень | Поховання тіл померлих громадян |
| 7 | Придбання піщано-сольової суміші | 3 000 000 | 1 200 т | Січень-грудень | Забезпечення безпечного пересування по дорогах комунальної власності |
| 8 | Проведення хімічних аналізів піщано-сольової суміші | 40 000 | 2 шт. | Жовтень-листопад | Контроль складу піщано-сольової суміші |
| 9 | Послуги щодо благоустрою території Обухівської міської територіальної громади: - прибирання територій МТГ; - послуги з озеленення територій МТГ; - послуги з благоустрою кладовищ території МТГ; - послуги з обрізання, підрізання, вирізання та кронування дерев. | 12 139 700, в т.ч. -6 000 000; -3 500 000; -1 304 700; -1 335 000 | 34 га 47 га 56 шт. 500 м3 | Січень-грудень | Естетичний вигляд територій МТГ, Догляд за зеленими насадженнями на території МТГ |
| Комунальне підприємство «Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство» |  |  |  |  |  |
| 1 | Технічне обслуговування павільйону бюветного водопостачання | 203 000 | 2 шт. | Січень-грудень | Забезпечення утримання павільйону бюветного водлпостачання |
| 2 | Технічне обслуговування ливневих каналізацій | 608 000 | 10 км. | Січень-грудень | Відведення стічних вод |
|  | Всього | 20 541 600 |  |  |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету Обухівської міської ради

Київської області		                                                           (підпис)                       Віктор РОГОЗА

В.о. начальника відділу з питань благоустрою

Виконавчого комітету  Обухівської міської ради		              (підпис)                 Світлана  РИЛЬ