[image: image1.png]



ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 11 лютого 2025 року                  місто Обухів                                     № 48 

Про хід виконання  Програми фінансової підтримки Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» на 2024 - 2025 роки за 2024 рік 

Розглянувши звіт про хід виконання Програми фінансової підтримки Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» на 2024-2025 роки за 2024 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 28.11.2024 № 1443-65-VІІІ, керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В :

1. Звіт про хід виконання Програми фінансової підтримки Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» на 2024-2025 роки за 2024 рік схвалити  та  винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.
Секретар Обухівської міської ради         (підпис)             Лариса ІЛЬЄНКО
Людмила Шевченко                                                                                                           

                                  Додаток до

рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради 

Київської області

                                                                                                                                                                                                                   від 11.02.2025 № 48   
Звіт про хід виконання
Програми  фінансової підтримки Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» 

на 2024 -2025 роки

за 2024 рік

	№
	Назва напряму (пріоритетні завдання)
	Зміст заходів


	Виконавець
	Термін          виконання
	Обсяг фінансування з 

Бюджету Обухівської міської територіальної громади  на 2024 рік  тис.грн
	Фактичне виконання 

 за 2024 рік

тис.грн
	Кількісний показник

 

	1.
	Надання фінансової підтримки шляхом здійснення поточних трансфертів за рахунок   бюджету Обухівської міської територіальної громади  
	-підготовка місця встановлення та виконання підготовчих робіт та  встановлення генераторних установок, залучення спецтраспорту;
 -отримання технічних умов на приєднання до  газових та електричних мереж, оплата митного оформлення та митних процедур,  оформлення  земельної ділянки 

	КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд»
	2024 рік
	190,6
	110,773
	- підготовка місця встановлення та виконання підготовчих робіт та  встановлення генераторних установок – 2локації (вул.Каштанова,20-А та вул.Каштанова,23 м.Обухів) 
  -отримання технічних умов на приєднання до  газових мереж – 2



	2
	Надання фінансової підтримки шляхом поповнення статутного капіталу 
	Виготовлення проєктно кошторисної документації на будівництво мереж внутрішнього газопостачання генераторної установки за адресою м. Обухів, вул. Каштанова, 23
	КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд»
	2024-2025 роки
	61,85
	276,40
	

	
	
	Виготовлення проєктно кошторисної документації на будівництво мереж зовнішнього газопостачання генераторної установки за адресою м. Обухів, вул. Каштанова, 23
	-//-
	2024-2025 роки
	     87,3
	
	

	
	
	Виготовлення проєктно кошторисної документації на будівництво мереж внутрішнього газопостачання генераторної установки за адресою м. Обухів, вул. Каштанова, 20-А
	-//-
	2024-2025 роки
	61,85
	
	

	
	
	Виготовлення проєктно кошторисної документації на будівництво мереж зовнішнього газопостачання генераторної установки за адресою м. Обухів, вул. Каштанова, 20-А
	-//-
	2024-2025 роки
	65,4
	
	

	3.
	Надання фінансової підтримки шляхом здійснення поточних трансфертів за рахунок   загального фонду
	-розроблення проектно-кошторисної документації з встановлення об’єктів розподіленої генерації ;

- виконання  робіт визначених проектно кошторисною документацією з  встановлення генераторних установок та іншого обладнання;

виконання  робіт визначених проектно кошторисною документацією з  приєднання до мереж газопостачання електропостачання, тощо
	КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд»
	2025 рік
	
	
	

	
	Всього
	
	
	
	467,0
	387,173
	


Начальник відділу житлово-комунального господарства 

та  транспорту  управління капітального будівництва та 
експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської 

ради Київської області              
                     





   (підпис)                                Людмила ШЕВЧЕНКО

