[image: image1.emf]

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 
	від 11  лютого 2025 року
	м. Обухів
	      №51


Про хід виконання комплексної Програми «Розумне 

місто» на території Обухівської міської 
територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2024 рік 

Розглянувши звіт про хід виконання комплексної Програми «Розумне місто» на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2024 рік, з метою  забезпечення  сталого розвитку інформаційно-комунікаційних систем та технологій, підтримки існуючих інформаційно-комп’ютерних систем, впровадженню нових інноваційних та сучасних технологій, згідно з підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
В И Р І Ш И В:

1.  Схвалити звіт про хід виконання комплексної Програми «Розумне місто» на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2024 рік, що додається, та внести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради.

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Київської області згідно розподілу обов’язків. 
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Секретар Обухівської міської ради
	(підпис)           Лариса ІЛЬЄНКО


Олександр Устименко
Додаток

до рішення 

виконавчого комітету 

Обухівської міської ради

 №51 від 11.02.2025
ЗВІТ

про хід виконання комплексної Програми «Розумне місто» на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2024 рік

	№ п/
п
	Заходи програми:
	Сума в кошторисі програми, грн.
	Вико-нання, грн.:
	% 
викон.
	Прим.

	1
	Придбання мережевого файлового сховища для зберігання інформації архівного відділу та інших підрозділів Каштанова,13
	49000,00
	48990,00
	99,98
	

	2
	Придбання шафи для мережевого обладнання підрозділів вул. Каштанова,13
	0,00
	0,00
	0,00
	Сума була вилучена

	3
	Придбання комплектуючих для модернізації та ремонту існуючого парку комп.техніки (ОЗУ, SSD, БЖ і т.п.)
	49500,00
	0,00
	0,00
	Тендер 2 рази не відбувся

	4
	Придбання блоків безперебійного живлення для обладнання, та запасних батарей для ремонту існуючих
	35000,00
	34910,00
	99,74
	

	5
	Послуги хмарного дата центру по доступу до даних
	18000,00
	18000,00
	100,00
	

	6
	Продовження дії/оформлення нових засобів КЗІ (токенів)
	7920,00
	4950,00
	62,50
	

	7
	Придбання мережевого обладнання: комутатори, кабель вита пара UTP5e, конектори - для роботи локальної мережі
	5000,00
	4978,00
	99,56
	

	8
	Придбання засобів КЗІ (носії ел.ключів) 15шт.
	0,00
	0,00
	0,00
	Сума була вилучена

	9
	Придбання зарядної станції (1шт.) для роботи мережевого обладнання вул.Київська,10
	43080,00
	43080,00
	100,00
	

	10
	Придбання ліцензій системи електронного документообігу (СЕД)
	300000,00
	0,00
	0,00
	Тендер завершено 29.12.24 => сума (255900грн.) перейшла в кредиторку, на 70 сесії 30.01.25 суму було довиділено

	Всього:
	507500,00
	154908,00
	30,52
	


Керуюча справами виконавчого комітету

Обухівської міської ради       (підпис)
Жанна САМОФАЛОВА

Начальник відділу інформаційних технологій

та електронного урядування виконавчого

комітету Обухівської міської ради

(підпис)
Олександр УСТИМЕНКО

�EMBED MS_ClipArt_Gallery���





[image: image2.wmf]_1542550277

