ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від  17 лютого 2026 року                  м. Обухів                                               №51

Про хід виконання  Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки за 2025 рік

Розглянувши звіт про хід виконання Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської  територіальної громади  на 2021-2025  роки,  за 2025 рік  та керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В:

- Звіт про хід виконання Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021-2025  роки, за 2025 рік схвалити та винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області (додається).

2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

Секретар Обухівської міської ради               (підпис)         Лариса ІЛЬЄНКО

Володимир ФЕДЧИШИН

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області

№51 від 17.02.2026

Звіт про хід виконання Програми з питань  благоустрою

на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки за 2025 рік

Додаток  № 1

| № з/п | Заходи | Сума бюджетних коштів, грн. | Виконано за 2025 рік, грн | Плановий кількісні показник | Фактичний кількісний показник | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Експлуатація, поточний ремонт вуличного освітлення в т. ч.: | 5 359 000,00 | 5 358 703,29 | 350 км |  |  |
| 1.1. | Експлуатація, поточний ремонт вуличного освітлення | 840 000,00 | 839 782,25 |  |  | ВК ОМР |
| 1.2. | Експлуатація, поточний ремонт вуличного освітлення | 4 519 000,00 | 4 518 921,04 |  |  | УКБ та ЕК |
| 2 | Експлуатація вуличного освітлення – Споживання електроенергії в т.ч.: | 7 610 000,00 | 6 375 593,01 | 650 365 кВт |  |  |
| 2.1. | Експлуатація вуличного освітлення – Споживання електроенергії | 880 000,00 | 689 528,82 | 88 000 кВт |  | ВК ОМР |
| 2.2. | Експлуатація вуличного освітлення – Споживання електроенергії | 6 730 000,00 | 5 686 064,19 | 562 365 кВт |  | УКБ та ЕК |
| 3 | Технічне обслуговування світлофорів, поточний ремонт в т.ч.: | 809 000,00 | 806 992,00 | 5 шт |  |  |
| 3.1. | Технічне обслуговування світлофорів, поточний ремонт | 70 000,00 | 70 000,00 |  |  | ВК ОМР |
| 3.2. | Технічне обслуговування світлофорів, поточний ремонт | 739 000,00 | 736 992,00 |  |  | УКБ та ЕК |
| 4 | Послуги з проведення робіт з регулювання чисельності безпритульних тварин (стерилізація) | 432 500,00 | 344 474,00 | 298 тварин |  |  |
| 5 | Технічне обслуговування системи безперебійного живлення світлофорних об’єктів | 40 000,00 | 0 | 1 шт. |  |  |
| 6 | Технічне обслуговування аераційного фонтану | 95 000,00 | 89 760,00 | 3 послуги |  |  |
| 7 | Виготовлення схеми організації дорожнього руху для Обухівської територіальної громади | 1 300 000,00 | 1 299 998,40 | 1 послуга |  |  |
| 8 | Приєднання до мереж електроустановок вуличного освітлення ОМТГ | 98 000,00 | 35 064,00 | 2 послуги |  |  |
| 9 | Придбання і встановлення елементів для дитячих майданчиків:-ігрові комплекси; -обладнання (елементи) | 829 400,00 | 828 615,48 | 4 компл /10 елементів |  |  |
| 10 | Маркувальна фарба для дерев | 3 000,00 | 2 998,80 | 2 ящика |  |  |
| 11 | Послуги щодо благоустрою території міста Обухів: -прибирання територій міста; -послуги з озеленення (викошування газонів по місту). | 6 730 000,00 4 180 000,00 2 550 000,00 | 6 684 832,49 | 35 га 40 га |  |  |
| 12 | Придбання транспортного засобу — автогрейдер | 5 880 000,00 | 4 150 000,00 | 1 шт |  |  |
| 13 | Бензинова віброплита | 56 800,00 | 56 710,00 | 2 шт |  |  |
| 14 | Бітумозаливник | 375 000,00 | 0 | 1 шт |  |  |
| 15 | Ручний заливник швів | 87 100,00 | 0 | 1 шт |  |  |
| 16 | Ручний віброкаток | 194 100,00 | 0 | 1 шт |  |  |
|  | ВСЬОГО | 29 898 900,00 | 26 033 741,47 |  |  |  |

Додаток 2

| № з/п | Заходи | Сума бюджетних коштів, грн. | Виконано за 2025, грн | Плановий кількісний показник | Фактичний кількісний показник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виконавець послуг КП Обухііської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» |  |  |  |  |
| 1 | Послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ | 23 600,00 | 23 600,00 | 90 м3 |  |
| 2 | Послуги з благоустрою кладовищ території ОМТГ | 1 720 000,00 | 1 707 387,28 | 56 шт. |  |
| 3 | Послуги по похованню невідомих, безрідних | 93 000,00 | 46 040,15 | 15 осіб |  |
| 4 | Технічне обслуговування дитячих ігрових майданчиків на території Обухівської міської територіальної громади ( поточний ремонт та фарбування обладнання на побутових, ігрових та комунальних майданчиках (фарбування дитячих майданчиків приватного сектору, ремонт паркових лавок, пам’ятних знаків, меморіалів слави, стенди увіковічення пам’яті загиблих воїнів та інше);: -закупівля та завезення піску для улаштування для дитячих ігрових майданчиків | 2 220 000,00 1 820 000,00 400 000,00 | 2 211 382,76 | 350 шт./47 стендів |  |
| 5 | Послуги щодо благоустрою території Обухівської міської територіальної громади: - прибирання територій сіл ОМТГ ; -прибирання територій ОМТГ(зимове прибирання снігу); - озеленення ОМТГ (крім обкошування міста) | 3 200 000,00 1 400 000,00 2 000 000,00 | 3 191 199,79 947 174,11 1 989 972,93 | 14га 34га 15га |  |
| 6 | Придбання піщано-сольової суміші | 1 500 000,00 | 1 422 000,00 | 600 тон. |  |
| 7 | Послуги з обрізання, підрізання, кронування, видалення дерев | 5 410 000,00 | 5 398 683,16 | 615,00 м3 |  |
| 8 | Послуги з прибирання льоду (зимове утримання автомобільних доріг, боротьба з ожеледицию, посипання вулиць і доріг піском, сіллю, протиожеледневою сумішшю, навантаження та розвантаження протиожеледного матеріалу; розвезення піщано-сольової суміші | 1 000 000,00 | 608 768,41 | 600 год. |  |
|  | Комунальне підприємство «Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство» |  |  |  |  |
|  | Технічне обслуговування павільйону бюветного водопостачання | 250 000,00 | 172 004,67 | 2 шт. |  |
|  | Технічне обслуговування ливневих каналізацій | 350 000,00 | 337 667,25 | 10 км. |  |
|  | Всього | 19 166 600,00 | 18 055 880,51 |  |  |

Керуюча справами виконавчого комітету Обухівської

міської ради                                                                                                            (підпис)                      Людмила БАКАЙЧУК

Начальник управління капітального будівництва

та експлуатаційних послуг виконавчого комітету

Обухівської міської ради	                                                                                                 (підпис)          Володимир ФЕДЧИШИН

Начальник відділу благоустрою управління

капітального будівництва та експлуатаційних

послуг виконавчого комітету Обухівської

міської ради                                                                                                                                (підпис)     Анатолій ЩЕРБИНА