[image: image1.png]



ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 17 лютого 2026 року                 місто Обухів                                     № 68 
Про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2026 роки за 2025рік
Розглянувши  звіт про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 - 2026 роки за 2025 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 № 56-3-VIII, керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В :

1. Звіт про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 - 2026 роки за 2025 рік схвалити  та  винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.
Секретар Обухівської міської ради                    (підпис)     Лариса ІЛЬЄНКО
Людмила Шевченко

Додаток до
рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради 
Київської області
                                                                                                                                                                                                                    від 17.02.2026  № 68    
Звіт про хід виконання

 Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку

житлово-комунального господарства на території Обухівської міської

територіальної громади на 2021-2026 роки

 за  2025 рік

	№ з/п
	Заходи
	Уточнена сума  бюджетних коштів, з урахуванням зміни цільового  призначення тис. грн.
	Сума  профінансованих бюджетних коштів, з урахуванням зміни цільового  призначення тис.грн.
	Профінансовано підприємством

Грн.

	
	
	
	
	

	1
	Коригування Схеми теплопостачання м.Обухова на період до 2031 року
	170,0

	169,91855
	169,91855

	2
	Розробка технічних умов на Реконструкцію  вузла обліку газу  котельні по вул. 8-Березня, 54, м. Обухів, Київська область, Обухівський район, Київська область
	4,0
	0
	0

	3
	Розробка технічних умов на Реконструкцію  вузла обліку газу  котельні по вул. Київська, 64, м. Обухів, 0Київська область, Обухівський район, Київська область
	4,0
	0
	0

	4
	Розробка технічних умов на Реконструкцію  вузла обліку газу  котельні по вул. Київська, 62м. Обухів, Київська область, Обухівський район, Київська область
	4,0
	0
	0

	
	Всього
	182,0
	169,91855
	169918,55

	1
	 Поточний ремонт та технічне обслуговування  свердловини с. Мала Вільшанка
	39,0
	38,6832
	38,6832

	2
	Капітальний ремонт артезіанської  свердловини с.Мала Вільшанка Обухівського району Київської області в т.ч. КД 
	198,0
	197,9532
	197,9532

	3
	Послуги з приєднання до електричних мереж та отримання технічних умов системи розподілу Каналізаційно-очисної споруди по вул.Героїв Майдану, 3 в с.Григорівка Обухівського району Київської області
	0
	0
	

	
	Всього по розділу
	237,0
	236,6364
	236,6364

	
	          Всього по Програмі
	419,0
	406,55495
	406,55495

	
	
	
	
	


Начальник управління капітального 

будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету  

Обухівської міської ради Київської області                                        (підпис)                                                                  Володимир ФЕДЧИШИН
