[image: image1.png]



БУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 17 лютого 2026 року                  місто Обухів                                     № 69  

Про хід виконання Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту  та технічного переоснащення  багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської територіальної  громади  на 2021 –2025 роки  за 2025 рік
Розглянувши  звіт про хід виконання Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту  та технічного переоснащення  багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської територіальної  громади  на 2021 –2025 роки за 2025 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 № 57-3-VIII, керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В :

1. Звіт про хід виконання Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту  та технічного переоснащення  багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської територіальної  громади  на 2021 –2025 роки за 2025 рік схвалити  та  винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.
Секретар Обухівської міської ради     (підпис)                     Лариса ІЛЬЄНКО
Людмила Шевченко

Додаток до
рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради 
Київської області
                                                                                                                                                                                                                    від 17.02.2026  № 69  
 

Звіт про хід виконання 
Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних житлових будинків Обухівської міський територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2025 рік
	№

з/п
	Перелік об̓’єктів  та заходів Програми
	Кошторисна вартість,

тис.грн


	Сума співфінансування з міського бюджету

на 2025 рік,

тис.грн
	Сума співфінансування співвласників житлових будинків

на 2025 рік,

тис.грн
	Фактичне виконання

	
	
	
	
	
	Всього профінансовано за 12 місяців 
	Сума співфінансування з міського бюджету

за 12 місяців


	Сума співфінансування співвласників житлових будинкі

за 12 місяців
	Перелік робіт що зроблено 

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	1.
	Капітальний ремонт  внутрішньо будинкових мереж  холодного  водопостачання  в житловому  будинку №7В по вул. Каштанова м.Обухів, Київської області
	180,7
	126,5
	54,2
	174,17250
	121,25345
	52,91905


	Замінено на труби ППР-88мп


	2.
	Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 11 м. Обухів, Київської області
	434,5
	302,9
	131,6
	434,46703
	302,87072
	131,59631


	Замінено на труби ППР-430мп


	3.
	Реконструкція системи теплопостачання в частині опалення житлового будинку по вул. Київська, 109 м. Обухів, Київської області
	1170,88
	936,7
	234,18
	1024,7326
	824,99617
	199,73643
	Встановлення  ІТП -1 шт



	4
	Капітальний ремонт ліфта житловому будинку за адресою: м.Обухів, вул.Миру, 13(п.2), реєстр.№16826, в/п.500, пов.14, шв.1,00 м/с
	173,89
	156,05
	17,84
	173,88424
	156,04541
	17,83883
	Заміна редуктора

	
	Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: м.Обухів, вул.Миру, 8 (п.4), реєстр.№12764, в/п.320, пов.9, шв.0,71 м/с
	32,8
	29,52
	  3,28
	32,69437
	29,41437
	3,28
	Заміна канату

	6
	Капітальний ремонт огороджувальних конструкцій (заміна вікон на енергоефективні металопластикові) на сходових клітинах другого під'їзду багатоквартирного будинку №32, вул.Каштанова,м.Обухів Київської обл.
	57,5
	46,0
	11,5
	57,09713
	45,59713
	   11,500
	Заміна вікон на м/пластикові 8,7м2

	7
	Капітальний ремонт покрівлі другого підʼїзду багатоквартирного  будинку №26, вул.Каштанова, м.Обухів Київська обл
	157,74
	109,63
	48,11
	   157,73749
	109,62758
	  48,10991
	Покрівля руберойдна -199,55м2

	8
	Капітальний ремонт трубопроводу холодного водопостачання багатоквартирного будинку №4/2, вул.Каштанова, м.Обухів
	137,89
	96,52
	41,37
	135,08724
	91,91576
	43,17148
	Заміна труби на ППР ДУ 63мм-90м.п.

	9
	Капітальний ремонт огороджувальних конструкцій (заміна вікон на енергоефективні металопластикові на сходових клітинах в першому та другому під’їздах, заміна вхідних дверей  в першому під’їзді) багатоквартирного житлового будинку №13 по вул.Малишка, м.Обухів Київська область.
	72,9
	58,3
	14,6
	71,77583
	57,17583
	  14,600
	Заміна вікон на м/пластикові 4,32 м2 заміна вхідних дверей -1 шт.

	10
	Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою :м. Обухів вул.Миру ,8 (2п.) реєстр № 12762 в/п 320, 9 пов. Шв 0,71м/см.
	39,50
	35,55
	3,95
	39,42521
	35,47521
	   3,95
	Заміна канату -60м; обмежувач швидкості-1шт 

	11
	Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою :м. Обухів вул.Миру ,8 (3п.) реєстр № 12763 в/п 320, 9 пов. Шв 0,71м/см
	40,81
	36,73
	4,08
	40,73403
	36,65403
	   4,08
	Заміна канату -60м; обмежувач швидкості-1шт

	
	Розподілені кошти по об’єктам та заходам Програми
	2499,11
	1934,4
	564,71
	2341,80767
	1811,02566
	530,78201
	

	
	Нерозподілені кошти по об’єктам та заходам Програми
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всього по Програмі
	2499,11
	1934,4
	564,71
	2341,80767
	1811,02566
	530,78201
	


Начальник управління капітального будівництва та 

експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської
            міської ради Київської області              
                     




(підпис)                               Володимир ФЕДЧИШИН
